安联尚璟花园项目标识指示牌工程

询 比 文 件

询比编号：B-GC-2020-05

询比人：东莞市安之联置业有限公司

2020年11月

目    录

第一章    询比公告

第二章    参选人须知

第三章    参选文件格式

第四章    合同条款

- 安联尚璟花园项目标识指示牌工程

询比公告

编号：B-GC-2020-05

根据我公司项目建设需要，现对 安联尚璟花园 项目  标识指示牌工程 进行公开询比现将有关事宜通知如下：

一、项目概况：

安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处，建设规模为：用地面积约48911.7平方米，建筑面积约170000平方米（其中容积率≤2.5，绿地率≥ 30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米），主要建筑物包括地下停车场、住宅楼及商业铺位。

- 工程地点：

- 东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处

三、询比范围：

本次询比范围为：包括但不限于所有楼栋的标识指示牌制作、安装。

详见安联尚璟花园项目标识指示牌工程方案。

四、参选人资质要求：

1、参选人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的年审有效的营业执照；

2、须提供近三年（2017年1月1日至今）2个及以上标识标牌类似项目业绩（业绩金额为30万以上，业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）；

3、本项目不接受联合体参选。

五、询比文件的获取：

有意向参选人可在安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）自行下载询比文件。

- 工期要求：

- 工期暂定为：2020年12月20日-2021年12月20日，具体开工日期以甲方或监理人发出的开工令之次日起为起算时间。

- 七、发布公告的媒介：

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/公开发布。

- 八、参选文件的递交及相关事宜：

1、本项目不收取参选保证金。

2、递交参选文件截至时间为：2020年12月8 日上午9:30整（北京时间），参选文件递交地点：广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼。

3、参选文件为一份正本、一份副本、盖章扫描电子版一份（U盘或光盘），参选单位应将参选文件内的所有内容放在一起按组成顺序进行装订，并进行密封，并在封条上加盖参选单位公章；

4、询比时间：2020年12月8日上午9:30整，逾期送达或者未送达指定地点的参选文件，询比人不予受理。

5、如递交参选文件的家数少于三家将不予开选，询比人将重新进行采购。

- 九、询比人联系方式：

- 询比人：东莞市安之联置业有限公司

地址：广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼

联系人：刘工              电话：13826571540

邮箱：1562536845@qq.com

东莞市安之联置业有限公司

2020年11月30日

# 第二章参选人须知

一、参选人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 询比人 | 东莞市安之联置业有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 安联尚璟花园项目标识指示牌工程 |
| 3 | 建设地点 | 广东省东莞市高埗镇高龙路与莞潢南路交汇处高埗镇政府西侧 |
| 4 | 项目资金来源 | 自筹 |
| 5 | 询比范围 | 安联尚璟花园项目标识指示牌工程：包括但不限于所有楼栋的标识指示牌制作、安装。 详见安联尚璟花园项目标识指示牌工程方案。 |
| 6 | 工期 | 工期暂定为：2020年12月20日-2021年12月20日，具体开工日期以甲方或监理人发出的开工令之次日起为起算时间。 |
| 7 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的 合格 标准。 |
| 8 | 参选人资质等级及相关要求 | 1、参选人须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的年审有效的营业执照； 2、须提供近三年（2017年1月1日以来）2个及以上标识标牌类似项目业绩（业绩金额为30万以上，业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）； 3、本项目不接受联合体参选。 |
| 9 | 参选文件组成 | （一）技术部分： 1、参选人的资格证明：营业执照副本、相关业绩证明（业绩证明材料以合同证明为准）、提供拟派相关负责人在本单位连续缴纳的社会保险证明（近三个月社保）； 2、有法定代表人签字的针对本项目的授权委托书（原件），被授权人的身份证复印件。 （二）商务部分： 1、参选报价明细表：参选人根据要求自行报价（含税总价不得超过询比人设定的控制价：人民币497251.41 元）。 |
| 10 | 参选文件份数 | 正本：1份 副本：1份 电子文档：1份 |
| 11 | 参选有效期 | 自评审之日起90日历天 |
| 12 | 评选办法 | 本项目采用不含税最低价法，选择经评审的有效报价最低的参选人推荐为中选候选人。 |
| 13 | 控制价 | 本工程控制价为：人民币497251.41元 |
| 14 | 履约担保 | 无 |
| 15 | 现场踏勘 | 1、询比人不组织勘察，参选人可以自行到现场进行实地踏勘。相关费用自理。 2、踏勘联系人：刘工 联系电话：13826571540 |
| 16 | 装订要求 | 1、参选文件正本和副本分别制作、装订、密封在一起； 2、封套上写明：参选人名称安联尚璟花园项目标识指示牌工程 参选文件 在 2020 年 12月 8 日 9 时30 分前不得开启 |
| 17 | 参选文件截至时间 | 参选文件截止时间： 2020 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分 （北京时间） 递交参选文件地点：广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼 |
| 18 | 报价须知 | 1、参选人必须按其报价完成询比文件、询比图纸范围的所有设计项目，若有少算、漏算项等，参选人应自行承担风险，费用包含在总报价中，中选后不再调整。 2、参选人应仔细阅读并准确全面地理解本询比文件，参选人未能按询比文件要求参加询比活动、编制提交参选文件资料，引起的落选风险和不利后果，应自行承担。 3、对参选人的参选材料，不论中选与否，均不予退还，但询比人有对参选材料保密的义务。 4、所有投标均以人民币报价，报价应包含：设备费、安装费、所有配件费、备品备件、专用工具、包装运输装卸费、保险费、现场保管费、调试检验费、税金、培训、售后服务及维保费等。 |
| 19 | 特别说明 | 附件一：安联尚璟花园项目标识指示牌方案。 |

# 二、参选须知

（一）总则

1、方式

1.1本项目通过公开询比方式选择安联尚璟花园项目标识指示牌工程单位。

2、询比范围

2.1详见参选人须知前附表。

3、资金来源

3.1详见参选人须知前附表。

4、参选人要求

4.1详见参选人须知前附表。

5、踏勘现场

5.1参选人自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制询比文件和签署合同所涉及现场的资料。参选人自行承担踏勘现场所发生的各类费用。

5.2询比人向参选人提供的有关现场的数据和资料，是询比人现有的能被参选人利用的资料，参选人应以此为依据编制参选文件。询比人对参选人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经询比人允许，参选人可为踏勘目的进入询比人的项目现场，但参选人不得因此使询比人承担有关的责任和蒙受损失。参选人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 6、废标条件

6.1 当有下列情形之一的（包括但不限于下列情况），参选文件即告作废，其参选人立即退出本项目的投标活动。

（1）参选文件未按询比文件的规定包装、密封；

（2）参选文件的主要内容、格式明显与询比文件的规定不符；

（3）参选文件字迹模糊、辨认不清；

（4）参选文件未按询比文件的规定签署、盖章；

（5）参选书逾期送达；

（6）参选人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标；

（7）与本项目其他参选人的参选文件的错漏之处一致的；

（8）与本项目其他参选人的参选文件均由同一单位或同一个人编制的；

（9）有其他涉嫌串通投标现象的；

（11）资格审查方式不通过的（资格审查包括企业资质、业绩等）；

（12）法律、法规规定的其他情形；

- 询比保证金 ：无

（二）参选文件

8、参选文件的编写要求及构成

8.1 参选人应认真仔细阅读询比文件中的所有内容，按询比文件的要求编写参选文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性。否则，其参选文件可能被拒绝。

8.2参选人编写的参选文件应包括下列内容（参选人应按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

8.3  参选文件包括但不限于以下内容：

8.3.1  参选函

8.3.2  法定代表人授权书

8.3.3  参选人的资格证明材料（如：企业法人营业执照、资质证书、相关业绩等）

8.3.4  商务部分：（参选函、参选报价明细表）。

9、参选文件的有效期

9.1参选文件的有效期见前附表规定。在此期限内，凡符合本询比文件要求的参选文件均保持有效。

10、参选文件的书写及签字、盖章规定

10.1参选文件的正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，修改处应加盖公章。

10.2参选人应填写全称，参选文件应由法定代表人或授权代表在所有需要签章处逐一签署及加盖单位公章。

10.3参选文件的份数：正本一份，副本一份，电子版本一份（U盘或光盘）。并在每份文件上注明“正本”、“副本”字样，正本和副本不符时，以正本为准。

10.4除参选人对错误处做必要修改外，参选文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由参选人法定代表人或其授权代表签字和盖章。

10.5参选文件的书写应清楚工整，字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的参选文件可能被认定为无效，或按照不利于参选人的理解认定。

11、参选文件的密封与标记

11.1参选人须将参选文件的正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、询比编号、参选人名称等内容。参选文件正、副本密封并在封贴处加盖参选人公章。

11.2密封袋上应写明：

（1）项目名称；

（2）询比编号；

（3）参选人名称；

11.3参选人按规定进行密封后将参选文件按照询比文件中注明的递交时间和地址递交。

11.4参选文件未按本须知要求密封、标记的，询比人有权拒收。

12、参选文件提交的截止时间

12.1参选文件的截止时间见本须知前附表规定。

12.2询比人可按本须知中规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交参选文件的截止时间。在此情况下，询比人的所有权利和义务以及参选人受制约的截止时间，均以延长后新的参选截止时间为准。

12.3到参选截止时间止，询比人收到的参选文件少于3个的，询比人可以重新组织询比。

13、迟交的参选文件

13.1询比人拒绝参选截止时间后递交的任何参选文件。

14、参选文件的补充、修改与撤回

14.1参选人在提交参选文件以后，在规定的参选截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的参选文件，并以书面形式通知询比人。补充、修改的内容为参选文件的组成部分。

14.2参选人对参选文件的补充、修改，应按本须知第13条有关规定密封、标记和提交，并在参选文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

14.3在参选截止时间之后，参选人不得补充、修改或撤回参选文件。

(三)参选人资格证明文件

15、资格证明文件组成

15.1参选人必须提交证明其有资格进行参选响应和有能力履行合同的证明文件，作为参选文件的一部份，其中至少包括但不限于以下内容：

（1）法人营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

（2）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（加盖单位公章,委托代理时必须提供）；

（3）参选人需提供近三年两个及以上标识标牌类似项目业绩证明；

（4）相关负责人近三个月社保证明资料。

注：1、业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准；

2、业绩时间以完工验收证明载明的验收时间为准，其他证明材料以签发落款时间为准。

（四）评选

16、评审委员会

评审委员会由询比人组建，负责评审活动。

17、评选办法

17.1本项目评审方法为：最低价法。

（1）评选小组首先对参选人的技术综合文件进行符合性审查，经审查合格的方可进入商务评选；

（2）评选小组根据参选人的报价，按高低次序排出名次，向询比人推荐排序前3名参选人作为中选候选人，报价相同的以业绩多的优先。

17.2在询比评审及授予合同的过程中，参选人向询比人或评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其参选被拒绝。

17.3中选人确定后，询比人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

（五）授予合同

18、询比人在发出中选通知书前，有权依据评选委员会的评选报告拒绝不合格的参选。

19、中选人确定后，询比人将发出中选通知书。

20、询比人与中选人将于中选通知书发出之日起7日内，按照询比文件和中选人的参选文件签订书面合同，且中选后不得要求增加合同价款、降低材质、工序等改变合同实质性条款的内容。

21、中选人如因自身原因不按本参选须知第20条的规定与询比人签订合同，则询比人将废除授选，中选人需赔偿询比人此次询比项目控制价的2%，若给询比人造成的损失超过此金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。询比人有权在评委会推荐的入围方案中另择合同授予人或重新组织询比。

22、中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的任务，不得将中选项目的转让（转包）及分包给他人。

23、 若中选人在第22条的要求中出现问题，询比人视情节有权与之解除合同，选择备选中选人签订合同，由此造成的一切损失（含二次询比组织费用、人员工资、工期延误等）均由中选人承担。

通信信息确认函

我司承诺公司的具体信息如下：

公司通讯地址：

公司联系电话：

委   托   人：

电子邮箱：

参选人承诺以上信息的准确性和唯一性，任何变更均需提前三日通知询比人，否则，询比人任何材料以此信息交邮的，即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、门卫、同事、邻居、家人代收等），交邮的材料内容视为参选人知晓和全部认可。

签章：

年    月   日

### 第三章   参选文件格式

参      选     文     件

（技术部分）

询比编号：

工 程 名 称：

参   选   人：           （公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日           期：       年     月     日

一、   参   选   函

东莞市安之联置业有限公司：

根据你公司           （询比编号）询比文件的规定和要求，我单位研究询比文件后决定参加本次参选。

1、我单位愿意按照询比文件规定的各项条款要求，对本次询比范围内的全部文件进行专业承包，并保证按询比人要求完成承包工作。

2、如果我单位中选，你司的询比文件、补充文件、中选通知书和符合询比文件要求的本参选文件均构成约束我们与询比人的合同。

3、我单位自愿全面接受询比文件各条款、内容的约束，并承担违反询比文件要求而引起的不利后果。

4、一旦我方中选，我方保证按约定工期和业主开工令的要求如期开工、竣工并移交全部工程项目。

5、我单位逾期交工验收，询比人有权解除合同并按合同约定进行实施。

6、一旦我方中选，我方保证质量质量达到询比文件规定的要求。

7、我方将保证按询比文件的规定承担相关的工作和责任。

参选人：  (公章)                       通讯地址：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：     邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户银行：                             账    号：

年    月    日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系   （单位名称）   的法定代表人，现授权委托     （单位名称）       的   （姓名）   为我公司的合法代理人，就         （项目名称）   的参选，以本公司的名义签署参选文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

（后附法定代表人和代理人身份证复印件）

代  理  人：   （签字）   性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                       职务 ：

参  选  人：                  （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

三、技术部分

- 1、营业执照（所有复印件应加盖公司公章）

- 2、近三年（2017年1月1日以来）2个及以上标识标牌类似项目业绩证明（业绩金额为30万以上）（业绩证明材料以合同或建设单位签字盖章的完工验收证明为准）

3、项目主要负责人资料（近三个月社保证明）

参     选    文    件

（商务部分）

询比编号：

项目名称：

参选文件内容：    	      参选文件商务部分

参  选  人：                         （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日  期：       年     月     日

1、参选函

东莞市安之联置业有限公司：

根据你方提供的 安联尚璟花园项目标识指示牌工程  询比文件，经研究上述询比文件的参选人须知、合同条款、设计方案和现行建设技术标准及其他有关文件后，我方愿以¥　         （人民币大写　　　　　　元）的总报价（增值税税率   %，不含税价为        ，增值税税额为          ），并承诺按本询比文件、设计方案、合同条款的要求，承担上述工作。

参选人：                     （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

参选人：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年    月     日

- 安联尚璟花园项目标识指示牌工程报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 |  |
| 1 | 304拉丝不锈钢门牌标识 | 1.名称:304拉丝不锈钢门牌标识（800*135*25mm） 2.材料品种、规格、内容:LOGO反蚀刻，字体凸出0.2mm，不着色（要求：手触感觉明显凸出立体感），线条蚀刻凹陷0.3mm，不着色（要求：手触感觉明显凹槽），T1.5mm304拉丝不锈钢激光切割，刨槽折弯、精工焊接盒体（要求：无缝焊接，边角打磨直挺饱满，无明显焊点、焊缝、表面精细拉丝（竖纹），电镀防青古铜，表面半哑防指纹处理，背面内嵌墙体种钉安装）；字体T3 304不锈钢激光切割实心立体字，表面精工细拉丝（竖纹），表面电镀玫瑰金；LOGO分色精工丝网印刷，印刷要求：字边缘无毛刺，牢固度强，非金属尖锐物件不可划伤 3.其他:含制作安装，符合图纸设计及施工规范要求 4.安装部位:入户门口靠消防栓一侧 | 块 | 1029 |  |  |  |
| 2 | 304拉丝不锈钢楼层牌标识 | 1.名称:304拉丝不锈钢门牌标识（800*160*30mm） 2.材料品种、规格、内容:T1.5 304#不锈钢激光切割，精工焊接围边立体字（要求：无缝焊接，边角打磨直挺饱满，无明显焊点、焊缝表面精细拉丝（横纹），电镀防青古铜，表面半哑防指纹处理），T1.5 304#不锈钢激光切割，刨槽折弯、精工焊接盒体（要求：无缝焊接，边角打磨直挺饱满，无明显焊点、焊缝底部激光镂空切割窗口，内置乳白亚克力板，内置暖光LED模组，表面精细拉丝（横纹），电镀防青古铜，表面半哑防指纹处理，背面种钉安装） 3.其他:含制作安装，符合图纸设计及施工规范要求 4.安装部位:电梯厅 | 块 | 243 |  |  |  |
|  | 合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含 %税） |  |  |  |  |  |  |  |

第四章    合同主要条款

安联尚璟花园项目标识指示牌

工

程

施

工

合

同

目    录

第一章    项目概况

第二章    承包范围和承包方式

第三章    工程制作、施工要求、工期

第四章    工程质量标准及验收

- 工程总价及付款方式

- 工程保修

第七章    甲方的权利及义务

第八章    乙方的权利及义务

第九章    违约责任

第十章    合同附件

第十一章   其它

发包人（以下简称甲方）： 东莞市安之联置业有限公司

承包人（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关行政法规、规章以及建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一章  项目概况

1、工程名称：

2、工程地址：

第二章  承包范围和承包方式

- 承包范围和内容：标识指示牌制作安装，具体标识牌的规格、数量、要求等详见甲方询比文件和乙方投标报价清单及相关文件。

## 2、承包方式：乙方按投标清单中各项目综合单价包干的方式承包本工程，即乙方包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包工期、包安全文明施工、包税费等。

## 3、未经甲方同意，乙方不得将本工程的全部或部分转包或分包给他人。

- 第三章   工程制作、施工要求、工期

- 本次工程由乙方制作、安装、维护；

- 乙方须严格根据甲方确认的图纸、要求的材料及制作工艺、样本等进行制造及安装；

- 甲方应在工程施工前提供符合施工要求的相关条件、以及相关配合与支持；

- 乙方须遵守甲方的有关规定，做好施工现场全过程的管理，确保安装过程无风险，同时确保甲方相关建筑及结构安全，安排相应施工保护，否则，由此造成所有经济损失均由乙方承担；

- 乙方须严格遵守工程制作、安装的时间天数及时间范围；

## 6、 本工程工期：暂定为：2020年12月20日-2021年12月20日，具体开工日期以甲方或监理人发出的开工令之次日起为起算时间。

- 第四章  工程质量标准及验收

- 必须达到国家和行业规范及标准中规定的合格标准，并符合本合同要求；

## 2、主要材料规格、型号、品牌和生产厂家必须按询比文件及参选文件确定的内容。如发生材料代用的情况，必须是采用比原规格和档次、品质更高的材料，且必须事先经甲方同意，否则属乙方违约；

### 3、乙方完成本合同标识系统的制作并运抵现场后，应通知甲方进行验收。对于不符合合同约定的，甲方有权要求乙方立即返工或更换。甲方验收确认后乙方才能安装。到货验收不是最终验收合格，最终验收以工程竣工后的竣工验收为准。到货验收后至竣工验收并办理移交前，相关产品的风险和保管责任仍由乙方承担；

### 4、乙方完成本合同全部工程内容，并按本合同约定的质量标准进行自检合格，认为工程具备竣工验收条件的，应于验收前五天向甲方发出竣工验收申请并同时提供完整的工程技术资料一式四份，甲方应收到验收报告后十五天内进行验收。如验收不合格的，乙方应在限定时间内完成整改后重新申请验收，直至验收合格，由此所造成的返工费用及补救措施费用等全部由乙方承担，造成的工期延误由乙方负责，因此给甲方造成损失的，乙方负责赔偿；

### 5、验收合格后，甲方应在竣工验收报告上确认。双方在验收合格后办理工程移交手续。工程的实际竣工日期以通过甲方验收合格的日期为准。

- 第五章  工程总价与付款方式

- 本次标识工程总价款为人民币¥             元（大写：                       ）；总价款已经包含标识的制作费、运输费、安装费、维护费、增值税发票   %的税费等相关费用；

## 付款方式：①货到安装现场，经甲方书面确认后，向乙方支付合同总价款的30%；②工程安装按甲方要求分批次施工，每个批次安装完工并经甲方分批次验收合格后，向乙方支付已完工程造价65%； ③剩下合同总价款的5%作为工程质量保修金，在2年保修期结束后支付。 乙方应于上述付款节点达到付款条件后向甲方提交书面的请款报告、相应金额的有效增值税专用发票（  %）以及请款依据等资料，乙方需提供相应金额的正规增值税（  %）专用发票（其中工程结算完成甲方付至结算价的95%时，乙方应开具至结算价的100%的发票）。甲方收到后十五个工作日内完成审核及付款。如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担；

3、关于变更估价的约定:

（1）合同中已有清单项，执行原合同综合单价。

（2）合同中有类似清单项，将有效确认的主材设备费做替换，组成新的综合单价，重新组价的综合单价，参与下浮（下浮率=合同价/控制价）；

（3）合同中无类似清单项，可进行市场询价，经甲方书面确认后的材料价作为计价依据，组成新的综合单价。重新组价的综合单价，参与下浮（下浮率=合同价/控制价）。

因市场价格和法律变化引起的价格不能作为合同调整依据。

- 4、乙方收款账户等资料如下：

- 开户名称：

账号：

开户行：                                                               5、甲方的开户名称等资料如下：

开户名称：

开户行名称：

公司账号：                               公司税号：

- 第六章  工程保修

- 本次标识工程保修期为2年。在质保期内，如出现工程质量问题，乙方须免费维修，同时乙方保证在接到通知后的72小时内恢复正常。

- 如果在保修期外甲方需要售后服务，乙方有义务调查原因，积极配合协助甲方解决，发生费用由甲方负担，乙方按成本价收取。

- 第七章   甲方的权利和义务

- 甲方为本工程整体运行指定                     （手机：                 ）为甲方工作代表，统筹协调处理工程标识涉及的图纸修改、制作、安装、验收、维护等有关事宜，乙方派出的安装队伍须服从甲方代表的管理和安排；乙方与工程相关的设计、制作等工作人员应积极配合甲方代表的相关工作；

- 在标识未制作之前甲方有权对图纸进行修改，以书面通知，乙方根据最新的图纸制作；

- 如乙方制作的标识不符合合同要求的品质，甲方有权拒绝支付品质有瑕疵的标识款项；

- 乙方在本工程的制作、运输、安装过程中，所发生的一切质量事故、安全事故和民事纠纷的责任均由乙方自行承担，甲方无需承担任何责任。

- 第八章   乙方的权利和义务

- 乙方严格按照甲方确认的工程内容和图纸、要求的材料、工艺及品质进行制作，按时完成标识工程的制作、安装等相关工作；

- 乙方不得以任何形式向第三方透露甲方所提供的资料，否则乙方应承担法律责任，甲方有权提出索赔；

### 3、乙方承担本工程的施工安全责任。乙方应遵守工程建设安全生产管理的有关规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并且按规定为施工人员购买相应的保险。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担（此处的事故包括但不限于在乙方从事与本合同项目工程有关的所有事项时，因未采取安全措施或安全措施不力造成的甲方、乙方及第三人的人身伤害和财产损失）；

- 4、在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。施工中因乙方责任造成的停工、返工等一切损失均由乙方承担；

### 5、工程完工后所产生相关垃圾应及时清理，立即运出现场或搬放至甲方指定地点。全部工程完工或竣工后，一切施工设备、设施及人员应根据甲方需要撤离现场。

- 第九章   违约责任

- 甲方逾期付款的，每逾期一天，按合同总价款的2‰向乙方支付违约金；    2、乙方逾期竣工的，每逾期一天，应按合同总价的3‰向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权终止合同，且乙方应支付合同总价20%的违约金给甲方；

## 3、 工程质量经验收不合格的，乙方应当负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期竣工的，乙方按逾期竣工支付违约金；

- 4、乙方违反本合同约定，将本合同工程全部或部分转包或分包给他人的，应向甲方支付本合同总价款20%的违约金，且甲方有权单方解除合同；

## 5、因乙方产品质量问题或安装质量问题造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部直接损失（特别包括甲方因处理第三人追索而产生的诉讼或仲裁费用、律师费用等）；

## 6、乙方违约，按合同约定支付的违约金仍不足以弥补因其违约给对方造成的实际损失时，乙方还应赔偿甲方实际损失与违约金差额部分；

## 7、除上述约定外，因乙方不按合同约定履行合同的，均属违约，甲方有权要求乙方纠正该等违约行为并采取充分、有效和及时的措施消除违约后果并有权要求乙方赔偿甲方因乙方之违约行为而遭受的损失。

- 仲裁和法律

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决；若协商解决不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向人民法院起诉，双方选择的管辖法院为东莞市第一人民法院。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

- 第十章  合同附件

1、合同附件一：廉洁协议。

2、合同附件二：安全生产协议。

- 第十一章   其它

1、本合同一式 陆 份，正本 贰 份，副本 肆 份，双方各执正本 壹 份，副本 贰 份，双方签字盖章后生效。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。

2、 合同附件是本合同不可分割的一部分。

3、本合同某一条款的变动不影响本合同其他条款的有效性。

4、 对本合同的任何修改和补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字后有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

（以下无正文）

- 甲方： 法定代表人或代理人：                乙方： 法定代表人或代理人：

- 联系地址：                                 联系地址：

- 联系电话：                                 联系电话：

- 年   月   日                          年   月   日

合同附件一

廉洁协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于   年  月  日签署了《                 》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式 陆 份，合同当事方各执叁份。

甲方：                        乙方：

日期：

合同附件二

安全生产协议

甲方： 东莞市安之联置业有限公司

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订“安联尚璟花园标识指示牌工程”安全生产责任状。主要内容如下：

- 一、甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查乙方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对乙方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督乙方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、对乙方施工许可资质文件和人员的审查工作，提供相应资料配合乙方办理取得相关许可文件。

9、对乙方的施工方案予以审核，是否有安全施工的措施方案，对危险性较大的项目应组织或督促施工单位编制专项方案和进行专家论证。

10、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

7、施工前，应编制包含安全管理措施的方案报甲方（或监理单位）审批。

8、在施工前须制定相应的安全作业规程，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，施工的技术人员要现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作等。

9、乙方应配备专职的安全管理人员进行现场的安全管理，定期对现场进行安全检查，乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格。

10、按规定配备安全防护用品。

11、乙方应配合甲方工程管理人员对拆迁施工现场的安全检查，对检查发现的安全隐患需按“五定”要求限期消除。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，合同施工期内无一般及以上重大人员伤亡事故。完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、本协议一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

日期：