佛山安联尚璟府项目景观设计 询比

询  比  文  件

采 购 人： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日    期： 2021 年  06  月 01   日

目  录

第一章 采购公告（适用于公开询比）	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	15

第四章 合同内容	23

第五章 采购需求及清单	49

第六章 响应文件格式	50

一、报价函	54

二、法定代表人身份证明及授权委托书	55

三、已标价的报价清单	57

四、供应商基本情况	58

五、近年类似业绩情况	59

六、拟委任的主要人员	60

七、信誉情况	61

八、技术方案	62

# 采购公告（适用于公开询比）

## 项目简介

1.1 项目名称： 佛山安联尚璟府项目景观设计

1.2 采 购 人： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

1.3 项目概况： 佛山安联尚璟府项目位于佛山市高明区西江新城，用地面积约55390.16㎡；容积率2.5；建筑密度30%，绿地率30%；景观面积约39000㎡。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

- 2.3 采购范围： 本次采购范围主要为佛山安联尚璟府项目地块红线范围内景观设计，包括但不限于概念设计、方案设计、效果图设计、深化设计、施工图设计、与其他设计单位配合、施工现场配合及竣工图配合服务，以及提供相关资料并协助发包人办理政府方面的立项、审批等手续服务、项目销售过程中完成相关技术配合服务等。具体要求详见设计任务书。

2.4 合同包划分：       /

2.5 最高限价：   936000.00元

2.6 计划服务期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止（暂定36个月）

其中设计周期为中标通知书后92日历天，计划开始时间暂定为2021年6月15日，计划完成时间暂定为2021年9月15日，具体设计周期关键工期节点详见第四章合同条款及格式。

2.7 每个供应商最多可同时对  /  （具体数量）合同包进行报价，并允许最多成交 /   个合同包；多合同包的成交原则：   /    。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备风景园林设计甲级及以上资质。

（2）业绩最低要求：

近 3 年（指 2018 年 1 月 1日以来（以合同签订日期为准），具备 2个住宅景观设计类似业绩（单个合同景观设计合同额≥75万元）【业绩证明须提供含签订日期、合同金额的合同复印件，并加盖公章】。

（3）主要人员最低要求：

项目负责人1名，具备以下资格条件：

①具备中级职称（专业为：风景园林、规划、景观设计、建筑、环境艺术等）资格；

②近  /  年（指 / 年 / 月 / 日至响应文件递交截止日期，以 / 时间为准）具备    /    个人业绩。

对供应商其他人员的要求：    /    （如有）。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：   /   。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com/ （网址）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 06 月 09 日  11时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于  2021年 06 月 09 日 10 时30 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 佛山市高明大道东492号盈信广场15楼 （地点）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_佛山市高明大道东492号盈信广场15楼_（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 响应保证金

响应保证金的金额：   /

响应保证金的递交形式：   /

递交账号：    /

递交截止时间：        /

## 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/（网址）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地   址：佛山市高明区高明大道东492号盈信广场15F

联 系 人：林先生

电    话：0757-88685789

电子邮箱：874353633@qq.com

_2021__年_06__月_01__日

# 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求： 合格                 。

1.1.2本合同包的安全目标： 合格                 。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：   /   。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）拟委任的主要人员；

（7）信誉情况；

（8）技术方案。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为（采用设计费暂定总价、固定单价的形式）。

3.2.5 报价的其他要求：   /   。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的；

（3）    /    （其他情形）。

- 3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本  1  份。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目景观设计  合同包响应文件

在 2021   年  6 月  9 日 11   时 00  分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、服务期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）；

（5）    /  （其他情形）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为合同金额的5% 履约保证金的形式为  银行转账或银行保函（保函的形式须经采购人同意） 。

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式： 安徽安联高速公路有限公司招标采购部，0551-63738515 。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：      /                    。

# 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 □ / |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第一章“采购公告”第3.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 响应文件（商务和技术评分满分80分）： 业绩： 20 分 主要人员： 20 分 技术方案：40分 响应文件（报价评分满分20分）： 评审价：20分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： R方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 业绩 | 20分 | 1.满足资格审查最低要求，得基本分12分。 2.在满足资格条件基础上，供应商近3年内（2018年1月1日至今，以合同签订日期为准）每增加1项类似项目业绩的加2分，加满8分为止。 类似项目业绩指单个合同景观设计合同额≥75万元的设计业绩【业绩证明须提供含签订日期、合同金额的合同复印件，并加盖公章】。 |  |  |
| （2） | 主要 人员 | 20分 | 1.满足资格审查最低要求，得基本分12分。 2.项目负责人具有高级工程师职称（专业为风景园林、规划、景观设计、建筑、环境艺术等）的加1分，具有注册建筑师资格的加1分，加满2分为止。 3.主创人具有高级工程师职称（专业为风景园林、规划、景观设计、建筑、环境艺术等）的加1分，具有注册建筑师资格的加1分，加满2分为止； 近3年内（2018年1月1日至今，以合同签订日期为准）有类似项目业绩（同2.2.4（1）要求）的，有1个加1分，加满4分为止； 【业绩证明须提供含签订日期的合同复印件和其他能证明主创人参与该项目的证明材料，并加盖公章】 |  |  |
| （3） | 技术方案 | 40分 | - 满足采购文件基本要求，得24分； - 对本项目设计的认识、理解深刻，重点难点分析合理、准确，加0-4分； - 3.景观意向方案分析清晰、合理、到位，加0-8分； 4.有关设计进度、质量、限额设计、后续服务等方案完整、措施合理、响应及时，加0-4分。 |  |  |
| （7） | 评审价 | 20分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容：E1=0.5 E2=0.25 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第2.2.4规定的评审因素和分值计算出得分；

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 合同内容

佛山安联尚璟府项目景观设计

工程地点：佛山市西江新城

合同编号：

甲方：

乙方：

签订日期：

合同主要条款

甲方：                           （以下简称发包人）

乙方：                            （以下简称设计人）

- 本合同依据下列文件签订

- 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

- 国家及地方（为本合同目的，不含港、澳、台地区）有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

- 设计依据

- 发包人提交的设计任务书等；

- 国家及项目所在地的技术标准和有关规定。

- 本合同设计项目的内容

- 项目名称：佛山安联尚璟府项目景观设计。

- 设计范围和服务内容：

本设计范围和服务内容主要为佛山安联尚璟府项目地块红线范围内景观设计，包括但不限于概念设计、方案设计、效果图设计、深化设计、施工图设计、与其他设计单位配合、施工现场配合及竣工图配合服务，以及提供相关资料并协助发包人办理政府方面的立项、审批等手续服务、项目销售过程中完成相关技术配合服务等。具体要求详见设计任务书。

- 项目地址：佛山市高明区西江产业新城秀丽路以南、凤凰路以西。

- 设计人应向发包人交付的设计文件、份数、时间

| 序号 |  | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计阶段 | A3幅面景观设计方案及软装概念方案 | 2 | 详见第五条约定 |
| 2 |  | A1幅面实物样板，A4幅面材料清单 | 2 |  |
|  |  | A4幅面概算表（工程总造价） | 2 |  |
| 4 | 施工图阶段 | 全套A2幅面装饰施工图 （含电子版） | 6 | 详见第五条约定 |
| 5 |  | 材料/部品选型设计需各提供A3幅面彩色图册 | 2 |  |
| 6 |  | 材料清单及软装清单 | 2 |  |
| 7 |  | 实物样板（含电子版） | 1 |  |
| 8 |  | 预算表A4幅面（含电子版） | 2 |  |
| 9 |  | 所有内容的电子文件光碟（包括文本文件及图纸文件，模型等。） | 1 |  |

- 服务周期及设计进度

服务周期:从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止（暂定36个月）。

其中设计周期为中标通知书后景观方案设计周期30个日历日，景观施工图设计周期30个日历日。前期景观总平方案应满足发包人方案设计及报批节点。设计工作具体节点时间由发包人另行通知。

- 设计费及付款方式

- 本合同为单价合同，暂定设计费总价为¥         （含增值税）（大写：         ），固定设计综合单价为：                                  。

固定设计综合单价包含的风险范围：任何可能引起合同单价变化的因素均为合同单价所包含的风险因素。具体风险包括且不限于以下风险：设计费（含设计变更费用）、工本费、设计文件图签费、效果图、方案动画（如需）、配合发包人完成主材选型定样及定品牌工作、提供材料样品及技术规格表、配合发包人编制景观工程招标文件、解决施工中的设计技术问题、参加中间验收、竣工验收以及施工现场服务费、与其他设计单位配合费、交通费、差旅费、管理费、增值税税金及其他按法律、法规规定的应由设计人缴纳的费用以及可能因政府政策或企业重大决策调整导致2次以内（含2次）方案及2次以内（含2次）施工图重大修改而增加的费用。方案或施工图重大修改超过各两次的情况，发包人和设计人应当另行补充协议约定相关费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：另行商议。

- 实际设计费结算按景观施工图设计面积乘以本合同约定的设计综合单价核定，多退少补。

- 付款方式：

- ①设计人向发包人提供合同价5%的履约担保，本合同生效后设计人提供初步方案后15日内，发包人向设计人支付设计费总额的20%。

- ②施工图设计成果蓝图出图经发包人确认后15日之内，发包人支付至合同总金额的70%；

- ③经发包人审图合格后支付合同总金额85%；

- ④项目竣工验收合格并配合发包人完成结算后15日之内，发包人向设计人支付设计费结算总金额全部剩余设计费。

- 每次付款前设计人应全额提供真实合法的税务发票，否则发包人有权拒绝付款。

- 付款前设计人须开具符合发包人要求的等额合规增值税专用发票及书面请款报告。设计人提供的增值税专用发票如不符合法律法规要求或不能通过税务认证的，发包人有权拒收并暂停支付设计费，待设计人更换为有效票据后方可支付，由此造成付款逾期的，发包人无需承担任何责任。

- 双方责任

- 发包人责任：

- 发包人按本合同约定，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

- 发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费。

- 设计人责任：

- 设计人承诺其具有国家规定的相应资质，并在资质范围内按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的正确性、安全性、可行性、经济性、合理性、真实性、合法性等质量负责，如设计文件出现遗漏或错误的，须及时进行修改、补充。

- 设计合理使用年限按国家规定执行。

- 设计人按合同规定时限、份数交付设计成果（包括电子版和纸质版，且须确保电子版和纸质版一致），负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- 在景观方案设计和施工图设计期间，设计人保证与发包人及建筑设计单位积极沟通，确保建筑规划方案和施工许可报批报建按照发包人工作节点要求完成。景观工程施工期间，设计人要定期（每周1-2次）到现场对项目进行监督、检查施工单位是否按设计人的图纸完成施工的，是否能体现设计人的设计思想，未按甲方要求到场的，每次罚款1000元，该服务费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

- 设计人工作成果应确保不侵犯第三人知识产权，如发包人因使用设计人工作成果侵犯第三人知识产权的，设计人应负责解决并承担全部赔偿责任。

- 设计人在不降低功能和保证安全的前提下，应做到所有设计人方案经济合理且在设计限额范围内，如发包人认为设计存在经济上的不合理现象，有权要求设计人进行调整，设计人应予积极配合。

- 设计人承诺合同签署处通信信息（联系人、联系方式、地址等）的准确性和唯一性，任何变更均需在变更后三日书面通知发包人，否则，发包人任何材料以此信息交邮的，即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、门卫、同事、邻居、家人代收等），交邮的材料内容视为设计人知晓和全部认可。

- 设计人应当自行完成本合同项下承接的设计业务，未经发包人同意，不得将本合项下的权利、义务转包、分包、转委托给任何第三方。

- 保密条款

- 在本合同签订前、履行中、终止后，设计人应保护发包人的知识产权，未经发包人书面同意，设计人对发包人提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图样、数据、与业务有关的客户信息及其他信息等）负保密责任，不得擅自修改、复印或向第三方泄露或用于本合同项目以外的项目，否则，设计人向发包人支付不低于合同价款20 %的违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，由设计人补足；

- 未经发包人书面同意，设计人不得向第三方扩散、转让、泄露与本合同项目相关的设计方案、图纸、文件等技术经济资料，否则设计人须按第8.1条约定承担违约责任。本合同项下所有设计成果的知识产权在发包人支付完合同款后归发包人所有；

- 本保密条款具有独立性，不因本合同终止、解除等原因而失效。

- 违约条款

- 发包人不按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一日，应承担逾期付款金额2‰的逾期付款违约金。

- 本合同履行期间，非设计人违约，发包人要求终止或解除合同时已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付设计费；未开始设计工作的，合同终止或解除的，发包人无需支付费用。

- 本合同履行期间，非发包人违约，设计人要求终止或解除合同，或拒不进行本合同项目设计，则设计人应按照合同价款20%的标准向发包人支付违约金。

- 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一日，支付发包人合同价款2‰的违约金；逾期10日的，发包人有权解除合同，设计人应支付合同价款20%的违约金。

- 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失或安全事故纠纷，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并向发包人支付合同价款30%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，设计人应补足。经采取补救措施仍不能满足设计要求的，发包人有权解除合同，由此造成的损失，由设计人赔偿（包括但不限于工期延误、第三方索赔、诉讼费、律师费、差旅费等）。

- 设计人保证不转包、不分包、不挂靠资质设计，否则发包人有权单方面解除合同，设计人须按发包人要求退还发包人已付费用，并由设计人按合同价款的20%向发包人支付违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，不足部分由设计人补足。

- 设计人向发包人支付的违约金，发包人有权在应付而未付款项中扣除。

- 其他

- 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

- 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商无法解决的，双方当事人均可向项目所在地人民法院起诉。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

- 本合同一式陆份，发包人肆份，设计人贰份，具有同等法律效力。

- 本合同经双方签字盖章之日起生效。

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 或委托代理人：（签字） | 或委托代理人：（签字） |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |

景观方案及施工图设计任务书

- 一、项目概况

- （一）项目名称： 佛山安之联西江新城项目

- （二）项目介绍

1.项目位置：

（1）项目地点：广东省佛山市高明区西江新城。

（2）项目四至：东至凤凰路路 ，南至规划路，西至规划路，北至秀丽路。

（3）地段说明： 项目地段位于西江新城南片区北端，东侧南侧为在建项目，西侧为秀丽河，北侧为220kv变电站。

（4）项目区位图示：

2.项目定位:初步定位为改善型产品，后期产品定位报告为准。

3.项目建筑风格:暂定新中式或现代简约风格；

4.项目园林风格:暂定新中式或现代简约风格；

5.主要规划技术指标

占地面积：55390.16㎡ ；容积率：2.5；建筑密度：≤30% ；绿地率≥30 ％.

（三）设计依据及基础资料

1.国家及地方相关法规、规范

2.《居住区绿地设计规范》DB11/T 214—2003

3.《居住区环境景观设计与设计规范导则》（2006）

4.《城市道路绿化规范与设计规范》CJJ 75-97

5.《园林基本术语标准》CJJ/ T91-2002

6.当地绿地率计算规则

- 二、设计服务内容

1.设计范围包括：地块红线范围内景观方案及施工图设计。

2.设计服务主要内容

（1）提供符合本任务书要求的设计成果文件；

（2）现场踏查，分析和评估现场环境；

（3）与甲方及有关顾问（建筑、结构、机电等）配合；

（4）提交工程概算、预算；组织施工图各专业合图和现场会审交底工作；配合甲方就园林施工图设计进行封样、材料、小品定板等工作；配合甲方前往苗圃、供苗地等地区进行号苗服务；

（5）对现场出现与室外景观有关的问题进行变更设计；

（6）设计师代表定期到施工现场指导解决施工中存在的技术问题。

（7）本任务书中明确的其他各项服务内容。

- 三、方案设计指引

- 考虑景观效果的营造，在主入口、人流交汇处等重要节点酌情使用水景，水景体量适中，造型新颖，具有设计感，可结合现代部品、雕塑等增强展示区的顾客体验感及尊贵感。具体设计指引内容详见后期设计任务书。

- 四、施工图设计指引

- 成本限额暂定大区园林 500 元/平米。具体设计指引内容详见后期设计任务书。

- 四、设计成果要求

（一）方案设计阶段

1.设计成果内容

本次设计内容包括但不限于以下内容：

（1）彩色方案设计文本 4 本，规格为 A3 幅面；

（2）文本图纸另行制作 A1  图纸 2 套；

（3）彩色园林规划总平面图两份，比例  1:500

（4）所有内容的电子文件（光碟）两份（包括文本文件及图纸文件，模型等。）

2.设计成果形式

设计图纸内容，包括但不限于以下所述：

| 分类 | 序号 | 图纸名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计说明 | 1 | 总设计说明 |  | 含项目介绍、区位分析、现状分析、风格定位、设计构思、设计目标等。 |
|  | 2 | 项目概况 |  |  |
|  | 3 | 设计理念 |  |  |
|  | 4 | 设计原则与目标 |  |  |
| 总图 | 5 | 总平面图（及彩图） |  | 比例根据需要确定 |
|  | 6 | 总平面标识图 |  |  |
|  | 7 | 总平面索引图 |  |  |
|  | 8 | 节点透视图若干 |  |  |
|  | 9 | 分析图 | 功能分析图 |  |
|  | 10 |  | 竖向分析图 |  |
|  | 11 |  | 交通分析图 |  |
|  | 12 |  | 消防分析图 |  |
|  | 13 |  | 分期开发分析图 |  |
|  | 14 |  | 景观视线分析图 |  |
|  | 15 |  | 管理模式分析图 |  |
|  | 16 |  | 植物空间分析图 |  |
|  | 17 |  | 绿地率分析图 |  |
|  | 18 |  | 灯光照明分析图 |  |
|  | 19 |  | 公共服务设施位置分布图 |  |
| 详图 | 20 | 集中商业区节点详图 |  | 节点详图包括节点详图平面图、详图标识图、手绘或透视效果图、景观示意图 |
|  | 21 | 售楼处节点详图 （包括景观示范区） |  |  |
|  | 22 | 各组团节点详图 |  |  |
|  | 23 | 主入口节点详图 |  |  |
|  | 24 | 老年、儿童活动区节点详图 |  |  |
|  | 25 | 地面停车区域节点详图 |  |  |
|  | 26 | 其他区域节点详图 |  |  |
|  | 27 | 大门景观意向图 |  |  |
|  | 28 | 围墙景观意向图 |  | 可参考园林标准化大门、侧入口节点详图 |
|  | 29 | 架空层景观意向图 |  | 可参考园林标准化围墙节点详图 |
|  | 30 | 铺砖效果意向图 |  | 包括材料选型 |
|  | 31 | 景观小品意向图 |  | 可参考园林标准化树池、花钵节点详图 |
|  | 32 | 灯具选型意向图 |  | 包括草地灯、庭院灯、壁灯、射树灯、地埋灯、壁灯、LED灯带等 |
|  | 33 | 公共服务设施选型意向图 |  | 包括室外桌椅、垃圾箱、指示牌等 |
|  | 34 | 植物空间意向图 |  |  |
|  | 35 | 植物品种意向图 |  |  |
| 经济技术指标分析 | 36 | 绿地率；软、硬景面积比例；水景面积比例 景观单方成本；项目软、硬景成本；景观雕塑小品成本 |  |  |
| 模型 | 37 | 项目整体模型（含软景、硬景、雕塑小品） |  |  |
| 概算表 | 38 | 概算主要内容和估算清单 |  | 包括乔木、灌木、地被等 |

（二）施工图设计阶段

1.设计成果内容

（1）施工图阶段设计成果要求： A3—A1装订蓝图八份；

（2）园林总平面图两份，比例1:500；

（3）所有内容的电子文件（光碟）两份（包括文本文件、图纸文件、模型等。）

2.设计成果形式

| 分类 | 序号 | 图纸名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 图纸目录 |  |
|  | 2 | 景观设计说明 |  |
| 通用做法 | 3 | 路牙及铺地材料通用做法 |  |
|  | 4 | 其他节点通用做法 | 水沟、雨水口、花池、台阶、灯具、检修井、取水口等通用做法详图 |
| 总图部分 | 5 | 总平面图 |  |
|  | 6 | 总平面分区图 |  |
|  | 7 | 总平面索引图 |  |
|  | 8 | 网格放线尺寸定位图 |  |
|  | 9 | 坐标定位图 |  |
|  | 10 | 竖向标高设计图 |  |
|  | 11 | 铺砖平面图 |  |
|  | 12 | 公共服务设施位置分布图 | 包括室外家具、垃圾桶、指示标示系统 |
| 详图部分 | 13 | 平面索引图中所索引各分区平、剖面、细部详图 | 比例根据需要确定 |
|  | 14 | 道路场地的铺装设计及结构做法和大样图 |  |
|  | 15 | 各景观小品、栏杆、花架、木栈道、水体等工程内容之平、立、剖面及施工大样设计图、结构设计图 |  |
|  | 16 | 建筑首层架空层景观设计详图等 |  |
|  | 17 | 道路、道牙、排水沟、雨水口、挡土墙、花钵、树池、花池、生态停车位、台阶、地库出入口、灯具、检修井、取水口、汀步、锁边石等通用做法详图 |  |
| 园建部分 | 18 | 园建设计说明 | 节点详图包括节点详图平面图、详图标识图、透视效果图、景观示意图片 |
|  | 19 | 小区大门设计详图、结构设计图 |  |
|  | 20 | 小区侧入口设计详图、结构设计图 |  |
|  | 21 | 围墙设计详图、结构设计图 |  |
|  | 22 | 隐形消防通道大门设计详图 |  |
|  | 23 | 景观亭、廊、景观桥等相关园建设计详图、结构设计图 |  |
| 绿植部分 | 24 | 绿化设计说明 |  |
|  | 25 | 植物种植总图 | 包括苗木清单表 |
|  | 26 | 植物种植索引图 |  |
|  | 27 | 乔木种植图、各细部详图 | 乔木清单表 |
|  | 28 | 灌木种植图、各细部详图 | 灌木清单表 |
|  | 29 | 地被种植图、各细部详图 | 地被清单表 |
| 水电部分 | 30 | 给排水设计说明 |  |
|  | 31 | 景观给水总平面图 |  |
|  | 32 | 景观排水总平面图 |  |
|  | 33 | 自动喷灌布置图 |  |
|  | 34 | 电气设计说明 |  |
|  | 35 | 动力配线图 |  |
|  | 36 | 弱电系统图 |  |
|  | 37 | 景观灯具布置图 |  |
|  | 38 | 灯具选型照片 |  |
| 景观经济技术指标 | 39 | 景观技术指标表 |  |
|  | 40 | 铺装清单表 |  |
|  | 41 | 设备系统清单表 |  |
|  | 42 | 小品清单表 |  |
| 预算表 | 42 | 工程量、单价、工程总价； |  |
| 相关工作 | 43 | 材料送样 |  |

- 五、设计管理要求

（一）方案设计阶段

1.时间要求：暂定方案设计周期30个日历日；具体时间双方再行商定。

2.方案设计前，请设计院各专业工程师认真阅读甲方提供的项目资料及本设计任务书，了解甲方技术要求，了解甲方设计合约结构，即设计方的责、权、利，并严格按照设计任务书的要求执行，如对任务书有疑问、各专业有矛盾或设计院有不同意见时，应书面与甲方项目负责人或专业负责人进行沟通，并最终以甲方书面回复的意见为准。

3.方案设计过程中，应与甲方以及建筑设计单位及时沟通，并提供不少于2-3个设计方案和模型（根据服务专业进行选择），供甲方比选和审核后进行设计优化，积极配合甲方以及建筑设计单位与政府部门沟通建筑规划方案报批报建工作。方案设计过程中，涉及到的经济技术指标及数据模型等，设计院应进行核算；设计院应负责园林绿化面积、硬景面积、水景面积、及单方成本等经济技术指标的计算，并为其准确性负责。

4.方案设计图纸完成后，应配合甲方内部评审和政府评审工作，最终图纸成果确认须经双方共同签字确认，方可进行下阶段设计工作；设计院需按照本设计任务书中规定的时间和规定的设计成果形式，完成符合甲方要求的设计成果；

5.图纸绘制深度按照我公司对于图纸深度的要求执行（包括说明及计算书）；

6.园林总平面规划及景观节点设计方案需要定期举行例会，讨论相应阶段图纸问题。设计院应在会议前作好准备，提供最新图纸成果及相关设计问题，以备开会研讨、定案，会议纪要应存底留档；

7.设计院在接到该方案阶段设计任务书时，应对设计范围内甲方提出的重要经济技术指标认真核对和确认后开始设计；

（二）施工图设计阶段

1.时间要求：暂定施工图设计周期30个日历日；具体时间双方再行商定。

2.施工图设计前，请设计院各专业工程师认真阅读甲方提供的项目资料、园林方案设计成果文件及本设计任务书，了解甲方技术要求，了解甲方设计合约结构，即设计方的责、权、利，并严格按照设计任务书的要求执行，如对任务书有疑问、各专业有矛盾或设计院有不同意见时，应书面与甲方项目负责人或专业负责人进行沟通，并最终以甲方书面回复的意见为准。

3.施工图设计过程中，与甲方及时沟通，并提供不少于1-2版过程白图（扩初设计图纸），供甲方比选和审核后进行设计优化，涉及与政府部门的沟通，应积极配合。

4.施工图设计过程中，涉及到的经济技术指标等，设计院应进行核算；设计院应负责园林绿化面积、硬景面积、水景面积及单方成本等经济技术指标的计算。

5.施工图设计图纸完成后，应配合甲方评审工作，最终图纸成果确认须经双方共同签字确认，方可进行下阶段设计工作；设计院需按照本设计任务书中规定的时间和规定的设计成果形式，完成符合甲方要求的设计成果。

6.图纸绘制深度按照我公司对于图纸深度的要求执行（包括说明及计算书）。

7.园林总平面图及景观节点图需要定期举行例会，讨论相应阶段图纸问题。设计院应在会议前作好准备，提供最新图纸成果及相关设计问题，以备开会研讨、定案，会议纪要应存底留档。

8.设计院在接到该设计任务书时，应对设计范围内甲方提出的重要经济技术指标认真核对和确认后开始设计。

（三）施工阶段配合

（1）景观样板施工前设计单位应对施工单位技术交底，并定期协助甲方与施工单位磋商讨论工程技术问题，提出合理化指导意见。

（2）指导纠正施工单位施工中的错误做法，并对易产生施工质量通病部位进行提醒，尽量通过设计方法避免。

（3）根据设计方案要求，提供设计效果的施工监管；在施工期间，景观主案设计师应每周到施工现场一次对施工装饰效果把控，未到场每次罚款1000元。

（4）施工完成后设计方配合甲方对施工存在的设计质量缺陷、景观施工质量进行整体评估，提出合理化修改意见。

（5）对施工过程中图纸调整部位重新绘制，出最终景观施工图蓝图，提供A2幅面景观施工蓝图8套及相应的电子文件。

本任务书中未尽事宜及委托方可能进行的设计调整要求可在设计过程中由委托方与受托方商榷解决方案，最终由委托方确认。

附件一：合同协议书

合同协议书

本协议书由______________（下称“甲方”）为一方，与 （乙方全称）（下称“乙方”）为另一方于______年____月____日共同订立。

鉴于甲方已委托乙方为              服务并已接受了乙方就此提出的报价，以明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与合同条款所规定的定义相同。

2. 下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）已标价的报价清单；

（7）构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以本合同协议书第2条约定次序在先者为准。

3. 根据报价清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）      （￥       ）。

4. 甲方在此同意按照本合同规定的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

5. 乙方基于甲方的上述保证，在此向甲方承诺按照本合同的规定履行相关服务。

6. 本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工作完成并经甲方验收通过后失效。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月       日

乙方：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月        日

- 附件二：廉洁协议

廉洁协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于    年    月    日签署了《    合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

- 附件三：项目负责人委任书（如有）

(佛山安联尚璟府项目景观设计) 项目负责人委任书

致：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

(乙方全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名)（电话） 代表本单位全面负责。

乙方：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

- 附件四：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履 约 保 证 金

(甲方名称)：

鉴于      (甲方名称，以下简称“甲方”)接受       (乙方名称)(以下称“乙方”)于     年    月    日参加  (项目名称)的报价。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1、担保金额人民币(大写)       元(¥         )。

2、担保有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至甲方验收本项目通过之日止。

3、在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4、甲方和乙方按合同条款进行变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人 名 称：              (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签名)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

# 采购需求及清单

1、技术大纲或工作任务书或委托人要求（详设计任务书）

2、报价清单（如有）

# 响应文件格式

响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套文字如下：（打印时此行可删）

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目景观设计   合同包响应文件

在 2021年  6 月 9  日 11   时 00  分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

佛山安联尚璟府项目景观设计   合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、技术方案

- 一、报价函

佛山市安之联房地产开发经营有限公司   (采购人名称)：

1．我方已仔细研究了 佛山安联尚璟府项目景观设计合同包询比文件的全部内容(含补遗书)，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       ，含税)的总报价，服务期 从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止（暂定36个月），按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到  合格  ，安全目标达到 合格   。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)  /    元(¥    /   )。

4．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

8.  /  。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的报价清单

| 序号 | 设计项目 | 设计综合单价 （元/㎡） | 暂定设计 面积（m2） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佛山安联尚璟府项目景观设计 |  | 39000 |  |
| 总价（含税） |  |  |  |  |

- 备注：1.实际设计费结算按景观施工图设计面积乘以本合同约定的设计综合单价核定，多退少补。

- 2.设计综合单价包含的范围详见第四章合同主要条款第6.1条约定。

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书、及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：_业绩证明须提供含签订日期、合同金额的合同复印件，并加盖公章。类似业绩：指2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）的住宅景观设计类似业绩（单个合同景观设计合同额≥75万元）。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- 六、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、职称资格证书以及资格审查条件、评审办法加分项所要求的其他相关证书、业绩（如有）证明材料的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

类似业绩指：指2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）的住宅景观设计类似业绩（单个合同景观设计合同额≥75万元）。【业绩证明须提供含签订日期的合同复印件和其他能证明主创人参与该项目的证明材料，并加盖公章】

- 七、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 八、技术方案

供应商应按项目特点编制技术方案(文字宜精炼、内容具有针对性)。

1、对本项目设计的认识、理解，结合设计任务书和经济合理性，分析本项目设计的重点和难点；

2、根据设计任务书的要求对本项目进行项目景观方案分析（含方案立意、主要节点参考、意向效果、参考主材清单及实物样板等；）

3、设计进度保证措施、确保设计服务周期承诺；

4、设计质量控制措施与承诺；

5、限额设计控制方案；

6、后续服务方案；

7、其他相关内容（如有）。