佛山安联尚璟府项目试桩工程

询  比  文  件

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日    期： 2021 年  7  月  12  日

目 录

第一章 采购公告（适用于公开询比）	1

第二章 供应商须知	4

第三章 评审办法	12

第四章 合同内容	17

第五章 采购需求及清单	33

第六章 响应文件格式	34

一、报价函	38

二、法定代表人身份证明及授权委托书	39

三、已标价的工程量清单	41

四、供应商基本情况	42

五、拟委任的主要人员	43

六、信誉情况	44

七、施工组织设计	45

# 采购公告（适用于公开询比）

## 项目简介

  - 项目名称：佛山安联尚璟府项目试桩工程

  - 采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

1.3 项目概况：本项目位于佛山市高明区西江新城，用地面积约55390.16㎡；容积率2.5；计容建筑面积约138475.4㎡。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：本次采购范围主要为佛山安联尚璟府项目试桩及桩基检测。试桩数量为三根，本项目需对桩基进行桩身完整性进行检测及单桩竖向极限承载力静载破坏性试验进行检测，并及时准确出具各种检测报告。

2.4 最高限价：191649.25（大写：壹拾玖万壹仟陆佰肆拾玖元贰角伍分）

2.5 计划工期：计划开工日期 2021年07月23日（实际开工日期以采购人通知的为准）；工期15个日历天（含桩基检测）。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备地基基础工程专业承包三级及以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（2）企业业绩最低要求：

近3年（指 2018 年  1 月 1  日以来（以合同签订日期为准），具备 1个桩基工程合同【业绩证明须提供含签订日期，并加盖公章】。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com/ （网址）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 7 月 20 日 10 时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2021 年 7 月 20 日 09 时 30 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 佛山市高明大道东492号盈信广场15楼  （地点）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_佛山市高明大道东492号盈信广场15楼_（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/ （网址）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地    址：佛山市高明区高明大道东492号盈信广场15F

邮政编码：528500

联 系 人：徐先生

电    话：0757-88685789

电子邮箱：874353633@qq.com

2021 年 07 月 12 日

# 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 达到国家或行业质量检验评定的合格标准 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | / |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | / |
| 3.2.4 | 报价方式 | £单价 R总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | / |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 1 份 |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | / |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

- 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.2 供应商资格要求

- 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

- 1.3 费用承担

- 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

- 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

- 供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

- 不允许分包。

- 1.8 偏差

- 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

- 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

- 本询比文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）供应商须知；

- （3）评审办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）采购需求及清单；

- （6）响应文件格式。

- 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

- 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

- 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

- 响应文件应包括下列内容：

- （1）报价函；

- （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

- （3）已标价的工程量清单；

- （4）供应商基本情况；

- （5）拟委任的主要人员；

- （6）信誉情况；

- （7）施工组织设计；

- 3.2 报价要求

- 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

- 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

- 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

- 3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

- 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应有效期

- 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

- 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

- 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

- 3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 3.5.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

- （2）响应文件正本一份，副本 1 份数。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

- （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

- 供应商名称：

- 佛山安联尚璟府项目试桩工程合同包响应文件

- 在    年    月    日    时    分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

- 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

- 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

- 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

- 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

- 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

- （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

- （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期及其他内容；

- （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

- （5）启封结束。

- 5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

- 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

- 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

- 7.2评审结果异议

- 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

- 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“安康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： R评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （2）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （3）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （4）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

# 合同内容

合同编号：

佛山安联尚璟府项目试桩工程施工合同

| 甲 方： | 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |
| 项目名称： | 佛山安联尚璟府项目 |
| 工程地点： | 佛山市高明区西江新城 |
| 签订日期： | 年 月 日 |

佛山安联尚璟府项目试桩工程施工合同

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：佛山安联尚璟府项目试桩工程

二、工程地点：佛山市高明区西江新城

三、承包范围：

1、佛山安联尚璟府项目试桩及桩基检测，详见工程量清单。

2、检测标准：

2.1《建筑地基基础设计规范》              GB 50007—2011

2.2《建筑地基基础工程施工质量验收标准》  GB 50202—2018

2.3《岩土工程勘察规范》                   GB50021-2001（2009版）

2.4《普通混凝土力学性能试验方法标准》    GB/T50081-2002

2.5《工程岩体试验方法标准》              GB/T50266-2013

2.6《建筑边坡工程技术规范》              GB 50330—2013

2.7《建筑地基处理技术规范》              JGJ 79—2012

2.8《建筑基桩检测技术规范》              JGJ 106—2014

2.9《建筑地基基础检测规范》              DBJ 15—60—2008

2.10《建筑基坑支护技术规程》             JGJ 120—2012

四、工期：本工程质量标准为合格，工期不超过15个日历天（含桩基检测），开工日期以甲方开工令为准。未经本工程明确约定顺延的，工期不予顺延；逾期竣工验收合格的，承担相应的违约责任、赔偿责任。

五、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全。

六、合同组成文件

合同文件组成及解释顺序：1、本工程施工合同；2、工程量清单 ；3、国家及当地的标准、规范及相关技术文件（略）；4、参选书及其附件。

七、合同价款

人民币金额（大写）：

（小写）：

八、合同价款的支付：

1、合同价款

本合同价款采用采用固定总价，询比范围内清单工程量一次性包干方式，投标方已自行核对工程量。后期不因图纸中清单未列及未说明、清单工作量多或少、公式链接错误等原因调整总价，除经甲方确认的设计变更、现场签证外，合同价格均不作调整。

合同价款中包括但不限于的风险范围：

（1）因报价时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求，需要调整方案造成的费用；变更引起的各种措施费不予调整。

（2）与其他工程施工单位发生交叉作业而增加的费用。

（3）应对临时停水、停电，排水容量不能满足等防备处理措施。

（4）政策性调整不予调整。

风险费用：乙方在参选报价时已充分考虑，不再另行计取。

- 付款方式：本工程无预付款；试桩工程完工验收合格，且桩基检测初检结果出来，后支付至合同价的85%；检测工程完毕，向甲方提交一式四份正式检测报告，且竣工结算审核完成后，支付至竣工结算审定价的100%。

3、支付至竣工结算审定价的100%时，须提供全额发票，乙方每次申请付款前应及时提供符合甲方要求的增值税专用发票。乙方未按照要求提供相应资料，付款将予以延期，造成的损失由乙方自行承担。因票据问题造成甲方损失须由乙方承担。

4、甲方有权直接从工程款中扣除按合同规定乙方应承担的违约金等费用。

5、甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

注：乙方必须在工程验收合格且提交一式四份正式检测报告后20天内提交完整的竣工结算资料给甲方。

- 变更估价

9.1合同中已有清单项，执行原合同综合单价。

9.2合同中无清单项，执行《广东省建设工程计价依据（2018）》，包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》，《佛山市建设工程补充综合定额(2019)》

十、技术标准、工程质量及其管理：

1、乙方必须严格按照甲方确认的设计和施工方案、有关设计说明、双方确认的施工组织设计及国家现行施工、验收规范、工程质量检验评定标准和技术要求组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家、广东省及行业的工程验收规范标准。

2、甲方现场代表在施工现场对工程实行全过程监理、检查，甲方现场代表发现乙方施工不符合技术质量和安全生产要求的，有权通知乙方暂停、改正、返工直至合格，但原定工期不予顺延，所需费用及由此引起的工期延误责任由乙方承担。

3、乙方项目经理按甲方认可的施工方案和甲方现场代表依据合同发出的指令组织施工，负责工程管理和协调工作。

4、隐蔽工程隐蔽前乙方自检，自检合格后书面通知甲方验收，验收不合格，乙方在甲方限定时间内整修、返工后重新验收，直至验收合格，但原定工期不予顺延，整修、返工费用及由此引起的工期延误责任由乙方承担。未经甲方验收，乙方不得擅自进行隐蔽，否则由此引发的一切责任及返工费用由乙方承担。

5、在进行与已交付工程有关联的部位施工前，乙方应向甲方提出书面联系单，经甲方同意后方可施工，造成损失的，由乙方承担。

6、乙方负责本工程合同范围内的成品保护工作，认真做好记录，在办理工程中间交接的同时，向甲方提供交接清单。

7、对于甲方规定品牌由乙方自主报价的材料，乙方必须明确品牌及规格型号，供甲方审核确认；甲方有权在规定品牌中进行调整，价格保持不变。乙方自报品牌及价格材料，其价格不再调整，材料必须为合格产品，并注明品牌及规格型号供甲方审核确认封样后方可使用。

8、乙方采购的所有材料均应达到国家规范“合格”标准以上。凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，由乙方无条件返工且费用自理、原定工期不予顺延，同时应承担甲方由此而引起的经济损失，甲方保留自行采购的权利，所发生的费用从合同价中扣除。在规定的保修期内，凡因施工或乙方采购材料造成的质量事故和质量缺陷应由乙方负责保修，免费更换，并承担由此给甲方造成的损失。

十、双方责任

（一）、甲方责任

1、组织乙方进行图纸及资料会审。

2、委派驻工地现场代表，对乙方项目施工人员、工程进度、工程质量（包括材料质量）、机械设备和工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理。施工过程中的设计变更签证、工程进度签证、设备和材料的验收、工程中间验收、竣工验收和其他必要的签证以甲方书面加盖公章确认为准。

3、提供现场施工条件和设备、材料的临时保管场所，协调乙方施工中与其他专业工程施工方的配合。

4、审核核实乙方工程进度表，按合同约定按时支付乙方工程款。

5、配合乙方组织对工程的竣工验收。

- 6、确定检测方案，提供试验桩(点)的编号、位置和设计、施工、地质资料，并于检测进场前准备相应的检测资料，具体包括填写并签署〈桩基（地基）检测方案会议记录表〉、检测桩(点)参数表和工程概况表，并提供工程地质勘察报告、施工平面图和施工记录表。甲方提供的概况表、资料表、打桩记录、平面图、柱状图等相关每一页都要有委托单位公章以确认资料的真实性。

7、负责对工程的结算审计。

（二）、乙方责任

1、在工程施工过程中负责与相关政府及其他部门、单位协调、沟通并承担相关费用。

2、乙方未经甲方书面同意不得将承包工程擅自转包、违法分包给第三方，否则甲方有权解除本合同，乙方除应退还全部工程款外，还应向甲方支付不低于工程总价款  30% 的违约金，并按照甲方的要求限期离场。

3、参照佛山市建设工程文明施工管理规定组织施工，建立健全质量管理体系，严格按照设计和施工方案、施工规范、操作工艺流程、技术要求施工，对不符合质量要求的负责返工修补至符合要求为止,做好自检和工序交接检查。

4、对所做工程和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

5、自行承担施工过程中的意外事故或人身伤害责任，甲方没有责任对于这类损害进行赔偿，若由于乙方推卸责任，导致甲方不得不先行垫付赔偿费用，甲方有权从应付的工程款中直接扣抵垫付的相关费用并追偿。

6、乙方履行本合同过程中造成己方、甲方或第三方人身伤害或者经济损失的，其责任全部由乙方承担并处理。

7、从开工之日起，直至工程竣工验收后将工程移交给甲方止，乙方承担所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任，但已办理中间书面交接手续并交付甲方的工程除外；从办理书面接收手续并交付甲方之日起，此保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任转移至甲方。

8、施工期间遵守甲方的质量、进度、安全和文明施工等管理规定，服从甲方的管理和安排，积极配合其他专业工程的施工，否则乙方按每次500元人民币向甲方支付违约金，情节严重的甲方有权提前终止本合同，并将承包工程中尚未施工的部分另行分包给第三方，乙方不得拒绝或者阻挠第三方进场施工。待整体工程完工后再办理结算。乙方承担由于工期延误及配合不及时给甲方造成的一切经济损失及法律责任。

9、做好施工现场的保护工作，不得破坏现场其他在建及已完的专项工程、地下管线和邻近建筑物及构筑物，如有损坏应据实赔偿，同时承担由此给甲方和业主造成的一切经济损失和法律责任。

10、负责施工过程中建筑垃圾的清理、外运，费用由乙方承担。

11、提供竣工验收技术资料和工程结算资料，参加竣工验收，竣工验收合格并移交后3天内撤清全部施工队伍和施工机具，并清理完与施工现场无关的任何多余物品。

12、在合同保修期间，按国家有关规定和本合同约定履行工程（包括材料）保修义务，对属于乙方责任的工程（包括材料）质量问题，负责无偿修补，并对因此给甲方造成的损失予以赔偿。

13、承担本合同约定的违约责任和赔偿责任。

14、工程必须在合同约定工期内符合国家相关机构验收标准，并经相关部门验收通过才视为工程竣工验收合格。否则，乙方必须在合同约定工期内无条件免费整改至符合国家相关机构验收标准并经相关部门验收通过。

15、乙方向甲方提供检测前现场准备工作的技术咨询，以及负责试验的全部仪器设备。

16、本项目需对桩基进行桩身完整性进行检测及单桩竖向极限承载力静载破坏性试验进行检测，并及时准确出具各种检测报告。按现场现状条件完成桩检测全部合同工作内容。

17、检测过程中，根据场地条件和技术规范要求，向甲方提出增减工作量或改变检测方法意见，并办理正式变更手续。

18、按照国家现行的标准、规范和规程或省市的有关规程、规定进行检测，根据合同规定的技术要求及进度提交检测成果，并对其质量负责。因乙方出具的检测结果质量问题导致重大责任事故或者重大经济损失，乙方应承担全部的法律、经济责任，造成甲方损失的，还应及时向甲方赔偿。

19、由于乙方原因造成的停工、返工，不得向甲方收取费用。

20、乙方提供的检测报告质量不合格，乙方应负责无偿给予重新检测或采取补救措施，以使报告达到审查质量要求。因重新检测或采取补救措施导致检测报告逾期提交导致甲方损失的，乙方应承担全部责任。

21、乙方对其采用的检测方法、检测仪器性能、检测过程及其委派的检测人员专业性负责，并保证其所提交的检测报告达标。乙方所提交的检测报告不符合审查要求的，应于甲方提出修改意见后3天内完成报告内容整改，应无条件返工直到通过审查要求，达到备案标准为止。

十一、工程竣工验收

1、中间工程检验：甲方驻施工工地代表将不定期对施工中的各项工程进行检查验收，如发现不符合规范或降低材料、产品的质量等级的，乙方应予以返工更正，损失乙方自负，原定工期不予顺延。

2、整体工程完工验收时间：完工后一周内。

3、整体工程经甲方验收合格日期为本工程的竣工日期。

十二、违约

1、乙方每迟延一日竣工，向甲方支付每日1000元人民币的违约金；迟延达10个日历天及以上的，甲方有权解除合同并另行委托其他单位施工，由乙方按合同总金额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以补偿对应工程款差价、所产生的一切费用及损失的，由乙方补足。

2、乙方必须一次性通过验收，否则每次不合格向甲方支付1000元人民币的违约金；且甲方有权指定第三方负责后续验收工作，由此所产生的一切费用及损失由乙方承担；甲方在工程款结算中，有权直接扣除施工合同约定的乙方违约金。

3、乙方未按本合同其他约定履行的，除合同另有约定外，乙方应向甲方按合同金额30%支付违约金。

4、本合同约定之违约金、赔偿金可从工程款结算款中直接扣减。

- 5、甲方须按双方约定时间支付检测费用，否则从逾期次日起，每延期一天应向乙方支付本合同金额2‰的违约金。逾期超过30天的，乙方有权解除本合同，甲方应支付乙方检测费用总额30%违约金。

6、乙方须按双方约定时间完成检测并提交检测报告，否则从逾期次日起，每延期一天须向甲方支付本合同总额2‰的违约金，直到乙方实际向甲方提交检测报告并经甲方确认之日，甲方可从检测费用中直接扣除该违约金。逾期超过30天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付甲方检测费用总额 30%违约金。

7、乙方保证通信地址、联系人（委托代理人）、联系方式（电话）的确定性和唯一性，任何变更均需提前三日书面通知甲方，否则视为违约，应按照合同约定承担违约责任，且甲方任何材料邮寄到本地址即视为送达成功（包括但不限于地址不详、查无此人、拒收、第三人代收等情形）。

本条所指的“逾期天数”、“影响工期天数”、“影响质量”以甲方和监理单位（若有）书面确认为准，乙方不得对此提出任何异议。

本条中约定的违约金不足以补偿甲方损失的，由乙方补足。

本条中损失包括但不限于各类直接损失、间接损失及诉讼费、律师费、保全费、担保费、差旅费、鉴定费、公证费等费用损失。

十四、本合同未尽事宜，双方协商订立补充协议，补充协议和本合同附件与本合同具有同等法律效力。

十五、合同争议解决方式：因本合同或者本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院诉讼解决。

十六、本合同经双方签字并加盖公章后生效，工程竣工验收合格，质保期满无质量问题，双方完全履行合同约定的责任义务后，本合同自行终止。

十七、其他

- 1、由于甲方人员填写委托单错误需更改检测报告的，甲方需向乙方支付报告更改费，改动工程部位或涉及工程质量安全问题的还需要提供监理证明。

- 2、当对检验检测报告有异议时，要在接到报告十五日之内提出，否则不再受理。

- 3、本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、传真、技术讨论纪要均为本合同组成部分，与合同具有同等效力。

- 4、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或委托代理人：（签字） | 法定代表人 或委托代理人：（签字） |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |

合同附件一：

安全生产协议

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，甲、乙双方特签订 佛山安联尚璟府项目试桩工程 安全生产责任状。主要内容如下：

- 甲方责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、等有关安全生产规定，依法对乙方进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查乙方安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对乙方施工现场和安全生产内业资料的检查，监督乙方及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、甲方的上述所有责任的任何缺失，并不免除乙方依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

9、对乙方施工许可资质文件和人员的审查工作，提供相应资料配合乙方办理取得相关许可文件。

10、对乙方的施工方案予以审核，是否有安全施工的措施方案，对危险性较大的项目应组织或督促施工单位编制专项方案和进行专家论证。

二、乙方责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相

应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

7、施工前，应编制包含安全管理措施的方案报甲方（或监理单位）审批。

8、在施工前须制定相应的安全作业规程，并采取有效的安全防范措施。现场四周必须设置连续、整齐、牢固的安全围挡，悬挂安全警示牌，施工的技术人员要现场组织指挥，严格按照安全、科学的规范进行操作等。

9、乙方应配备专职的安全管理人员进行现场的安全管理，定期对现场进行安全检查，乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底等相关的教育和培训，并经考核合格。

10、按规定配备安全防护用品。

11、乙方应配合甲方工程管理人员对拆迁施工现场的安全检查，对检查发现的安全隐患需按“五定”要求限期消除。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，合同施工期内无一般及以上重大人员伤亡事故。完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本协议的有效期同《佛山安联尚璟府项目试桩工程合同》。

七、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）：

法定代表人  （签字）：                    法定代表人 （签字）：

或委托代理人 （签字）：                   或委托代理人（签字）：

联系方式：                                联系方式：

通信地址：                                通信地址：

年    月    日                            年    月    日

合同附件二：

廉政协议

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

为认真贯彻中央和省委关于加大反腐败斗争力度的精神，推进廉政建设，预防和减少建设工程中的经济犯罪，共同维护建筑市场的秩序，遏制“工程上马，干部下马”的现象的发生，确保工程建设达到“工程优良、干部优先”的目标，工程甲方和乙方自愿签订建设工程廉政协议：

一、乙方不得以任何形式向甲方人员赠送各种礼品、礼券或现金，甲方人员不得以任何借口收受各种礼品、礼券或现金。如有违反，将由有关单位视情节轻重，对甲、乙方人员给予批评教育、行政处分、党纪处分，直至追究刑事责任。

二、乙方在工程建设贿赂甲方人员，经甲方检举被立案查处的，甲方有权中止工程项目承包合同，乙方承担甲方因此造成的损失。

三、甲方人员向乙方索贿，经乙方检举立案查处的，甲方奖励乙方被索贿1-3倍的资金，此款由索贿人承担。

四、甲乙双方人员应禁止赠送、贿赂、收受、索要行为的发生。如有发生，应立即向本单位领导、建设工程招投标管理机关和检查机关报告。对知情不报者，一经查出，视情节轻重给予行政处分、党纪处分、直至追究刑事责任。

五、此协议与《佛山安联尚璟府项目试桩工程合同》同时签订，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方  （盖章）：                        乙方  （盖章）：

年    月    日                          年    月    日

合同附件三：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

# 采购需求及清单

## 1、技术标准和要求

## 2、图纸

## 3、工程量清单

供应商不得修改工程量清单格式及编制说明

# 响应文件格式

正本1份、副本1份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：（打印时此段文字可删）

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目试桩工程 合同包响应文件

在 2021年 7 月 20 日 10 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

佛山安联尚璟府项目试桩工程 合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

- 一、报价函

佛山市安之联房地产开发经营有限公司 (采购人名称)：

1．我方已仔细研究了佛山安联尚璟府项目试桩工程合同包询比文件的全部内容(含补遗书)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期  15天 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到  合格  。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 三、已标价的工程量清单

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录、____________________（其他证明材料）的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

- 六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。