安联尚璟花园项目汽车充电桩工程询比

询  比  文  件

采 购 人： 东莞市安之联置业有限公司

日    期：  2021  年  8  月 11  日

目  录

第一章 采购公告（适用于公开询比）	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法	15

第四章 合同内容	24

第五章 采购需求及清单	37

第六章 响应文件格式	40

采购公告（适用于公开询比）

## 项目简介

1.1 项目名称： 安联尚璟花园项目汽车充电桩工程

1.2 采 购 人：  东莞市安之联置业有限公司

1.3 项目概况： 安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处，建设规模为：用地面积约48911.7平方米，建筑面积约170000平方米（其中容积率≤2.5，绿地率≥ 30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米），主要建筑物包括地下停车场、住宅楼及商业铺位。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围： 包括但不限于安联尚璟花园项目充电桩设备的采购、运输货至项目工地、卸货及按照桩平面布置图位置安装和保修期内维护保修。

2.4 最高限价： 790969.00元

2.5 工期：45日历天（含设备生产、运输、安装、调试等），计划开工日期：2021年9月15日，实际开工日期以采购人开工令为准。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②制造商/厂家参与询比的，应具备 汽车充电设备的生产、安装、销售及运营维护经营许可；经销商参与询比的必须提供有效的授权证明，并且经销商具备销售、安装及运营汽车充电设备的经营许可。

③制造商需提供：ISO9001、ISO14001、投标型号的《检验报告》；代理商需提供代理型号的《检验报告》。

（2）业绩最低要求：

近 三  年（指 2018 年 1  月  1 日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准）具备1个单项合同金额在35万元及以上的充电桩供货及安装工程 业绩。（业绩金额以合同为准）

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

3.4 同一品牌同一型号产品只接受一个供应商参加本次询比，同一品牌同一型号产品的制造商及代理商，或者同一品牌同一型号产品的多个代理商(多于1个)不得同时参加本项目同一个合同包询比，否则相关响应文件均将被否决。（如有）

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）  （网址）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 8 月 19 日 14 时  30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2021 年  8月 19 日 14 时30 分至递交的截止时间前将响应文件递交至东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼 。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼会议室 _（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）（网址）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：_东莞市安之联置业有限公司_

地    址： 广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼_

邮政编码：_ 523000

联 系 人：  刘工

电    话： 13826571540

电子邮箱： 1562536845@qq.com

2021年 8月_11__日

第二章  供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

本合同包的质量要求： 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

- 1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包供货的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告/采购邀请书第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：             /                。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告/采购邀请书；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）信誉情况；

（7）技术性能（质量）指标描述；

（8）供货、安装及售后方案；

（9）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税专用发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告/采购邀请书”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为 总价 。

3.2.5 报价的其他要求：_______/_______。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告/采购邀请书”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的。

- 3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关交货期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本 一 份，副本 一 份，盖章扫描电子版文件 一 份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

安联尚璟花园项目汽车充电桩工程  合同包响应文件

在 2021 年 8 月 19 日 14 时30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告/采购邀请书”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告/采购邀请书”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为中标价款的5%。履约保证金形式为银行转账。

履约保证金缴交帐号：

收款人名称：东莞市安之联置业有限公司

开户银行： 东莞银行东莞高埗支行

账 号： 540008301203236

7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起20日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式： 安徽安联高速公路有限公司纪律检查委员会；0551-63738527  。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： 当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 业绩： 10 分 技术性能： 10 分 供货、安装及售后方案： 20 分 评审价： 60 分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： 方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 两 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 业绩 | 10 分 | 近三年以来具有住宅小区汽车充电桩采购安装类似业绩，每提供1个得2分，满分10分。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 技术性能 | 10 分 | 参选人提供1个壁挂式充电桩样品，得基本分6分；评审委员会从外观样式、外观工艺、功能等方面进行综合评价后得0-2分；从材质质量、综合性能等方面综合评价后得0-2分。未提供样品的，本项不得分。 具体性能详见技术参数。 备注：（1）样品应符合询比文件要求，样品底部须粘贴标有参选人公司名称的标签并盖公章，样品表面不得出现参选人任何信息，否则样品不得分。 （2）壁挂式充电桩样式由参选人自行提供，样品尺寸不做强制性要求，但参选人在中选后须按照中选样品的样式、质量、采购人确定的颜色、功能等重新提供1个壁挂式充电桩进行封样保管，作为日后进场施工及验收的依据，相关费用须自行考虑。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 供货、安装及售后方案 | 20 分 | 1、在东莞市设有售后服务站（点），提供详细地址及有效联系方式、响应时间； 2、提供明确的质保范围、保修期符合相关规定； 3、售后承诺及方案详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方。 4、有保护甲方运营期间资金安全的措施和承诺。 5、承诺运营平台的使用和维护细节。 提供的售后服务方案中应包含上述五项内容，得基本分5分，经综合评价后得0-3分，满分8分。提供的售后服务方案中，缺少上述五项内容中的任何一项的，都不得分。 - 质保期满足合同要求（2年）的得1分，另承诺质保期每增加半年的加0.5分，满分2分。 - 5、供货、安装方案：提供明确的供货、安装方案得基本分6分，经综合评审后得0-4分，满分10分。 |  |  |
| 2.2.4（4） | 评审价 | 60 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；E1=0.5，E2=0.25，评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）业绩：见评审办法前附表；

- （2）技术性能：见评审办法前附表；

- （3）供货、安装及售后方案：见评审办法前附表；

- （4）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）业绩评分标准：见评审办法前附表；

- （2）技术性能评分标准：见评审办法前附表；

- （3）供货、安装及售后方案评分标准：见评审办法前附表；

- （4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、交货期、质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对技术性能计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对供货方案计算出得分III；

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分IV。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+IV，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 合同内容

合同编号：

安联尚璟花园项目

充电桩合同

甲    方：东莞市安之联置业有限公司

乙    方：

签定日期：       年      月      日

安联尚璟花园项目汽车充电桩合同

发包人（以下简称甲方）： 东莞市安之联置业有限公司

承包人（以下简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  安联尚璟花园汽车充电桩工程事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- 1.1工程名称： 安联尚璟花园项目汽车充电桩工程。

- 1.2工程地点：东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处。

- 1.3承包范围：包括但不限于安联尚璟花园项目充电桩设备的采购、运输货至项目工地、卸货及按照桩平面布置图位置安装、验收及保修期内维护保修。

- 2、交货期及安装期

工期45日历天，计划开工日期：2021年 月 日，具体开工日期以甲方开工令为准。

3、工程质量标准

工程质量符合合格标准。

4、合同价与合同价格形式

4.1签约合同价：

本合同含税总价款为：人民币（大写）      (¥    元)，其中：不含税价款为:人民币（大写）        (¥    元)，增值税税额为:人民币（大写）        (¥    元)，增值税税率为   13  %。

4.2合同价格形式：总价合同，包括但不限于包生产、运输、包安装、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收、包运营平台、包维修及售后服务等。

5、 结算总价

5.1 工程结算总价的计算公式为:结算总价=合同价+设计变更+现场签证-违约金；

5.2 工程结算:乙方承诺遵守甲方的结算管理要求，工程竣工验收合格后，乙方应按甲方的要求办理本工程的结算。

6、合同价格计量与支付

6.1付款周期

关于付款周期的约定：

（1）货物到现场后经甲方确认合格，支付至合同价的60%；

（2）本工程竣工验收合格付款至合同价的85%；

（3）本工程竣工结算经发包方审核定案后付至工程结算款的95%，余下5%作为工程质保金；

（4）质保金：质保期满两年无质量问题且无违约情形后无息结算。

- 6.2每次请款前，乙方应按照本合同约定及甲方规定提供符合当次付款条件的等额、合法有效增值税专用发票(该发票需能通过税务机关规定的认证)和符合该次付款条件的其它证明资料(如请款申请、合同复印件、甲方和监理确认本工程完成进度的证明文件、甲方确认进度款的文件、申请支付结算款时增加工程结算协议书复印件等)；申请付款至结算总价95%时，乙方向甲方累计提交的合法、有效增值税专用发票金额须已达到结算总价的100%(乙方在结算工程保修金时无须再提供发票)。甲方在收到乙方相应增值税专用发票和前述合格请款资料之日起30个工作日内完成审核和付款(以转账方式支付款项)。除事先经甲方书面同意外，甲方不接受乙方委托第三方收款的支付方式。乙方未履行本合同约定义务或存在违约情形的，甲方有权延迟付款。

- 7、竣工结算审核

7.1本工程结算，充电桩采购及安装工程验收合格后28天内乙方提交完整的竣工结算资料给甲方，乙方在报送结算资料时应一次性报送齐全，逾期未报送或报送不齐全的，或乙方未在约定期限内核对完成的，均视为乙方放弃未报送部分及未核对部分的权利主张，甲方有权按自有资料办理结算，乙方对此无异议。

- 8、甲方

8.1甲方委派 丁言浩  同志为驻工地代表，对接、协调、审批本合同范围内事项。需盖章的文件最终确定以甲方加盖公章为准 。

8.2组织乙方进行图纸及资料会审。

8.3委派驻工地现场代表，对乙方项目施工人员、工程进度、工程质量、机械设备、安全文明和工程合同的执行情况进行监督和检查，负责设计图纸问题的处理。施工过程中的设计变更、现场签证、设备和材料的验收、工程中间验收、竣工验收。

8.4协调乙方施工中与其他专业工程施工方的配合。

8.5审核核实乙方工程进度，按合同约定按时支付乙方工程款。

9、乙方

9.1乙方委派                  同志为驻工地代表/项目经理。

9.2办理本工程的验收手续并承担相关费用。

9.3在工程施工过程中负责与相关部门协调、沟通并承担相关费用。

9.4乙方未经甲方书面同意不得将承包工程转包、分包给第三方。

9.5建立健全质量管理体系，严格按照设计和施工方案（图纸）、施工规范、操作工艺流程、技术要求施工，对不符合质量要求的负责返工修补至符合要求为止,做好自检和工序交接检查。

9.6对所做工程和施工方法的适当性、可靠性及安全性负全责。

9.7自行承担施工过程中的意外事故或人身、财产损害责任，若由于乙方推卸责任，导致甲方不得不先行垫付赔偿费用，甲方有权从应付的工程款中直接扣抵垫付的相关费用。乙方履行本合同过程中造成己方、甲方或第三方人身、财产损害或者经济损失的，其责任全部由乙方承担并处理。

9.8从开工之日起，直至工程竣工验收合格后将工程移交给甲方及使用单位止，乙方承担所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置的保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任，但已办理中间书面交接手续并交付甲方的工程除外；从办理书面接收手续并交付甲方之日起，此保管责任以及被盗、损坏的赔偿责任转移至甲方。

- 9.9乙方须按照安全生产的有关安全操作规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全操作制度，制定并执行相关工程的安全专项施工方案，对各类职工认真作好各级安全教育和安全技术交底。

9.10施工期间遵守甲方的质量、进度、安全和文明施工等管理规定，服从甲方的管理和安排，积极配合其他专业工程的施工，否则乙方每违约一次向甲方支付500元人民币违约金；情节严重的甲方有权提前终止本合同，并将承包工程中尚未施工的部分另行分包给第三方，乙方不得拒绝或者阻挠第三方进场施工，待整体工程完工后再办理结算。乙方承担由于工期延误及配合不及时给甲方造成的一切经济损失及法律责任。

9.11做好施工现场的成品保护工作，不得破坏现场其他在建及已完的专项工程、地下管线和邻近建筑物及构筑物，如有损坏应据实赔偿，同时承担由此给甲方和业主造成的一切经济损失和法律责任。

9.12工程交付前乙方应清运建筑垃圾，场地清洁、平整、卫生达到甲方要求，该项费用已含在合同中，甲方不另行支付。乙方不及时清运垃圾的，甲方有权另行委托其他单位处理，发生费用可在当期工程进度款中扣除。

9.13在合同保修期间，按国家有关规定和本合同约定履行工程质量保修义务，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修补，并承担因此给甲方及第三方造成的损失。

9.14承担本合同约定的违约责任和赔偿责任。

9.15工程必须在合同约定工期内符合国家相关机构验收标准，并经相关部门验收通过。否则，乙方必须在合同约定工期内无条件免费整改至符合国家相关机构验收标准并经相关部门验收通过。

9.16乙方已自行踏勘充分了解工地位置、现场情况、材料存储堆放空间、装卸限制以及其他任何足以影响合同价款的因素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予接受。

9.17乙方应派专人配合甲方、监理单位在所供产品到现场时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，乙方应负责妥善处理直至符合甲方要求。此工作所发生的费用应由乙方自行承担。

9.18履约担保

乙方是否提供履约担保：  是  。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保金额为合同价款的5%，形式银行转账。履约保证金在竣工验收合格后60日内无息结算。

- 10、工程质量及其管理

10.1乙方必须严格按照甲方确认的施工方案、施工组织设计及国家现行施工、验收规范、工程质量检验评定标准和技术要求组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家及行业的工程验收规范标准。

10.2甲方在施工现场对工程实行全过程监理、检查，发现乙方施工不符合技术质量和安全生产要求的，有权通知乙方暂停、改正、返工直至合格，因此增加的费用及工期延误责任由乙方承担。

10.3隐蔽工程隐蔽前乙方自检，自检合格后书面通知甲方及监理验收，如验收不合格，乙方在限定时间内整修、返工后重新验收，直至验收合格，整修、返工费用及由此引起的工期延误责任由乙方承担。

10.4在进行与已交付工程有关联的部位施工前，乙方应向甲方提出书面联系单，经甲方同意后方可施工，否则，乙方按每次500元人民币向甲方支付违约金。

10.5乙方采购的所有材料均应达到国家规范“合格”标准以上。凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。乙方在施工中存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件和设备，或者建筑材料、构件和设备与合同约定品牌不符或与报验品牌参数不符，每发现一次或一处，乙方向甲方支付合同总金额1％/次的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分由乙方承担，同时乙方负责返工、修理达到合同约定标准。如乙方拒不整改，甲方有权委托其他单位进行整改，由此产生的相关费用及损失经甲方、监理人、造价咨询单位共同确认后，从乙方当期工程进度款中扣除，延误的工期不予顺延，且乙方向甲方支付合同总金额1％/次的违约金。对于无法整改的，甲方按其已完合格材料设备相应质量水平结算，且乙方向甲方支付合同总金额1％/次的违约金。

10.6如因乙方供应材料不能满足甲方要求，在双方协商不通的情况下甲方有权另行组织采购，所发生采购费加20%管理费后由甲方从乙方应付工程进度款中扣除。

10.7产品包装要求防水、防震、防锈，乙方自行承担运输和装卸过程中全部责任及风险，货到现场，须包装完好。乙方应保证其提供产品是全新的，未使用过的，符合本合同规定的质量和国家行业对上述产品的强制性要求和标准。乙方负责充电桩的安装、调试直至正常使用。乙方须免费在甲方现场对甲方人员进行理论和实际操作培训，并安排专业维修保养工程师对甲方有关人员在现场进行免费技术指导培训。

10.8已完工程未验收交付甲方前，乙方对其产品负有完全保护责任。在保修期内如因质量问题出现的故障由乙方负责免费维修。从材料进场储存、施工到竣工，乙方要对所有构件和附件加以保护。乙方应充分考虑工序交叉所引起的相应成品保护费用，该费用已含在合同价中。

11、工程竣工验收

11.1竣工验收程序

（1）乙方向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送甲方。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知乙方在竣工验收前乙方还需完成的工作内容，乙方应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交甲方，甲方应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、乙方、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求乙方对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。乙方在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

11.2竣工日期

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；因甲方原因，未在监理人收到乙方提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，以期满之日为实际竣工日期；工程未经竣工验收，甲方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

11.3移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：竣工验收合格后20天内。

甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无  。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延迟一天，每日违约金按照合同总价的1％计取，还应赔偿因此而给甲方造成的经济损失，相关损失包括但不限于因延期交房所支付给购房者的索赔等。

12、保修

12.1质量保修期限：2年（从工程验收合格并移交甲方之日起算）。在质量保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

12.2甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

12.3保修期内出现保修事项，乙方应在甲方通知时间内履行保修责任。逾期不履行保修义务或者修复不能满足甲方要求时，甲方有权聘请第三方修复，乙方承担违约责任及甲方支付给第三方的费用，甲方有权从乙方质保金中扣除。

13、 违约责任

13.1因乙方原因导致工期延误的，每迟延一日竣工的，向甲方支付合同总金额1%/日的违约金，迟延达五日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，不足部分由乙方承担，且甲方有权另行委托其他单位施工，对应工程款、所产生的一切费用及损失由乙方承担。

13.2乙方未按本合同其他约定履行的，乙方应向甲方支付合同总金额5%/次的违约金。

13.3本合同约定的违约金、赔偿金甲方有权从乙方工程款进度款中直接扣除。

13.4乙方应及时支付农民工工资。若乙方的施工工人对甲方产生不良影响的（如罢工、干扰施工或扣押、围攻、殴打甲方人员、滞留甲方办公场所或销售现场、上访、诉讼、仲裁等），乙方承担2万元/次的违约金。

13.5乙方将其承包的工程转包给他人的，或者违法分包的，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款20%的违约金并按照甲方的要求限期离场。

13.6若政府相关部门或法院要求甲方以任何形式向施工工人垫付工资或费用，甲方有权向乙方收取相当于代垫金额20%的管理费。

13.7 （1）因乙方违约给甲方品牌形象造成不良影响的，甲方有权与乙方解除合同，并没收其履约担保，乙方需无条件配合解除合同等相关一切事宜。

（2）乙方因自身原因提出解除合同，在合同履约及解除过程中延误现场施工进度的，每延误一天扣除合同总金额千分之五的违约金。

13.8因乙方原因导致合同解除的，在合同解除过程中对现场堆放材料及已完成施工进度进行清算时，乙方应积极配合甲方对现场施工进度及堆放材料进行确认，并在对现场确认后7日内确定估价清算；乙方不积极配合的，甲方有权自行或委托第三方进行现场估价清算，乙方不得有异议。

14、合同争议解决方式

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决；若协商解决不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向人民法院起诉，双方选择的管辖法院为东莞市第一人民法院。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

- 合同附件

- 15.1：附件一：廉洁协议

16、其他

16.1本合同中签约双方提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）在合同期内均真实有效，一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，因联系方式不真实、变更未告知或一方拒收等原因导致对方通知无法送达的，视为已经送达，由接收方承担所有不利后果。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

16.2本合同经双方签字并盖章后生效，合同有效期内，除非经过对方同意或出现本合同约定情形，任何一方不得变更或解除合同；工程竣工验收合格，质保期满无质量问题，双方完全履行合同约定的责任义务后，本合同自行终止。

16.2本合同壹式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方：（公章）                         乙方：（公章）

法定代表人或                             法定代表人或

委托代理人： （签字或盖章）              委托代理人：（签字或盖章）

地      址：                           地      址：

电    话：                               电     话：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

纳税人识别号：                          纳税人识别号：

签订日期 ：

附件一：廉洁协议

廉洁协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于    年    月    日签署了《    合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

# 第五章 采购需求及清单

1、质量标准或技术性能指标要求、验收标准（附件1：安联尚璟花园项目汽车充电桩工程技术参数要求）

2、图纸（附件2.1：地下室配电平面图、附件2.2：电气室外总图）

3、安联尚璟花园项目汽车充电桩工程报价清单

| 安联尚璟花园项目汽车充电桩工程报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 小计金额（元） |
| - 交流充电桩7KVA | - 自行填写 | 367 | 台 |  |  |
| - 充电桩定制立柱【室外充电桩60根，地下室立柱19根】 | - 材料：承重钣金件与充电桩配套安装 | - 79 | 根 |  |  |
| - 后台软件 | - 充电桩管理云平台 | 1 | 套 |  |  |
| 合 计 | 总计：￥ 元， 大写： 人民币 (含13% 税) |  |  |  |  |
| 备 注 | ■增值税专用发票 口增值税普通发票 |  |  |  |  |
| - 总价包含设备生产、运输、安装、调试、验收、保修期维护保修等满足工程验收的全部费用。询比人应充分考虑各类材料的市场风险和国家政策性调价的风险，询比报价一经中标后，询比人均不能作任何货物价格的调整。 - 满足工程技术参数要求。 - 施工界面划分：充电桩设备前端电缆及桥架或电缆管的敷设由总承包单位负责，并预留安装长度1.5米；充电桩单位负责连接至充电桩、充电桩设备的安装、调试、竣工验收及售后服务；充电桩单位负责无线网络系统安装及调试。 |  |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、信誉情况

七、技术性能（质量）指标描述

八、供货、安装及售后方案

九、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的含税总报价（税率13%），工期        日历天，按合同约定实施和完成供货及提供相关服务，质量目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

7.____________。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供货地点 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 供货期 |  |
| 供货型号及数量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：需附合同证明复印件，业绩金额及时间以合同上载明为准，并加盖公章。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、技术性能（质量）指标描述

八、供货、安装及售后方案

供应商应按项目特点编制供货、安装及售后方案(文字宜精炼、内容具有针对性)。

九、其它材料