采购项目编号：FSAL-CB-XC-2021021

佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务

询  比  文  件

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日    期：2021年9月13日

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	14

第四章 合同内容	19

第五章 响应文件格式	29

# 采购公告

- 项目简介

  - 项目名称：佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务

- 1.2 采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

1.3 项目概况：本项目位于佛山市高明区西江新城凤凰路与秀丽路交口西南侧，地块编号为GM-F-04-02-01-04，用地面积约55390.16㎡，建筑面积约为18.9万㎡，精装修面积约为11.1万㎡。项目主要建设内容包括住宅，以及商业、公交首末站、社区卫生服务中心等生活配套。项目计划总工期约3年。

- 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：包括但不限于以下服务范围内的白蚁防治工作

（1）建筑物周边室外地面沿墙壁50cm范围内，药业渗透深度大于30cm；

（2）建筑物的地坪、内外墙基、桩基、管井等周围土层的防蚁处理；

（3）各建筑物的基础防蚁处理；

（4）建筑物室内门洞、窗洞的药物处理；

（5）所有变形缝包括基础沉降缝、绅缩缝等的药物处理；

（6）建筑物室内各坚向管井及地坪下所有管沟出入口的药物处理；

（7）室内外绿化带的防蚁处理；

（8）电缆沟、槽药物处理；

（9）地下室室内砌体墙两侧、首层所有砌体墙两侧、室内地面、二层及以上内外墙内外侧防蚁处理（含高低压配电室）；

（10）所有木构件的防蚁处理；

（11）办理《预防白蚁竣工证明书》、《负责防治白蚁卡》等有关手续。

2.4 最高限价：220,000.00元

2.5 计划服务期：本项目服务开始日期由甲方另行通知；服务期从合同签订之日起至佛山安联尚璟府项目工程竣工验收合格之日（预计2024年6月30日，以甲方最终确认时间为准）止。

3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须具备：

（1）单位资格最低要求：具备独立法人资格，持有有效的营业执照，且经营范围须包括白蚁防治等相关业务。

（2）业绩最低要求：

近_2_年（指 2019 年_1_月_1_日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准，具备 2个白蚁防治类似业绩（类似业绩是指房建类工程项目白蚁防治业绩）【业绩证明须提供含签订日期、合同双方盖章的签署页、房建类工程项目白蚁防治合同等相关信息，并加盖公章】。

- 资质最低要求：

- 具有广东省白蚁学会白蚁防治单位专业技术和服务能力水平评价等级证书。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

- 4. 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com（网址）下载询比文件。

- 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2021年9月22日10时30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于递交的截止时间前将响应文件递交至佛山市高明大道东492号盈信广场15楼（地点）。

- 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于佛山市高明大道东492号盈信广场15楼（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地    址：佛山市高明区高明大道东492号盈信广场15F

联 系 人： 徐先生

电    话：0757-88685789

电子邮箱：1483349436@qq.com

2021年9月13日

# 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求： 合格 。

1.1.2本合同包的安全目标： 合格 。

1.2 供应商资格要求

供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）信誉情况；

（7）服务方案。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第五章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4本项目的报价方式为 总价 。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第五章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本 1 份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务包响应文件

在2021年9月22日10时30分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、服务期及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：佛山市安之联房地产开发经营有限公司综合部，0757-88280789。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：  /  。

# 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： R评审价相等时，以递交响应文件在前的优先。 □ / |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 详细评审标准

- 详细评审标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的报价评审情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 合同内容

佛山安联尚璟府项目

白蚁防治服务合同

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

合同编号：FSAL-CB-ZF-2021021

合同签定日期：2021年9月     日

第一章    总则

一、合同当事人

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方委托乙方对下述建设项目进行白蚁防治服务，订立本合同。

- 工程概况

1.工程名称：佛山安联尚璟府项目

2.工程地址: 佛山市高明区西江新城凤凰路与秀丽路交口西南侧

3.建筑面积:189000平方米

4.施工范围:包括但不限于以下施工范围

（1）建筑物周边室外地面沿墙壁50cm范围内，药业渗透深度大于30cm；

（2）建筑物的地坪、内外墙基、桩基、管井等周围土层的防蚁处理；

（3）各建筑物的基础防蚁处理；

（4）建筑物室内门洞、窗洞的药物处理；

（5）所有变形缝包括基础沉降缝、绅缩缝等的药物处理；

（6）建筑物室内各坚向管井及地坪下所有管沟出入口的药物处理；

（7）室内外绿化带的防蚁处理；

（8）电缆沟、槽药物处理；

（9）地下室室内砌体墙两侧、首层所有砌体墙两侧、室内地面、二层及以上内外墙内外侧防蚁处理（含高低压配电室）；

（10）所有木构件的防蚁处理；

（11）办理《预防白蚁竣工证明书》、《负责防治白蚁卡》等有关手续。

5.工期：本工程开工日期由甲方另行通知；服务期从合同签订之日起至佛山安联尚璟府项目工程竣工验收合格之日（暂定2024年6月30日，以甲方最终确认时间为准）止。

6.工程保治期：从工程竣工之日起15年

三、合同价款:

本白蚁防治工程总价为人民币     元（含    %增值税）（大写：    ）。本合同为总价包干合同，上述费用包含相关增值税税费、施工、协调、药品、设备、办理相关部门备案验收等所有费用。且不因实际工程量的增加或减少而调整。

- 双方权利义务

一、 甲方权利义务

1. 甲方向乙方提供白蚁预防工程的所需工程设计图纸一份。

2. 指派    为甲方代表（联系电话：    ），负责合同履行、白蚁防治工程质量、进度进行监督检查，负责工程验收和其他事宜。

3. 依照合同约定按期向乙方支付合同价款。

二、 乙方权利义务

1.指定       为乙方施工代表（联系电话：      ），负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.在白蚁防治工程施工期间，乙方严格执行施工规范、安全操作规程、环境保护规定，做好各项质量检查记录，遵守贵方的各项管理规定，接受甲方和监理公司的监督管理。

3.乙方必须做好工程施工记录（包括施工部位、用药名称、浓度及用量等），并负责从开工到竣工的工程资料的整理、汇总工作，并随时接受甲方及有关政府部门、协会等的监督、检查。在工程完工后   日内整理妥善符合甲方或政府部门要求的工程竣工验收资料提交甲方，并通知甲方进行验收。

4.白蚁防治施工应使用国家有关部门登记准许使用的药物，并且负责白蚁防治施工药物、机具的保管，药物、机具损害、丢失等由乙方自行承担。乙方确保对药物运输、保管及施药等环节进行应有防患措施，避免对人畜、环境造成损害，否则由此造成的一切损失及责任由乙方承担。

5.乙方在施工过程中未经甲方同意或政府部门批准，不得擅自拆改项目原有建筑结构及各种设备管线，不得损坏施工现场设施、建筑材料、成本或半成品等。

6.乙方保证严格进行工程复查。在复查期间，万一出现意外情况导致有白蚁局部发生（例如白蚁分飞入室、通过人为携带蔓延入室等），乙方将在发现后24小时内及时到场处理。若因工程改建、扩建等原因导致本工程已设置的完整的防蚁屏障被破坏，甲方需及时通知乙方，乙方将进行必要的补救处理，甲方无须额外支付费用。

7.乙方保证依据《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》和施工方案进行精心施工。

8.未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的工程全部或部分分包、转包、转委托或授权第三方实施。

第三章   工程质量及验收标准

1.本工程以《新建房层白蚁预防技术规程》广东省标准（编号为DB44/T857-2011）及《土建白蚁防治工程施工技术方案》作为质量评定验收标准。

2.白蚁预防每次喷雾施工时，乙方应通知甲方和监理单位人员到现场监督检查，并做好施工记录，以及监理人员签名。当白蚁预防工程施工全部完毕后，乙方应通知甲方及监理单位验收。如甲方在收到乙方书面验收通知后七日内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，若验收合格甲方应承认竣工日期。

3.乙方负责白蚁预防工程保治期内的复查及灭治工作，工程竣工后每年复查一次，复查结果由甲方在《白蚁预防工程回访复查表》上签收。

第四章   工程价款支付方式

付款方式：

- 1、地下室顶板浇筑完成后，乙方完成相应白蚁防治工作，经监理公司和甲方乙方代表验收合格后，甲方在收到乙方付款申请和等额增值税专用发票后30天内累计支付至合同总价的30%。

- 2、主体结构封顶，乙方完成相应白蚁防治工作，经监理公司和甲方现场代表验收合格后，甲方在收到乙方付款申请和等额增值税专用发票后30天内累计支付至合同总价的70%。

- 3、工程全部完工并经监理、甲方及政府相关主管部门验收合格后，甲方在收到乙方付款申请和等额增值税专用发票后30天内支付至合同价款95%。

- 4、余下工程结算款（5%）在工程竣工后，转为白蚁保治金；白蚁保治金在工程竣工验收合格满两年后30天内付清（无息）。

- 违约责任

1.乙方违反本合同第二章第二条的约定，未能达到约定的工程施工目标，甲方有权要求乙方限期整改，直到整改符合甲方要求为止，逾期未整改的，甲方有权终止合同，并要求乙方按照合同价款20%支付违约金，违约金不足以弥补甲方经济损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

3.乙方若未能按照甲方或监理通知的进场时间进场，逾期进场或逾期完工的，每逾期一日须向甲方支付违约金 500元。

4.乙方若将本工程项目转包、分包至第三方的，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。

7.质保期内，若乙方违反第六章第一条的约定，在甲方或本项目物业管理公司书面通知二次以上（含二次）仍未到场处理或拒绝或无故不进场，甲方或物业管理公司可委托其他相关单位进场维修，所发生的费用由乙方支付，否则，甲方或物业管理公司有权追索乙方并索赔其相关损失。

- 其他约定

1.自本工程竣工之日起，乙方确保本合同预防范围在保治期内不受蚁害，如出现蚁害，乙方须无偿灭治。

2.双方应本着诚信原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。经协调仍不能一致时，甲乙双方任何一方有权向本工程所在地的人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

3.双方确认，双方或其指定之人员在佛山市白蚁防治协会办理本工程备案手续签署的合同、协议或其他任何文件资料，均不得对抗本合同内容，如有与本合同约定相冲突，均以本合同约定为准。

4.本合同未尽事宜，由双方另行协商一致后签订补充协议予以约定；补充协议为本合同之有效组成部份，与本合同具有同等效力。

5.本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。自双方代表签字并盖章之日起生效。

6.合同订立地点：佛山市高明大道东492号盈信广场1501

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期：2021年9月 日 |  |

附件：

廉洁协议

甲方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

甲乙双方于2021年9月  日签署了《佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

# 响应文件格式

正本1份、副本1份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：（打印时此段文字可删）

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务合同包响应文件

在 2021年 9 月 22 日 10 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、信誉情况

七、服务方案

- 一、报价函

佛山市安之联房地产开发经营有限公司 ：

1．我方已仔细研究了佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务合同包询比文件的全部内容(含补遗书)，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，服务期从合同签订之日起至佛山安联尚璟府项目工程竣工验收合格之日（预计2024年6月30日，以甲方最终确认时间为准）止，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到  合格   ，安全目标达到  合格  。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 三、已标价的报价清单

| 佛山安联尚璟府项目白蚁防治服务报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 面积(㎡) | 单价（元/㎡ ) | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 建筑面积 | 189000 |  |  | 含 %增值税 |
| 合计 |  |  |  |  | 总价包干 |
| 注： - 本合同为总价包干合同，上述费用包含相关增值税税费、施工、备案、协调相关部门验收等所有费用。 2、投标报价不得超过本次采购最高限价220000元。 |  |  |  |  |  |

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求： 业绩证明须提供含签订日期、合同双方签字盖章的签署页、房建类工程项目白蚁防治合同等相关信息，并加盖公章。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、服务方案