安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量

询  比  文  件

采 购 人： 东莞市安之联置业有限公司

日    期：  2021  年  11  月  3  日

目  录

第一章 采购公告（适用于公开询比）	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	15

第四章 合同内容	23

第五章 采购需求及清单	35

第六章 响应文件格式	37

# 采购公告（适用于公开询比）

## 项目简介

1.1 项目名称：安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量

1.2 采 购 人：东莞市安之联置业有限公司

1.3 项目概况：安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处，建设规模为：用地面积约48911.7平方米，建筑面积约170000平方米（其中容积率≤2.5，绿地率≥ 30%，建筑密度≤40%，建筑高度≤80米），主要建筑物包括地下停车场、住宅楼及商业铺位。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：

（1）交付评估查验比例100%，范围如下：高层精装房共1029户、叠墅共84户（其中毛坯82户及精装2户）、公共部位、地下室、商铺、园林、外立面；以上范围含初检、复检的交付评估查验工作。（详见附件1：交付评估查验范围及标准）。

（2）精装修实测实量比例5%，范围如下：高层精装房抽测51户、叠墅精装房2户。（详见附件2：安联尚璟花园精装修实测实量记录表）。

2.4 最高限价（含税）：638176.97元

## 2.5 计划服务期：60日历天；2022年2月16日-2022年4月16日（各阶段实际开工日期以采购人通知为准，根据实际开工日期，服务期顺延）；其中 2月16日至2月27日为初验阶段共12日历天，3月4日前出具初验报告；2月28日至4月1日为现场整改时间，供应商提供远程技术指导； 4月2日至4月11日为复验阶段共10日历天，4月16日前出具复验报告。

## 3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

（2）业绩最低要求：

近 三  年（指 2018 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，需提供合同关键页扫描件，金额、时间以合同上载明为准）同时具备 1个建筑面积不小于10万平米的住宅小区交付评估查验或精装修实测实量业绩。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 4. 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）  （网址）下载询比文件。

## 5. 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 11 月 11 日 14 时 30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于递交的截止时间前将响应文件递交至 东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼 。

## 6. 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼会议室 __（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 7. 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站（http://www.ahanlian.com/）（网址）上发布。

## 8. 采购人联系方式

采 购 人：_东莞市安之联置业有限公司_

地    址： 广东省东莞市高埗镇颐龙西路廉商财富大厦A座8楼

邮政编码：_ 523000

联 系 人：  刘工

电    话： 13826571540

电子邮箱： 1562536845@qq.com

2021年 11 月_3_日

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

本合同包的质量要求： 达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

1.2 供应商资格要求

供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）拟委任的主要人员；

（7）信誉情况；

（8）技术方案；

（9）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本 一 份，副本 一 份，盖章扫描电子版文件 一 份（光盘或U盘）。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量     合同包响应文件

在 2021 年11 月 11  日 14 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告/采购邀请书”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告/采购邀请书”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、交货期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起20日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式： 安徽安联高速公路有限公司纪律检查委员会；0551-63738527    。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： □当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告/采购邀请书”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 业绩：_6__分 技术方案：_34__分 评审价：__60___分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： 将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 业绩 | 6 分 | 近三年（指 2018 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，需提供合同关键页扫描件，金额、时间以合同上载明为准）以来具有住宅小区建筑面积不小于10万平米的住宅小区交付评估查验或精装修实测实量业绩，每提供1个得2分，满分6分。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 技术方案 | 34 分 | 响应人的技术方案应具有鲜明的特点和针对性，能结合项目的特点，主题明确，满足国家标准规范和询比人的要求。 1、查验及测量方案清晰合理，标准明确，且具有可操作性，对查验及测量范围、内容、工期、要求等有明确的回应；视优劣程度酌情打分，优者得高分；无此项内容得0分。(本项最高8分） 2、一户一验查验人员、工具器材配置标准，包括查验及测量人员的工作经验、综合素质情况，工具器材配备是否完善等情况；视优劣程度酌情打分，优者得高分；无此项内容得0分。（本项最高9分） 3、方案中对查验及测量过程中的各项结果统计汇总的方式、方法的表述，如专用软件app时时跟进统计结果，或图文、视频等方式汇总统计结果；视优劣程度酌情打分，优者得高分；无此项内容得0分。（本项最高8分） 4、方案中对查验及测量统计结果及相关报告的阐述，是否符合甲方对服务内容的要求，各项报告的完整的及质量是否良好，报告的形式是否详实、生动等；视优劣程度酌情打分，优者得高分；无此项内容得0分。（本项最高9分） |  |  |
| 2.2.4（4） | 评审价 | 60分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；E1=0.5，E2=0.25，评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： …… |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）业绩：见评审办法前附表；

- （2）项目管理机构：见评审办法前附表；

- （3）技术方案：见评审办法前附表；

- （4）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）业绩评分标准：见评审办法前附表；

- （2）项目管理机构评分标准：见评审办法前附表；

- （3）技术方案评分标准：见评审办法前附表；

- （4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分III；

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分IV。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+IV，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章 合同内容

合同编号：

安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量合同

工程名称：

发包人:

承包人:

签订时间:

- 目录

- 一、服务内容

- 二、合同工期

- 三、合同金额及付款方式

- 四、双方权利和义务

- 五、质量标准

- 六、知识产权及保密条款

- 七、违约责任

- 八、合同终止

- 九、其他

十、合同附件

委托人（以下称甲方）：

受托人（以下称乙方）：

根据《民法典》、《建筑法》及相关法律法规的规定，为明确甲乙双方的权利义务，在平等、自愿的基础上，经充分协商一致，就甲方委托乙方对安联尚璟花园的交付评估查验及精装修实测实量  工作，以保证工程质量达到设计要求及国家相关质量标准，确保业主以较高的满意度顺利入住的相关事宜。达成如下共识，签订本合同，以资双方共同遵守。

- 服务内容：

1、服务项目：安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量

2、服务地点：安联尚璟花园项目位于东莞市高埗镇莞潢南路与高龙路平交处。

3、项目服务面积：169611.02平方米

4、本项目工程服务内容：

- 乙方在本合同约定期间，按照甲方要求，完成安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量，包括但不限于（1）交付评估查验比例100%，范围如下：高层精装房共1029户、叠墅共84户（其中毛坯82户及精装2户）、公共部位、地下室、商铺、园林、外立面；以上范围含初检、复检的交付评估查验工作。（详见附件1：交付评估查验范围及标准）。（2）精装修实测实量比例5%，范围如下：高层精装房抽测51户、叠墅精装房2户。（详见附件2：安联尚璟花园精装修实测实量记录表）。

成果报告输出要求：包括：《交付评估一户一档记录》、《精装修实测报告》、《质量筛查检查报告》、《行业对标报告及品质提升建议》等。

- 二、合同工期

## 计划服务期：60日历天（2022年2月16日-2022年4月16日2（各阶段实际开工日期以采购人通知为准，根据实际开工日期，服务期顺延）；其中 2月16日至2月27日为初验阶段共12日历天，3月4日前出具初验报告；2月28日至4月1日为现场整改时间，供应商提供远程技术指导； 4月2日至4月11日为复验阶段共10日历天，4月16日前出具复验报告。

（具体自乙方收到入场通知之日起计至配合完成集中入伙交付工作之日止），原则上按合同约定工期执行，实施时间甲方可根据实际施工进度作提前或延后调整。如需延长工期或增加合同外的服务内容，则双方另行协商约谈。

2、乙方在接到甲方正式通知后第二天内必须进场，乙方必须在进场之前向甲方提交验收方案及进度计划并需得到甲方同意。

三、合同金额及付款方式

1、本项目合同含税总价为人民币               元（大写                ）,不含税总价为人民币         元（大写                   ）,税率（6%）税金为人民币：      元（大写            ）。如遇国家税率调整，本合同内不含税价格保持不变，税率依据履行支付义务时点的税率确定。

2、进度款：第一轮初验工作完成，并出具查验报告，经甲方确认认可后支付合同总价的50%；复验结束并出具查验报告，经甲方确认认可后支付至合同总价的80%；项目完成整体交付工作，甲方通知乙方办理合同结算，结算完成后支付结算金额的100%。每次支付款项前，乙方应就付款金额与甲方进行确认，乙方就确认的金额向甲方开具按照合同约定增值税率的等额增值税专用发票（下同，如发票无法分割的，应在第一次付款时全额提供）。乙方不得在付款金额尚未确认时就提前开具增值税专用发票。

甲方支付款项时，乙方应事先提交经甲方确认的合法的增值税专用发票等付款证明文件，甲方应在收到乙方全部付款证明文件的30天内，且增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后支付款项给乙方。

3、发票开具

双方具体开票信息如下：

A) 甲方开票信息：

公司名称：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

B)乙方开票信息

公司名称：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

四、双方权利、责任

1、甲方权利、义务

1.1甲方负责人       （电话：              ）

1.2甲方有权审定乙方制定的质量检查方案、质量检查标准和检查表单。

1.3对乙方委派人员进行审核，对不符合规范查验的驻场人员，甲方有权要求乙方予以更换。

1.4甲方应按合同约定的结算方式向乙方支付费用。

1.5对乙方的工作进展进行检查和督促，对工作不称职的检查人员要求乙方予以调换。

2.1乙方权利：

2、乙方现场代表：         （电话：             ）

1、按甲、乙双方协议的要求，保质保量地完成细部检查委托任务。

2、制订相应的细部质量检查方案，细部质量检查标准。

3、按照装修细部质量检查标准进行100%细部检查工作。根据检查实况，提交细部验收报告。

4、项目经理必须具有细部检查相关专业和管理能力、具有一定验房工作经验，验房工程师数量必须满足检查进度要求。

5、乙方负责验收小组的人员管理，并自行承担人员管理的相关责任。

6、合同范围内验收合格的项目，若有业主委托乙方进行分户验收工作，乙方应及时将相关信息反馈给甲方。对于发现的质量通病应做出合理解释，避免业主向甲方提出索赔要求。

7、验房过程中乙方应坚持客观公正、实事求是，不得弄虚作假，不得损害甲方利益。

五、质量标准：

1、乙方服务质量均须满足国家、地方、行业等相关质量评定标准及甲方技术、质量标准要求。

2、乙方的所有人员在进场前必须得到甲方面试认可。

3、装修房质量验收依据（以国家/地方/相关部门颁布的最新规范为准）：

1GB50096-2011《住宅设计规范》；

GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》；

GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；

业主购房合同约定的交房标准；

房屋建筑装修施工图。

六、知识产权及保密条款：

1、乙方按本合同约定向甲方提交的各类成果报告，自提交之日起包括知识产权在内的所有权利即归属于甲方，未经甲方书面许可，乙方不得将相关成果报告用于本合同约定以外的用途。

2、乙方应对在签订及履行本合同过程中获悉的所有甲方资料、信息（包括但不限于项目工程施工资料、工程验收资料、甲方客户信息、内部验收及评比规则和标准等）承担保密责任，未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露，否则甲方有权要求乙方支付人民币20000元的违约金，并承担因此给甲方造成所有损失。

3、本条上述两款约定具有独立性，不因本合同的解除而失效。

七、违约责任

1、甲方在细部检查期间根据乙方的检查记录进行不定期抽查，发现因乙方原因未按记录和质量检查标准进行100％的检查或检查结果相差10%及以上，甲方有权按以下合理标准酌情扣减支付给乙方的款项，届时，乙方将无条件同意甲方据此酌定的扣减标准

（1）甲方组织的抽查结果，20户以上平均统计成绩与乙方成绩相差超过正负20%的，甲方有权要求乙方支付人民币20000元的违约金，且有权要求乙方进行此前范围的复测工作；

（2）甲方组织的抽查结果，50户以上平均统计成绩与乙方成绩相差超过正负15%的，甲方有权要求乙方支付人民币50000元的违约金，且有权要求乙方进行此前范围的复测工作；

（3）甲方组织的抽查结果，100户以上平均统计成绩与乙方成绩相差超过正负10%的，甲方有权无责解除合同，且不支付乙方任何工作费用；

（4）检测结果包含数据及观感统计两大项，其中数据结果按百分比对比计算，观感结果按统计的观感数量做百分比对比计算；

2、乙方因自身原因未在工期内或未按甲方要求的进度节点完成相应的工作，每延迟一天乙方应向甲方支付人民币2000元的违约金。延迟达  10 天，甲方有权解除本合同，并要求乙方按合同含税价款总额的20%支付违约金。如因乙方逾期完工而导致甲方需向业主承担逾期交房的违约责任或发生其他损失的，乙方应承担赔偿责任。因施工单位不能及时竣工或因甲方销售计划调整推迟等非乙方原因而导致的工期延误，乙方不承担违约责任（因施工单位不能及时竣工、工期延误、甲方销售计划调整推迟等非乙方原因延长细部质量检查的延期不在此例）。

3、如有重大质量问题乙方未发现或未跟进导致客户拒收楼，乙方按其过错程度向甲方承担赔偿责任。

4、质量检查实施工期内，未暴露的质量问题，如墙面裂缝，设计及施工工艺等原因，导致暴露滞后的质量问题，以及检查人员无法靠近检查到的（顶层阁楼墙面、门窗）质量问题，汇报甲方确认后乙方可不进行检测。

八、合同终止

1、甲乙任何一方不得无故单方面解除合同。

2、合同其中任何一方根本性或严重地违反本合同约定的主要义务，则合同相对方有权单方解除本合同，依据本条款解除合同的，自解除合同的书面通知到达合同相对方之日起，本合同即告解除。

3、在双方经协商一致同意的情况下，可以书面解除本合同。

4、即使本合同终止，合同中的知识产权、保密及其他根据条款的法律性质应当延续的条款继续有效。

九、其他

1、本合同中签约双方提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）在合同期内均真实有效，一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，因联系方式不真实、变更未告知或一方拒收等原因导致对方通知无法送达的，视为已经送达，由接收方承担所有不利后果。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

2、本合同履行过程如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向甲方所在地的人民法院诉讼解决。因一方违约导致另一方为解决纠纷而产生的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费和担保费、律师费、差旅费、公证费、评估费、鉴定费等）由违约方承担。

3、合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

4、其它未尽事宜，双方可另行签订补充协议，作为本合同的补充。

十、附件：

附件1：廉洁协议。

附件2：交付评估查验范围及标准。

附件3：安联尚璟花园精装修实测实量记录表。

（以下无正文）

甲方（公章）：                   乙方（公章）：

法定代表人：                    法定代表人：

联系电话：          　　　　　 联系电话：

联系地址：                     联系地址：

日   期 ：                     日   期 ：

- 附件1：廉洁协议

廉洁协议

甲方：

乙方：

甲乙双方于    年    月    日签署了《    合同》（以下称“合同”），为加强廉洁合作，甲乙双方同意签订并遵守以下各项约定：

1.合同双方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国关于反商业贿赂的有关法律法规的规定，都清楚任何形式的贿赂行为都可能触犯法律。

2.合同双方均不得向对方或对方人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质利益等。

3.甲方严格禁止其人员的任何商业贿赂（包括行贿及受贿）行为。甲方人员在签订、履行本协议过程中及其后，如有发生本协议第2条所列任何一种行为，其他人员均有义务向甲方举报有关人员及行为。

4.乙方违反本协议约定，为谋取直接或间接商业利益而向甲方及其股东单位人员行贿的，视为乙方违约。甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。因解除合同造成甲方其他损失的，甲方有权要求违约方赔偿损失。

5.本协议与合同同时签订，一式 陆 份，甲方执叁 份，乙方执 叁  份。

甲方：                        乙方：

签名盖章：                    签名盖章：

日期：                        日期：

第五章 采购需求及清单

## 1、技术大纲或工作任务书或委托人要求，详见附件：

## 附件1：交付评估查验范围及标准

## 附件2：安联尚璟花园精装修实测实量记录表

## 2、图纸（如有）

## 3、报价清单（如有）

| 安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量 报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: | 安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建筑面积（m2） | 含税单价（元/m2） | 含税总价（元） | 备注 |
| 1 | 安联尚璟花园项目交付评估查验及精装修实测实量 | 169611.02 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |
| 1、满足询比文件及《交付评估查验范围及标准》《安联尚璟花园精装修实测实量记录表》的要求。 |  |  |  |  |  |
| 2、查验范围：（1）交付评估查验比例100%，范围如下：高层精装房共1029户、叠墅共84户（其中毛坯82户及精装2户）、公共部位、地下室、商铺、园林、外立面；以上范围含初检、复检的交付评估查验工作。（2）精装修实测实量比例5%，范围如下：高层精装房抽测51户、叠墅精装房2户。 |  |  |  |  |  |
| 3、工期：计划服务期：60日历天（2022年2月16日-2022年4月16日2（各阶段实际开工日期以采购人通知为准，根据实际开工日期，服务期顺延）；其中 2月16日至2月27日为初验阶段共12日历天，3月4日前出具初验报告；2月28日至4月1日为现场整改时间，供应商提供远程技术指导； 4月2日至4月11日为复验阶段共10日历天，4月16日前出具复验报告。 |  |  |  |  |  |
| 4、总报价：完成本合同所规定咨询服务的全部费用，包括但不限于服务所发生的往返交通工具、住宿、检测工具、餐费等。 |  |  |  |  |  |
| 5、以上报价税率为增值税6%。 |  |  |  |  |  |

# 第六章 响应文件格式

______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、技术方案

九、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的含税总报价，服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到     ，安全目标达到     。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：需提供合同关键页扫描件，金额、时间以合同上载明为准。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、一个人员对应填写一张本资历表。

2、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

七、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

八、技术方案

供应商应按项目特点编制技术方案(文字宜精炼、内容具有针对性)。

九、其它材料