青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目工程量清单及控制价编制服务、青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块项目工程量清单及控制价编制服务

询  比  文  件

采 购 人： 上海迈信房地产开发有限公司

上海迈信置业有限公司

日    期： 2022 年  1月21日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评审办法	17

第四章 合同内容	25

第五章 响应文件格式	39

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称： 青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目工程量清单及控制价编制服务、青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块项目工程量清单及控制价编制服务

1.2 采 购 人： 上海迈信房地产开发有限公司

上海迈信置业有限公司

1.3 项目概况：

1.3.1青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目位于上海市青浦区华新镇5街坊，四至范围东至：家村江,南至：华志路,西至：新通波塘,北至：华硕路。项目总投资预估285000万元，其中：建安成本预估73000万元。项目总建筑面积约：112320平方米，项目建设周期为 1186 日历天。

1.3.2青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块项目位于上海市青浦区朱家角镇1、6街坊，四至范围东至：港周路,南至：黄家埭路,西至：淀园路,北至：朱家角路。项目总投资预估220000万元，其中：建安成本预估60000万元。项目总建筑面积约：87343平方米，项目建设周期预计为 792 日历天。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围： 建安工程工程量清单（包括但不限于钢筋抽筋及预埋件的计算等）及对外询比采购或招标等控制价编制

2.4 合同包划分： 本次采购分2个包，01包为青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目工程量清单及控制价编制服务，02包为青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块工程量清单及控制价编制服务。

2.5 最高限价： 费率报价，01合同包报价不得高于1.3‰(包含增值税6%，计算基数=建安工程中标价总额-暂估价-暂列金额，下同）；02合同包报价不得高于1.3‰       。

2.6 计划服务期：服务期 以实际工期为准  。

2.7 每个供应商最多可同时对  2个 合同包进行报价，并允许最多成交  1  个合同包；多合同包的成交原则： 若供应商同时为2个合同包的第一成交选候选人，则按01、02合同包的先后顺序依次推荐，该供应商其他合同包不予推荐为成交候选人，其余合同包的成交候选人按排序进行递补  。供应商同时参与多合同包询比的，应按合同包分别编制响应文件。

2.8项目法人：01合同包为上海迈信房地产开发有限公司 ；02合同包上海迈信置业有限公司 。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具有中国建设工程造价管理协会核发的工程造价咨询企业信用为AAA。

（2）近三年（指 2019 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准）具有2个类似业绩。

（3）主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

①拟投入项目负责人1名，具有建设部土建（或安装）专业“一级造价工程师”或注册“造价工程师”资格，且在本企业注册一年以上（以注册造价工程师证书登记或变更日期为准），须提供在本单位（包括其分公司）连续缴纳的社会保险证明（2021年1月后至少12个月，含2021年1月），若投标人拟派的项目负责人为退休人员，则提供本单位退休证和身份证复印件；

②近 三 年（指 2019 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准）在1个类似业绩中担任过项目负责人。

备注：

          - 类似业绩：指咨询合同额在50万元以上或建筑面积10万平方米及以上或工程投资额在6亿元以上的造价咨询服务的业绩。

          - 类似业绩证明材料：须同时提供与委托方签订的合同协议书和造价服务及成果资料。

③对供应商其他人员的要求： 无  。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：  无

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。（关联关系：系指参选单位之间具有相同的股东，或者部分股东相同，或一个参选单位的股东是另一个参选单位的董事、监事或高级管理人员等影响到参选公平公正的。）

## 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在 安徽安联高速公路有限公司官网（http://www.ahanlian.com/）（网址）下载询比文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2022 年 1 月 28 日 10 时 30 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2022 年 1 月 28 日 10 时00分至递交的截止时间前将响应文件递交至 上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号 。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于__上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号__组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 响应保证金

7.1响应保证金的金额：      /

7.2响应保证金的递交形式：银行转账

7.3递交账号：       /

7.4递交截止时间：            /

供应商完成转账的银行基本账户名称应与供应商的单位名称一致。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司官网（http://www.ahanlian.com/）上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：上海迈信房地产开发有限公司

上海迈信置业有限公司

地    址：上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

邮政编码：201700

联 系 人：张 亚

电    话：18256553485

电子邮箱：277025122@qq.com

2022年1月21日

# 第二章  供应商须知

- 1.总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求：   符合采购文件要求   。

1.1.2本合同包的安全目标：        无    。

1.2 供应商资格要求

1.2.1供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：        无    。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2.询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3.响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）供应商基本情况；

（4）近年类似业绩情况；

（5）拟委任的项目负责人资历表；

（6）配置人员汇总表

（7）信誉情况；

（8）咨询服务方案；

（9）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税专用发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为 费率报价，结算方式见合同。

3.2.5 报价的其他要求：        无    。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后5日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的；

（3）_______________/_____________（其他情形）。

- 3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本_两__份。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4.响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1如供应商同时参加多个合同包的比选，应分合同包分别进行响应文件的密封和标记。

4.1.2响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

合同包响应文件

在    年   月   日    时   分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.3未按本章第4.1.2项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5.启封

- 5.1启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金（如有）；

（5）_____________/_______________（其他情形）。

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6.评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7.合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为 贰 万元，履约保证金的形式为 现金转账或银行保函 。

7.4.2成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8.纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.投诉

9.1供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2监督部门及联系方式：  项目法人综合部   联系电话：13524937646      。

10.根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：   无     。

# 第三章  评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 £其他方法：___________________________ |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 （6）已标价报价清单中未更改询比文件确定的暂列金额。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 项目负责人业绩：___25______分 人员配置：__10______分 服务方案：___30______分 服务承诺：5分 评审价：___30______分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 项目负责人业绩 | 25 分 | 满足采购文件要求得基本分15分；近三年每增加一个担任项目负责人的类似业绩，加4分，最多加8分。项目负责人具有高级工程师职称加2分。 注：职称需提供证书复印件，并加盖公章。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 人员配置 | 10 分 | 拟派团队中含有注册“一级造价工程师”或注册“造价工程师“（土建、安装各1名）得基本分6分，每增加1名注册”一级造价工程师“或注册“造价工程师”（土建、安装均可）得2分，最多加4分。 注：响应文件中需提供以上人员得执业资格证书和注册证书的扫描件或影印件且提供上述人员在本单位可连续缴纳的社会保险证明材料（2021年10月后至少3个月，含2021年10月） |  |  |
| 2.2.4（3） | 服务方案 | 30 分 | 本项目装配率不小于60%，且为精装修项目，供应商结合本项目装配率等情况对服务方案内容的全面性、时效性，项目组人员分工明确、责任划定，服务的难点、要点进行阐述，评委根据响应文件中提供的工作内容完善，切实可行等方面进行综合评分。 1）方案全面深入，详尽准确，思路科学合理的，得25~30分； 2）方案较为贴切，符合实际，具有实用性得，得20~24分； 3）方案基本符合要求，得18分。 注：未提供不得分。 |  |  |
| 2.2.4（4） | 服务承诺 | 5分 | 对投标人服务承诺得全面性、合理性和时效性等进行综合评分3~5分。 |  |  |
| 2.2.4（5） | 评审价 | 30 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F=30，E1=0.25，E2=0.2. 即评审价等于评审基准价时得30分，评审价每高于评审基准价1%得扣0.25，评审价每低于评审基准价1%得扣0.2分。最高得分30分，最低得分0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容：1、加分项中类似业绩要求同资格审查要求；2、上述所需的资料，响应人应按要求保证在有效期内，如不在有效期内，应提供相关部门的合法批件或其他相关书面证明材料证明其有效性。 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）项目负责人业绩：见评审办法前附表；

- （2）人员配置：见评审办法前附表；

- （3）服务方案：见评审办法前附表；

- （4）服务承诺：见评审办法前附表。

- （5）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）项目负责人业绩评分标准：见评审办法前附表；

- （2）人员配置评分标准：见评审办法前附表；

- （3）服务方案评分标准：见评审办法前附表；

- （4）服务承诺评分标准：见评审办法前附表。

- （5）评审价评分标准: 见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对技术方案计算出得分III；

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分IV。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+IV，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章 合同内容

合同编号：

项目工程量清单及控

制价编制服务合同

甲方：

乙方：

依据《中华人共民和国民法典》及有关法律、法规与司法解释等规定，甲乙双方经友好协商达成一致，共同签署本合同。

第一条  委托事项

1.1甲方委托乙方对                   （项目名称）进行服务。

1.2根据甲方提供资料，依据相关法律、法规、计价规范，提供服务。

1.3服务范围

1.3.1总包及其他工程的工程量清单及对外询比采购或招标等控制价编制，包括但不限于土方、桩基、基坑支护、土建、安装、装饰、景观、智能化、消防、人防、门窗、外墙装饰、供电、道排、供水、燃气等工程，甲方有权根据工程实施实际情况决定以上服务范围中的部分内容不委托乙方实施，就不委托部分，乙方不得因此提出咨询费用要求，甲方有权从总价扣除对应款项且不因此而视为违约。

1.3.2 服务内容包括但不限于以下事项：

（1）编制工程量清单（包括但不限于钢筋抽筋及预埋件的计算）及对外询比采购或招标等控制价；

（2）协助甲方编制项目目标成本；

（3）提供国内及本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务；

（4）提供材料、设备、工程等造价信息的咨询；

（5）提供上报的审计服务方案中提及的各项工作。

1.4 服务期限为：

第二条  乙方权利义务及工作

2.1质量要求

2.1.1清单编制要求

（1）需按甲方要求编制工程量清单（具体要求以甲方书面交接为准）；

（2）工程量清单项目编码、名称、特征、计量单位、工程量须准确；

（3）提交的工作成果不得出现重大偏差，重大偏差情况如下：

①子项清单量误差率不得超过±3%（如总包工程中钢筋、砼、砌体、保温、防水、外装饰等）；

②不得出现子项漏项、错项（非工程量误差）；漏项或错项清单的总造价不得超过控制价的0.5％；

（4）提供完整的工程量计算底稿（电子版或纸质版）备查。

2.1.2控制价编制要求

（1）需按甲方要求编制控制价并做好相应指标分析表（具体要求以甲方书面交接为准）；

（2）控制价中工程类别取费费率、不可竞争费、计费基数、规费等须按相关规定计取；

（3）控制价组价定额选用合理准确，不得擅自提高或降低定额人工、材料、机械消耗量；

（4）控制价中工程量较大的主材(材料费用占单位工程总材料费用20％以上的)价格偏差不超过20％；

（5）控制价主材有信息价的须按信息价计取；无信息价的按照市场价计取，市场价需充分调研询价，以合理价格计入。

2.2工期要求：

2.2.1总包工程：乙方自收到甲方提供的施工图纸之日起20日历天内完成工程量清单编制并向甲方提交工作成果；乙方自清单确定后 5 日历天内完成控制价编制并向甲方提交工作成果。

2.2.2 其他工程：自收到甲方提供的施工图纸之日起 15 日历天内完成工程量清单编制并向甲方提交工作成果；乙方自清单确定后 3 日历天内完成控制价编制并向甲方提交工作成果。

2.3 人员要求（名单见附件1）

2.3.1 乙方所派项目负责人不得擅自变更，否则甲方有权解除本合同，且有权按本合同第六条约定要求乙方承担违约责任。

2.3.2 负责人如确需变更，须经甲方书面同意后方可更换，新派人员的任职条件不得低于原派人员。

2.3.3 如因乙方质量、服务不满足甲方要求，乙方应按甲方要求及时更换人员，否则甲方有权解除本合同。

2.3.4 本合同乙方项目负责人为       ，电话         。

第三条  乙方办理委托事务的依据

3.1 国家和上海市关于工程造价的法律规范、政策；

3.2 本合同

3.3 施工图设计文件

第四条   甲方权利和义务

4.1 若乙方未按委托合同完成业务或出现严重差错，甲方有权追究乙方经济责任，并视情节扣减部分或全部委托费，直至终止委托关系。

4.2 甲方监督合同的执行，对乙方服务进行评价，乙方应本着客观、公正、公平的原则，正确履行职责，对乙方滥用职权，与第三方串通、徇私舞弊、玩忽职守将按情节轻重给予处罚。情节严重，给甲方造成重大损失的，移交司法机关追究刑事责任。

4.3 甲方及时向乙方提供工程施工图纸1套，对于图纸上需要设计单位给与答复的事项及时给与协调和落实。

第五条  咨询服务费及支付

5.1 咨询服务费为乙方完成本合同项下全部服务所需的全部费用，包括所有服务成本（含人员成本、交通、差旅、住宿、工作餐、税费等）、利润、风险及其他一切费用。

5.2乙方的中标费率为【   】。单个工程咨询服务费=【中标价总额-暂估价-暂列金额）】×中标费率。

5.3本合同咨询服务费总额暂定为      元（￥    ），最终咨询服务费总额为单个工程咨询费累加合计额。咨询服务费总额为含税金额，其中增值税税率为6%。

5.4 成果确认及咨询服务费支付

每笔咨询服务费乙方向甲方申报时，须出具增值税专用发票，具体节点如下：

5.4.1 甲方完成单个工程对外询比或招标采购并签订合同后，乙方按本合同约定计算咨询服务费，甲方向乙方支付向甲方前述服务费的90%；

5.4.2 总包工程竣工验收后10日内，甲方支付至总咨询服务费的100%。

第六条  违约责任

6.1 乙方提交的工作成果如未按本合同第二条约定而出现偏差，乙方需按相应咨询服务费的 5%-20%  %向甲方支付违约金，具体违约金数额由甲方视情况确定。情节严重的甲方有权解除合同，造成甲方损失的，乙方还应对所造成的损失予以赔偿。

6.2 乙方逾期提交工作成果，每延迟一日，按相应咨询服务费的 1 %向甲方支付违约金，逾期达十日的，甲方有权解除合同，并向甲方支付相应咨询服务费 10 %的违约金；

6.3  乙方损害甲方利益的（包括单不限于与他方串通侵害甲方利益的行为），甲方有权解除合同，乙方应全额退还甲方已支付的费用，并向甲方支付相应咨询服务费的 10 %的违约金，情节严重的直接追究刑事责任；

6.4 乙方泄露甲方需保密信息的（包括但不限于以口头、电话、纸质、电子传输工具等方式），甲方可以解除本合同，乙方应全额退还甲方已支付的费用并向甲方支付相应咨询服务费的 10 %的违约金，发生数次的，可累加计算，情节严重的，直接追究刑事责任；

6.5 乙方违反本合同约定的其他义务或责任的，甲方可以解除合同，乙方应全额退还甲方已支付的费用并向甲方支付相应咨询服务费的10%的违约金，发生数次的，可累加计算，情节严重的，直接追究刑事责任；

6.6 乙方对甲方委托的事项不接受或不予配合，甲方视情况可终止合同。

6.7 上述违约金不足以弥补甲方损失，不足部分由乙方承担。

第七条履约担保

履约担保金额为贰万元，形式为保函或现金。如遇工程延期，履约保函失效，承包人须重新提交延期保函。履约担保在总包工程竣工验收后10日内一次性无息结算。

第八条  争议解决

本合同发生争议，由当事人双方协商解决。若经过协商仍不能达成一致时，则通过向甲方所在地人民法院诉讼解决纠纷。

第九条  其他

9.1 本合同中甲乙双方承诺提供的联系地址、联系人、联系电话（统称联系方式）均真实有效。双方往来通知应被是为在下列条件下送达：以快递递送的，为受送达人签收当日；受送达人拒签的为拒签当日。因一方提供的联系方式不准确或一方变更联系方式未提前3日书面通知另一方而导致无法送达的，另一方按本合同预留联系方式自投寄日后第5日视为已经送达，因此产生的不利后果由其自行承担。双方同意，本条约定的联系方式适用于后续诉讼。

9.2 如有甲方无正当理由拖欠咨询服务费或其它投诉及建议事项，乙方均可向甲方上级单位纪委进行投诉及建议。

9.3 本协议自合同各方法定代表人（负责人）或其授权的代理人签名，并加盖单位公章之日起生效。

9.4本协议一式   份，甲方和乙方各执   份，具有同等法律效力。

甲方：（签章）

联系地址：

联系人：

联系电话:

法定代表人（签字）

或委托代理人：（签字）

乙方：（签章）

联系地址：

联系人：

联系电话:

法定代表人（签字）

或委托代理人：（签字）

- 附件一   咨询服务团队人员名单

咨询服务团队人员名单

| 职务 | 姓名 | 执业资格 | 专业 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |
| 专业工程师 |  |  |  |  |
|  | …… | …… | …… | …… |

附件二 廉洁合同

廉政合同

为抓好物资设备、服务等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，_______（项目名称）的采购人         （采购人名称，以下简称甲方）与该项目的服务商       （服务商名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行          （合同文件名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为        （合同文件名称）的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式    份，由甲、乙双方各执    份，送交双方监督单位各    份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

其授权的代理人：                其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

# 第五章 响应文件格式

______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、供应商基本情况

四、近年类似业绩情况

五、拟委任的项目负责人资历表

六、配置人员汇总表

七、信誉情况

八、咨询服务方案

九、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

- 我方已仔细研究了             （项目名称）     合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，愿意以费率【     】‰承接       （项目名称）服务，增值税税率为6%。

2．我单位拟派的项目负责人为:

3.我单位将严格按照造价咨询人员执业守则、国家相关法律法规、规范及采购人审定的造价咨询方案、实施细则进行造价咨询业务，保证造价咨询服务质量和咨询成果质量。

4.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

5．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

四、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 项目投资额/建筑面积/咨询合同金额 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 成果描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩证明材料要求：________________________。

3.如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.本表后应附与委托方签订的合同协议书和相应造价咨询成果资料。

五、拟委任的项目负责人资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 注册造价师证书编号. 毕业学校; 年 月毕业于 学校 专业，学制 年. |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的项目名称 |  |  |  | 项目规模 |  | 业主及联系电话 |

注：

本表后应附：响应人拟委任的项目负责人资格证明材料和业绩证明材料。

六、配置人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中担任的职务 | 技术职称 | 工作年限 | 类似项目工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后应附：响应人配置人员相关证明材料。

七、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

八、咨询服务方案

包括但不限于以下内容(文字宜精炼、内容具有针对性)：

1、指导思想及工作目标

2、针对采购文件服务范围的工作方案

3、组织管理、服务质量及措施控制

4、项目规范化、合规化审核

5、项目重点、难点分析及解决方案

…….

九、其它材料

响应人为参加本次比选提供的其他材料。