采购项目编号：MXZY-CB-GC-2022012

青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块项目临时用电工程采购

询  比  文  件

采 购 人： 上海迈信置业有限公司

日    期： 2022 年  3 月 9 日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	16

第四章 合同内容	40

第五章 采购需求及清单	46

第六章 响应文件格式	47

# 采购公告

1.项目简介

1.1 项目名称：青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块项目临时用电工程采购。

1.2 采 购 人： 上海迈信置业有限公司

1.3 项目概况：

青浦区朱家角镇港周路西侧D09-01地块项目位于上海市青浦区朱家角镇1、6街坊，四至范围东至：港周路,南至：黄家埭路,西至：淀园路,北至：朱家角路。

本项目临电工程设置2台800KVA的变压器。另本项目设置1个KT站、4个PT站。

2.采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：

（1）临时用电工程；

（2）项目KT、PT站尺寸较常规小型化审批。

2.4 合同包划分： 1个。

2.5 最高限价： 含税金额970,450.00元，税率9%

2.6 计划工期：

（1）临时用电工程：2022年4月30日前通电。

（2）项目KT、PT站较常规小型化审批：2022年4月10日前向采购人提交国网上海市电力公司大项目前期咨询供电方案答复单。

3．供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

②具备输变电工程专业承包三级或三级以上资质，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

③近3年（指2019年3月1日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准）具备KT、PT站较常规小型化审批服务通过的业绩。

备注：业绩证明材料以甲方委托的合同（或委托书）以及项目获取政府主管部门通过的文件。前述文件均需加盖响应人公章。

（2）主要人员最低要求：

项目经理1名，具备以下资格条件：

①具备二级电气工程注册建造师执业资格，持有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产“三类人员”B类证书；

②本单位已为项目经理缴纳社保半年以上。社保半年以上是指2021年8月至2022年1月，社保证明材料须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章复印件加盖响应人公章。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理未有行贿犯罪行为。

⑥其他要求：无。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

4.询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com/ 下载询比文件。

5.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2022 年 3 月 16 日 16 时 30 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于 2022 年 3 月 16 日 16 时 00 分至递交的截止时间前将响应文件递交至 上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号。

- 6.响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于_上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 发布公告的媒介

本次采购公告在 安徽安联高速公路有限公司网站http://www.ahanlian.com/ 上发布。

- 采购人联系方式

采 购 人：上海迈信置业有限公司

地    址：上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

邮政编码：201700

联 系 人： 高润川

电    话：  15062205828

电子邮箱：  gaorchuan@163.com

2022年3月9日

# 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | - 临时用电工程达到国家或行业质量检验评定的合格标准。 - KT、PT站较常规小型化审批获得上海市电力公司审批通过。 |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价 R总价 |
| 3.6.3（2） | 响应文件副本份数 | 2 份 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 金额： 贰万元 形式：现金或不可撤销见索即付的银行保函 |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

- 本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

- 1.2 供应商资格要求

- 1.2.1 供应商应具备承担本合同包施工的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

- 1.3 费用承担

- 供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

- 参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

- 供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

- 不允许分包。

- 1.8 偏差

- 1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

- 1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

- 本询比文件包括：

- （1）采购公告；

- （2）供应商须知；

- （3）评审办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）采购需求及清单；

- （6）响应文件格式。

- 根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

- 当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

- 2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

- 2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

- 响应文件应包括下列内容：

- （1）报价函；

- （2）法定代表人身份证明及授权委托书；

- （3）已标价的工程量清单；

- （4）供应商基本情况；

- （5）拟委任的主要人员；

- （6）信誉情况；

- （7）施工组织设计；

- （8）其他材料。

- 3.2 报价要求

- 3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

- 3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

- 3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

- 3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

- 3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

- 3.3响应有效期

- 3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

- 3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.5资格审查资料

- 供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

- 3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

- 3.6.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

- 3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

- （1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

- （2）响应文件正本一份，副本两份数。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

- （3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

- 4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

- 供应商名称：

- (项目名称)      合同包响应文件

- 在    年    月    日    时    分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

- 4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

- 4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

- 4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

- 4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

- 采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

- 供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

- 5.2.1主持人按下列程序进行启封：

- （1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

- （2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

- （3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期及其他内容；

- （4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

- （5）启封结束。

- 5.2.2在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

- （1）报价超出采购人公布的最高限价；

- （2）未在报价函上填写总报价；

- （3）报价函中的报价与已标价的工程量清单总报价不一致（四舍五入除外）；

- （4）供应商须知前附表规定的其他情形。

- 如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封标过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

- 5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

- 评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

- 6.2评审

- 6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

- 采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

- 7.2评审结果异议

- 供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

- 成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4履约保证金

- 7.4.1在签订合同前，成交人应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额及形式见供应商须知前附表。

- 7.4.2 成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交候选人，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.5签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.投诉

9.1供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2监督部门及联系方式： 采购人综合部，联系电话：13524937646。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： 当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的工程量清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面工程量清单填写了报价，且未修改工程量清单说明、工程数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 类似项目业绩：30分 工期承诺：15分 施工组织设计：15分 评审价：40分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： 将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 类似项目业绩 | 30分 | 满足资格审查最低要求的得5分；每增加一个类似项目业绩，加5分。本项最高得分30分。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 工期承诺 | 15分 | 临时用电工程 | 5分 | 响应人自报2022年4月30日前通电的得基本分3分，每提前一天加0.25分，加满为止。本项最高得分5分。 |
|  |  |  | KT、PT站较常规小型化审批 | 10分 | 响应人自报2022年4月10日前向采购人提交国网上海市电力公司大项目前期咨询供电方案审批通过答复单的得基本分6分，每提前一天加0.5分，加满为止。本项最高得分10分。 |
| 2.2.4（3） | 施工组织设计 | 15分 | 视施工组织设计内容完整性等酌情评分，最低分9分，最高分15分。 |  |  |
| 2.2.4（4） | 评审价 | 40分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；E1=1，E2=0.8。评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容：类似业绩的证明材料要求同资格审查的业绩证明材料要求。 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）类似项目业绩：见评审办法前附表；

- （2）工期承诺：见评审办法前附表；

- （3）施工组织设计：见评审办法前附表；

- （4）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）类似项目业绩标准：见评审办法前附表；

- （2）工期承诺：见评审办法前附表；

- （3）施工组织设计评分标准：见评审办法前附表；

- （4）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

- 3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.1.2 响应文件中填报的报价、工期、工程质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

- 3.2 详细评审

- 3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第2.2.4(1)目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分I；

- （2）按本章第2.2.4(2)目规定的评审因素和分值对其他计算出得分II；

- （3）按本章第2.2.4(3)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分III。

- （4）按本章第2.2.4(4)目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分Ⅳ。

- 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III+Ⅳ，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

- 对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清

- 3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

- 3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

- 评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

- （一）采购项目基本情况

- （二）采购过程回顾

- （三）评审小组成员名单

- （四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章  合同内容

合同编号：

项目临时用电工程施工合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及比选文件、参选文件、比选过程双方签署的补充文件等，签订本合同，以兹信守。

一、工程概况

1、工程名称：        项目临时用电工程。

2、工程地点：上海市青浦区

3、工程内容：详见工程量清单

二、承包方式及内容

1、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包送电、包风险、包审批通过。

2、承包范围：

（1）包括但不限于：本项目临时用电工程设计、材料及设备供应、安装施工及验收、协调、通电以及为完成上述事项需要的安全维护、供电监理、移交前的看护等。

（2）包括但不限于：受甲方委托完成项目KT、PT站较常规小型化（KT站建筑面积在125平方米以内，PT站建筑面积在90平方米以内）的主管部门咨询及审批通过的手续办理等。

三、工期及工程质量

1、工程工期：

（1）乙方确保在2022年4月30日前完成项目临时用电施工及报验送电全部工作，且满足甲方总施工进度要求。此工程除发包方原因经甲方签证后可调整工期外，其他一切因素均不予调整，如节假日、雨季施工等均不予调整。

（2）2022年 4月10日向甲方提交国网上海市电力公司大项目前期咨询供电方案审批通过答复单。

2、工程质量：达到国家现行规范和标准以及上海市供电主管部门的验收要求，并确保一次性验收通、送电和交付使用。

3、安全、文明施工：必须按上海市安全文明施工的相关要求施工，并遵守甲方相关管理规定。具体依据双方签订的《安全生产协议》，该协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

四、结算方式

本工程为固定总价合同，合同金额为：   元（含税，增值税税率为9%），其中：临时用电工程费用     元，受甲方委托完成项目KT、PT站较常规小型化的主管部门咨询及审批通过的手续办理费用     元。具体组成详见附件一。

本工程为总价包干，包含临时用电工程的全部费用，包括但不限于乙方在合同中的全部义务及责任、设备费用、安装、运输、装卸、人工、税费、合理利润、可能增加工作内容、变更增加的工程量、项目KT站、PT站设备小型化技术咨询开展工作前、中、后的全部费用（包含但不限于咨询、审批、协调等所有费用）等，甲方不须再向乙方支付其他任何费用。

若项目KT、PT站较常规小型化未通过主管部门审批，则乙方同意甲方无需向乙方支付任何费用而不视为违约，包括但不限于临时用电工程费，该部分费用作为乙方向甲方支付的违约金。除经甲方书面盖章同意外，不论任何因素（包括但但不限于市场因素等），甲乙双方同意结算时不做任何调整，即以固定总价结算。

五、工程款支付：

1、本工程不支付预付款；

2、在甲方收到国网上海市电力公司大项目前期咨询供电方案答复单，且满足KT站面积125平方米以内且PT站面积90平方米以内，且本合同工程审批完成且全部验收合格且乙方先向甲方开具且提供的合同固定总价100%的全额增值税专用发票后21日历天内，甲方向乙方支付合同固定总价的40%；

3、项目临时用电正式通电后15个日历天内，甲方向乙方支付至合同固定总造价的80%；

4、合同结算完成且审计完毕后，KT、PT站较常规小型化审批费支付至100%；临时用电工程费用支付至95%；

5、余款在临时用电拆除销户后21日历天后一次性无息付清。

六、双方责任：

（一）甲方责任：

1、甲方在接到乙方工程联系单后，应在3日内予以答复。

2、负责协调、组织对工程的竣工验收和工程结算。

（二）乙方责任：

1、乙方项目负责人：           ，身份证号码：      联系电话:       手机： 邮箱：      职务：

2、按甲方要求保质、保量、按时完成任务。

3、乙方需编制施工组织设计和施工方案，制订施工进度计划，材料、机械设备等进场计划，并及时将开工、竣工报告书送达甲方。

4、乙方在签订本合同前已全面了解项目情况，已核查现场施工条件，并全面接受，若以后引起的验收不合格、工期延误或其他损失（包括未能完成项目全部KT、PT站小型化审批），一概由乙方承担。

5、乙方采购的所有设备、材料均应达到国家规范“合格”标准以上，并且由乙方负责运送至施工现场。凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，由乙方无条件返工且费用自理、原定工期不予顺延，同时应承担甲方由此而引起的经济损失，甲方保留自行采购的权利，所发生的费用从履约保证金中扣除。在规定的保修期内，凡因施工或乙方采购材料、设备造成的质量事故和质量缺陷应由乙方负责保修，免费更换，并承担由此给甲方造成的损失。

5、负责施工区域内的安全防护，制订相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任后果。

6、遵守地方政策及相关管理部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定。

7、乙方应精心组织施工，按有关规定文明施工，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，遵守甲方施工现场的有关管理规定，保持现场及周围环境道路清洁畅通，强化安全意识，抓好安全生产，务必做好安全施工及安全防范措施，由此产生的费用均已包含在合同固定总价中，杜绝一切事故的发生，施工中发生安全及人身、财产损害的，责任均由乙方承担和负责处理，并承担全部费用；若因此给甲方造成损失的，甲方有权按甲方受到损失的两倍要求乙方承担违约赔偿责任且不予调低。

8、乙方应积极执行甲方安排的施工进度计划，由于乙方原因导致工期拖延，每延误1天承担1000元的违约金，累计超过7天的，违约金加倍且不予调低；造成甲方工期或其他经济损失，由乙方负责赔偿。

9、乙方完成施工后，需要对现场已安装设备、材料、半成品、成品等进行看护，待施工现场具备移交条件时按甲方要求移交给相关施工单位，移交之前设备、材料、半成品、成品若丢失、毁损则由乙方无条件修复。

10、乙方完成的工程和提供的服务达不到合同约定的要求，乙方应无条件整改至符合合同要求，否则，甲方有权对乙方进行扣除履约保证金的处罚。

七、工程竣工验收

1、验收标准和依据：以执行比选文件的要求、验收规范及上海市供电部门验收要求等为依据，其中工程质量标准执行国家现行规范和标准以及上海市供电主管部门的验收标准，须以上海市供电部分验收合格送电为准。

2、乙方在经供电部门验收合格并送电后及时通知甲方验收，甲方应及时组织竣工验收。

3、乙方向甲方提交上海市供电部分签发的工程验收合格文件且临时用电正式送电日期为本工程的竣工日期。保修期从本工程竣工之日起计算，保修期为两年。

八、违约责任

1、本工程不得转包或变相转包、分包，一经发现，以乙方违约处理，甲方可解除/终止合同，有权立即要求乙方清退出场，且有权要求乙方按合同总价的一倍支付惩罚性违约金且不予调低，由此引起的工期及经济损失由乙方负责赔偿。

2、如乙方的施工队伍素质、力量、机械设备、现场安全文明施工的投入、管理不履行参选书的承诺，造成现场管理混乱，工程质量、进度、现场文明施工和安全生产达不到预定计划或存在乙方不按本合同约定履行的情形，甲方有权要求其调整充实力量，加强管理，整改至符合甲方要求。当乙方未按甲方要求整改或纠正的，以乙方违约处理，每逾期一天，每天按合同固定总价的2%支付违约金且不予调低，逾期累计超过10天的，甲方有权解除解除/终止合同，有权立即要求乙方清退出场，且有权要求乙方按合同总价30%支付违约金且不予调低，由此引起的工期及经济损失由乙方负责赔偿。

3、乙方的本工程项目负责人必须常驻施工现场组织工程施工和管理。除非因不可抗力影响，乙方不得中途更换项目负责人，否则即为违约，甲方有权单方解除合同，乙方接通知后无条件于5日内退场，并赔偿给甲方造成的经济损失。乙方的项目负责人如无故缺勤，甲方按1000元/人/天从履约保证金中扣除违约金。

4、甲方确认乙方项目负责人不称职的，有权要求乙方在收到甲方通知后  日内更换合格项目负责人，且甲方有权在履约保证金中扣除乙方违约金1万元，并追究其造成的相应损失。

5、乙方严格执行施工人员持证上岗制度，严禁无证上岗，一经发现，乙方按 1000 元/人承担违约金。

6、乙方应严格按照甲方制定的各种管理办法及规定执行，否则因乙方违反甲方制定的各种管理办法及规定，引起的一切纠纷和损失，由乙方承担。

7、乙方应接受甲方针对项目管理所发出的指令及通知，否则造成工程进度、质量、安全生产等达不到甲方要求和预期效果的，甲方有权要求乙方及时返工修整或者另请第三方进行施工，由此产生的一切费用由乙方承担。

8、乙方保证通信地址、联系人和联系方式的准确性和唯一性，任何变更需提前三日通知甲方，否则视为违约，应承担合同总价10%的违约金，且甲方任何材料交邮该地址即视为送达成功（含地址不详、电话不通、查无此人、第三人代收等），材料内容视为乙方全部知晓和接受。

9、本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿，本合同约定的违约金及损失费用，甲方有权从工程履约保证金中直接扣除。

八、履约保证金

乙方以现金方式或者银行保函形式向甲方提供履约保证金贰万元整。合同履行完毕后15个日历天内，甲方无息退还。

九、其他

1、乙方进入作业前，应按比选文件要求提供项目管理人员名单和特种作业人员名单，并提供相关证书。

2、乙方未能在本合同约定的期限完成项目全部KT、PT站审批，则甲方可随时解除/终止本合同，且无需向乙方支付任何费用。乙方对此无异议。

3、本合同未尽事宜，双方协商订立补充协议，补充协议和本合同附件与本合同具有同等法律效力。

4、与本合同同时签订安全协议和廉政合同各一份，与本合同同时生效。

5、因本合同或者合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成，向项目所在地所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

6、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效。

7、合同订立地点：上海市青浦区漕俞路佳邸别墅120号

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期：2022年3月 日 |  |

附件一：工程量报价清单

附件二：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施                (项目名称)，已接受        (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目     合同包施工的报价。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本项目简介：

本项目的主要工作内容：                                         。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）成交通知书；

（3）报价函；

（4）合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）承包人有关人员、设备投入的承诺及响应文件中的施工组织设计；

（9）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同协议书第2条约定次序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）              （￥               ）。

4、承包人项目经理：         。

5、工程质量符合：        标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照建设单位（或监理人）的指令开工，工期为     个月，计划竣工日期为：        。

9、本协议书在承包人提供履约担保或履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。履约担保在全部工程完工后经竣工验收合格，并履行缺陷责任期、保修期义务后失效。履约保证金在全部工程完工经竣工验收合格，并履行缺陷责任期、保修期义务后发包人无息退还。

10、本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月       日

承包人：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月        日

- 附件三：廉 政 合 同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为抓好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证参与建设的管理人员、技术人员廉洁从业，            建设工程的项目法人                    （以下称甲方）与施工单位                 （以下称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行                  合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；除集团公司另有规定外，不得要求和接受乙方为其个人提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（9）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；除工程项目建设使用外，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目施工单位、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予严肃处理。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为                  合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或 其授权的代理人：           或 其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

- 附件四：安全生产合同

安全生产合同

发包人：

承包人：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，双方特签订                安全生产合同。主要内容如下：

- 发包人责任

1、严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产规定，依法对承包人进行安全生产监督管理。

2、严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3、按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4、督促、指导并检查承包人安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5、定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6、组织对承包人施工现场和安全生产内业资料的检查，监督承包人及时处理各种安全隐患。

7、严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8、发包人的上述所有责任的任何缺失，并不免除承包人依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、承包人责任

1、遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2、建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3、根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

4、对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5、接受地方安监部门监督检查。

6、出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、奖罚办法

（一）安全工作将作为考核项目办工作的主要指标之一，取得优秀成绩的，将按照公司有关规定，给予一定的奖励，并通报表扬。

（二）安全工作实行“一票否决制”，对安全工作出现问题的，将按照公司有关合同及本规定，相关单位及人员应承担相应违约责任；情节严重的，有相应机关追究其他责任。

六、本合同自签订之日起至项目竣工验收止。

七、本合同作为                  合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

八、本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

发    包    人 ：                 (盖章)

法 定 代 表 人：                  (签名)

或其委托代理人：

年     月       日

承    包    人：                  (盖章)

法 定 代 表 人：                  (签名)

或其委托代理人：

年     月       日

## 附件五：项目经理委任书

(承包人全称)

(合同工程名称) 项目经理委任书

致：(发包人全称)

(承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

承包人：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

附件六：工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                    （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为        年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5．供热与供冷系统为        个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7．其他项目保修期限约定如下：        。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为        个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：         。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月       日

承包人：        (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签名)

年       月        日

# 第五章  采购需求及清单

（一）临时用电工程：

本项目配置2台800KVA变压器。成交人需完成（1）临时用电工程设计（2）临时用电报建（3）2台800KVA变压器、箱变基础及围护结构、电缆井、埋地高压电缆、安装附件等材料设备的采购、安装、调试送电（4）为完成上述事项需要的安全维护，供电监理费，移交前的看护等。

（二）KT、PT站审批

- 本项目设置1座KT站和4座PT站，位置详见附图。

- 所有KT、PT站均需小型化：①KT站：面积控制在125平方米以内；②PT站：面积控制在90平方米以内。

（三）图纸

初步规划总平面另附。

## （四）工程量清单

## 工程量清单另附

# 第六章 响应文件格式

_______________________________(项目名称)     合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、拟委任的主要人员

六、信誉情况

七、施工组织设计

八、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1.我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容(含补遗书第__号至第__号)，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期：临时用电工程  年  月  日前通电，项目KT、PT站较常规小型化    年  月  日前提交国网上海市电力公司大项目前期咨询供电方案答复单，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到     。

2.我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

7.____________。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)     合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

五、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 工程担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的工程项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 发包人及联系电话 |

注：1.一个人员对应填写一张本资历表。

2.在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续六个月（自2021年8月~2022年1月）在供应商本单位的社保缴费记录的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为无效。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

七、施工组织设计

供应商应按项目特点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)。

八、其它材料

承诺及其它响应人认为需要的其他材料。