采购项目编号：FSAL-CB-XC-2022010

佛山安联尚璟府项目

叠墅区样板房精装修工程

询  比  文  件

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日    期： 2022 年 4 月 11 日

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法	13

第四章 合同内容	20

第五章 响应文件格式	41

# 采购公告

- 项目简介

  - 项目名称：佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程

- 1.2 采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

1.3 项目概况：佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房（暂定11座，含上叠、下叠）精装修工程，施工内容包括但不限于户内瓷砖、石材、吊顶、油漆、固定家具、灯具、洁具、五金、水电、智能化等。

- 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：包括但不限于佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房的天花工程、墙面工程、地面工程、机电工程等装饰装修工作，具体施工范围及施工内容以甲方提供的图纸及工程量清单为准。

2.4 最高限价： 1035970.56 元

2.5 计划服务期：本工程工期暂定60天，具体开工时间以甲方通知为准。

3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须具备：

（1）单位资格最低要求：

具备独立法人资格，持有有效的营业执照。

（2）业绩最低要求：

资质最低要求：近_3_年（指 2019 年 1 月 1 日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准，具备 2个类似业绩 （类似业绩是指单个合同金额≥100万的住宅/销售中心/样板房装饰/公寓/会所/大堂/展厅/别墅/酒店等精装修工程业绩）【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围，并加盖公章】。

- 资质最低要求：

具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位法人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

- 4. 询比文件的获取

凡有意向的供应商自行在安徽安联高速公路有限公司网站 http://www.ahanlian.com（网址）下载询比文件。

- 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2022年 4 月 20 日10时00分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于递交的截止时间前将响应文件递交至佛山市高明大道东492号盈信广场15楼（地点）。

- 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于佛山市高明大道东492号盈信广场15楼（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地    址：佛山市高明区高明大道东492号盈信广场15F

联 系 人： 徐先生

电    话：0757-88685789

电子邮箱：1483349436@qq.com

2022年4月11日

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求

1.1.1本合同包的质量要求： 合格 。

1.1.2本合同包的安全目标： 合格 。

1.2 供应商资格要求

供应商应具备承担本合同包服务的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）拟委任的主要人员；

（7）信誉情况；

（8）施工组织设计。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供增值税（专用）发票。

3.2.2 供应商应按第五章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4本项目的报价方式为 总价 。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4资格审查资料

供应商应按第五章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第五章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本 1 份，同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程包响应文件

在2022年4月20日10时00分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、服务期及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采用合理低价法或综合评分法，在响应文件启封中，采购人将按第三章“评审办法”规定的原则计算并宣布评审基准价。若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审基准价的计算：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

如果供应商认为某一合同包的评审基准价计算有误，有权在启封过程中提出，经采购人在启封过程中核实确认之后，可重新宣布评审基准价。启封过程中公布的评审基准价除计算有误，经评审小组修正外，在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3-7人（单数）。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

- 7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：佛山市安之联房地产开发经营有限公司综合部，0757-88280789 。

10. 根据新冠肺炎疫情防护要求，供应商的法定代表人或授权代理人应做好个人防护措施并接受采购人疫情防控管理的要求，采购人单位采用“绿码”+“体温检测合格”通行模式对进场供应商进行严格检查。供应商代表须提前申请“粤康码”并完整填写相关资料，对于持绿码且体温正常的方可允许进场。供应商最多委派1名响应人代表（包括授权代理人在内）携带本人身份证到现场参加开启响应文件，过程中全程佩戴符合安全标准的口罩。

- 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：  /  。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第五章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.2项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 响应文件（商务和技术评分满分40分）： 业绩： 10 分 施工组织计划：30分 响应文件（报价评分满分60分）： 评审价：60分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： R方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 业绩 | 10 分 | 1.满足资格审查最低要求，得基本分6分。 2.在满足资格条件基础上，供应商近3年内（2019年1月1日至今，以合同签订日期为准）每增加1项类似项目业绩的加1分，加满4分为止。 （类似业绩是指单个合同金额≥100万的住宅/销售中心/样板房装饰/公寓/会所/大堂/展厅/别墅/酒店等精装修工程业绩）【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围，并加盖公章】。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 施工组 织计划 | 30 分 | （1）满足采购文件基本要求，得18分； （2）材料下单及生产计划编排合理，满足甲方工期要求，加0-4分； （3）项目管理机构配置齐全，加0-4分； （4）对保障工程质量、安全生产、文明施工和环保、工期的技术措施说明详细，能充分展示承担本项目的具体优势，加0-4分。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 评审价 | 60 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： E1=1，E2=0.5 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）业绩：见评审办法前附表；

- （2）施工组织计划：见评审办法前附表；

- （3）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- 业绩评分标准：见评审办法前附表；

- 施工组织计划评分标准：见评审办法前附表；

- 评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3.评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。按本章第2.2.4规定的评审因素和分值计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章 合同内容

佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程合同

工程名称： 佛山安联尚璟府项目

工程地点： 佛山市高明区西江新城

合同编号： FSAL-CB-SG-2022010

甲方： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

甲方：  佛山市安之联房地产开发经营有限公司

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下合同条款。

- 工程概况

1.1 工程名称： 佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程

1.2 工程地点：广东省佛山市高明区荷城街道鳌云路300号地块

1.3 承包范围：包括但不限于安联尚璟府项目叠墅区样板房的天花工程、墙面工程、地面工程、机电工程等装饰装修工作，具体施工范围及施工内容以甲方提供的图纸及工程量清单为准。

1.4 承包方式：采用固定总价合同，招标图纸工程量一次性包干方式，除经甲方确认的设计变更、现场签证外，合同价格均不作调整。

1.5 工程质量：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

1.6 合同价款：本工程含税合同价人民币       元（大写：       ），增值税税率  %，不含税合同价人民币       元（大写：       ）。

- 甲方工作

2.1 指派     为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2 如确实需要拆改建筑物结构或设备管线，甲方可协助乙方到有关部门办理相应审批手续。

- 乙方工作

3.1 乙方拟定施工方案和计划，交甲方审定。对甲方陈设、现场、设备、物料（如有）等采取保护措施。负责施工期间垃圾清运工作。

3.2 指派为       （联系电话：        ）为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。确保安全生产，文明施工，派驻现场的代表必须到位。

3.3 施工（生活）用水、用电接驳点由甲方指定，费用由乙方自行承担。乙方应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用、因停电造成的赶工等措施费用已包含在合同总价中，同时工期不得顺延。

3.4 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.5 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周边的关系。

3.6 乙方承诺按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行施工。

3.7 施工场地清洁卫生的要求：施工期间乙方应做好施工场地清洁卫生工作，积极完成甲方要求的施工场地清洁工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于甲方的外，乙方均应迅速撤除。在施工过程中做到工完场清。工程交付前需完成对全部内容的清洁工作。如未在要求时间内清理完成或不清理的，甲方有权委托其他单位或自行组织清理或凿除，发生的费用在工程价款中扣除。

3.8 乙方负责装修期间装修手续办理工作。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。乙方须做好施工记录，隐蔽工程记录，汇集施工技术资料并对其合法性、真实性、及时性、有效性负责。

3.9 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，并承担一切相关风险损失。

3.10 乙方向甲方提交完整施工图纸和相关竣工资料（四份），以及全部电子文档。

3.11乙方需主导各类验收的准备、报验、组织工作，竣工后乙方应组织空气检测，室内环境应符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）室内污染物应满足如下要求：

氡  （Bq/m3）≤150

甲醛（mg m3）≤0.08

苯  （mg m3）≤0.09

氨  （mg m3）≤0.20

甲苯（mg m3）≤0.20

二甲苯  （mg m3）≤0.20

总挥发性有机物TVOC（Bq/m3）≤0.50

3.12乙方应对甲方的指令做出及时响应，包括不限于按时参加甲方及监理单位组织召开的工作例会、碰头会、函件限期回复　应定期编制工程报告，内容包括工程完成情况、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）及工程阶段计划等，按甲方和或监理单位要求的时限提报。

- 关于工期的约定

4.1 本工程总工期为：60个日历天（包括法定节假日）。以甲方书面通知开工时间起算。乙方接到甲方通知后3个工作日内进场施工，乙方须严格按前述工期执行。

4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3 因甲方要求的重大设计变更，工期给予相应顺延。

- 关于工程质量及验收的约定

5.1 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2 质保期为验收合格之日起贰年。出现质量问题时，乙方需要在收到甲方通知后24小时内安排人员维修。逾期不安排维修的，甲方可另行委托他人进行维修，由此产生的维修费由乙方承担，甲方可在质保金中直接扣减。

5.3 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应在具备办理隐蔽、中间工程验收条件前24小时通知甲方验收，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。不论复验结果如何，其复验及返工费用由乙方承担，工期不得顺延。

5.4 由于乙方原因造成质量事故，乙方须无条件返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并提供竣工资料、竣工报告等材料各4份，甲方自接到验收通知14日内组织验收，并办理验收、移交手续（包括有关资料移交）。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。验收不合格的，乙方须无条件返工，并承担返工费，直至验收合格。由于验收不合格导致工期延误的，按照违约责任条款规定处理。

- 关于工程款结算的约定

支付工程款：

| 付款分三期进行 | 付款占总工程款的比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一期：工程完工后支付至合同金额的 | 70% | 合同金额 |
| 第二期：工程竣工验收且且配合甲方完成结算后支付至结算金额的 | 97% | 结算总价款 |
| 第三期：质保金，质保期满无质量问题30日内退还 | 3% | 结算总价款 |

注：每次付款前，乙方需向甲方提交书面的请款报告、相应金额的有效增值税专用发票（支付第二期价款时需开具结算总价款全额发票）以及请款依据等资料。甲方在收到上述材料并审核无误后15个工作日内依照甲方公司付款流程支付，如因乙方延迟请款、未能提供有效发票，或提供的请款材料存在瑕疵导致甲方未能在约定时间付款的，后果由乙方自行承担。

- 关于材料供应的约定

7.1 乙方采购的材料、设备，应符合硬装材料书及样板房装修工程主要材料品牌清单要求，并同时符合国家及地方法律法规规定标准，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，因乙方提供的材料、设备对工程造成的损失由乙方负责。

7.2 乙方采购的材料、设备，应提供合格证明或必要的检验报告。

- 关于变更的约定

8.1 变更范围的约定：甲方确认的现场签证、设计变更；

8.2 因乙方原因导致增加内容或额外工作产生的费用由乙方承担，不属于变更范围。

8.3 变更估价原则

①合同中已有清单项，执行原合同综合单价。

②合同中有类似清单项，将主材做替换，组成新的综合单价，新综合单价须下浮；

③合同中无类似清单项，经双方认价后确定新的综合单价，新综合单价须下浮；

④下浮率=1-合同价/控制价；

⑤因市场价格和法律变化引起的价格不能作为合同调整依据。

- 有关安全生产和防火的约定

9.1 乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法律、法规、规范。

9.2 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法等法律法规、地方性规范、制度，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，并承担相应法律责任。

- 违约责任

10.1 合同签订后，乙方须联合甲方及监理单位细化工程节点，进场5天内上报进度计划。经监理和甲方审核后执行，若由于乙方原因造成相关工程节点逾期，每项节点每逾期一天，乙方应向甲方支付不超过5000元/天的违约金（若最终合同竣工总工期节点按期完成，可取消过程中节点违约处罚）。

若由于乙方原因，造成竣工节点逾期，每逾期一天，乙方应向甲方支付2万元/天的违约金。

10.2 乙方按甲方确认后的设计方案执行，所有主要饰面材料均需甲方确认后方可使用，未经甲方同意使用的材料，承担5000元/每次的违约金，如甲方认为需要置换材料、重新装修等的，乙方须无条件返工，并由乙方承担返工费。

10.3 乙方应妥善保护甲方的设备及现场堆放的家具和成品，如造成损失，应照原价赔偿。

10.4乙方未按时参加甲方及监理单位组织召开的工作例会且未事先征求甲方同意的，每缺席一次，向甲方支付2000元违约金；每迟到一次，向甲方支付1000元违约金。未执行甲方及监理单位合理指令的，甲方可对乙方处以2000元以上5000元以下处罚。

10.5乙方未经甲方同意，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失、事故（包括但不限于罚款）、责任等，由乙方承担。甲方因此承担了赔偿、罚款等责任的，可直接向乙方追偿。

10.6 本合同履行期间，非甲方违约，乙方要求终止或解除合同，或拒不进行本合同项目施工，则乙方应按照合同工程总造价的30%向甲方支付违约金。

10.7乙方不得将其承包的工程全部或部分分包或转包给第三人，否则，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担合同总价30%的违约金。

10.8 本合同履行期间，非乙方违约，甲方要求终止或解除合同时，已开始施工的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，支付工程费；未开始施工的，合同终止或解除的，甲方无需支付费用。

10.9 乙方两次及以上违反合同约定，甲有权单向终止合同，对乙方进行清场，结算已完成工作量，半成品工作、未施工部分均不予以结算，并要求乙方承担相应的法律责任。

- 其他

11.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.2 本合同履行过程中发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费及保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等全部由违约方承担。

11.3 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

11.4 本合同经双方签字盖章之日起生效。

11.5 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.6 以下附件构成合同不可缺少的部分，附件1：廉洁协议；附件2：安全生产协议；附件3：工程质量保修书；附件4：项目负责人委任书；附件5：已标价的工程量清单；附件6：样板房装修工程主要材料品牌清单。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期： 年 月 日 |  |
| 签订地点：佛山市高明区盈信广场1501 |  |

附件1：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为抓好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证参与建设的管理人员、技术人员廉洁从业，            建设工程的项目法人 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 （以下称甲方）与施工单位         （以下称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

- （1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

- （2）严格执行 佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程 （合同文件名称）施工合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；除集团公司另有规定外，不得要求和接受乙方为其个人提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（9）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；除工程项目建设使用外，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目施工单位、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予严肃处理。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为 佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程 （合同名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，送交双方监督单位各 壹 份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

2022年月   日                     2022年月   日

甲方监督单位：（签字）            乙方监督单位：（签字）

附件2：

安全生产协议

发包人： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落实安全生产责任，加强安全生产监督管理，确保工地安全文明，双方签订 佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程 （项目名称）安全生产协议。主要内容如下：

一、发包人责任

1.贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》等各项劳动保护、安全生产法律法规，督促承包人遵照执行。

2.按照施工合同约定，按时支付安全文明措施费。

3.严格参建各方安全资质审查；对重大施工环节实施监管，重点监督对深基坑、高大模板支撑系统、起重吊装等专项安全生产技术方案审查。

4.不得对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

5.定期组织安全督查，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正，责令限期整改。

6.不得滥用职权违章指挥、主观盲目决策。

二、承包人责任

1.建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项安全管理制度。

2.建立事故应急救援组织和应急救援预案，报当地安全生产主管部门备案，并定期组织演练。

3.根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好安全预警。对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

4.遵守国家和地方关于劳动安全法律法规，为施工人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

5.按照规定编制安全技术措施，组织安全技术交底；组织安全教育和培训，特种作业人员必须持证上岗。

6.用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用品应符合安全要求，并满足施工需要。

7.对关键工序、要害部位、机械设备、施工用电进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章违规现象。

8.接受发包人、监理人、政府主管部门的监督、检查，对各方提出的意见应限时整改。

9.积极创建安全文明达标工地，施工现场做到工完、料尽、场地清。

10.施工现场发生事故，应立即上报，不得瞒报、漏报，并积极配合调查。

11.履行和承担施工合同中约定的其他责任。

第三条 违约责任

1.由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2.施工合同履行中，如发现承包人提供的有关安全生产资质证明材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3.安全工作实行“一票否决制”，对施工过程中出现的各类安全问题，双方对照施工合同及本协议规定承担相应违约责任；情节严重的，由相应机关追究责任。

第四条 本协议有效期限:自协议签订日至项目质保期满后结束。

第五条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决;协商不成，任何一方可以向·项目所在地人民法院提起诉讼。

第六条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

发包人（盖章）：                      承包人（盖章）：

签名：	                               签名：

2022年月   日                     2022年月   日

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）： 佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。同时，承包人应服从发包人及监理人和项目物业管理单位等发包人指定单位的管理。

质量保修范围包括但不限于施工范围内的瓷砖、石材、吊顶、油漆、固定家具、灯具、洁具、五金、智能化设备及相关耗材的维修、更换，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 实际施工的范围 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自项目整体竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．工程竣工后，乙方应上报保修负责人联系电话、邮箱，属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到甲方通知24小时内派人保修。承包人无能力或拒不维修的，发包人有权第三方人员进行维修，由此增加的费用由承包人承担。按照乙方上报的保修联系方式无法联系或者超过24小时未回复的，视为乙方拒绝维修。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

| 发包人： （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其 授权的代理人： （签字） | 法定代表人或其 授权的代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 住所： | 住所： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 授权的代理人： | 授权的代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

- 附件4：

（佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程）

项目负责人委任书

致：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

(乙方全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同项目名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关技术、进度、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (姓名)（电话） 代表本单位全面负责。

乙方：           (盖单位章)

法定代表人：       (职务)

(姓名)

(签名)

年    月    日

附件5：（已标价的工程量清单）

附件6：

| 样板房装修工程主要材料品牌清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料设备名称 | 指定品牌 | 产品要求 | 备注 |
| 1 | 入户门 | 金大门业、盼盼门业、王力门业、星月神门业、步阳门业、美心门业 | 国标 |  |
| 2 | 智能锁 | 亚太天能、德施曼、耶鲁、西门子、三星、飞利浦、凯迪仕 | 国标 |  |
| 3 | 木门 | 欧铂尼、江山欧派、梦天木门、金迪木门、盼盼门业、美心门业 | 国标 |  |
| 4 | 橱柜、鞋柜、台盆柜、镜柜 | 欧派、金牌、志邦、美佳、我乐、海尔 | 国标 |  |
| 5 | 家具五金 | 坚朗、雅洁、顶固、海蒂诗、汇泰龙、名门 | 国标 |  |
| 6 | 厨房电器 | 老板、方太、华帝、西门子、林内、帅康 | 国标 |  |
| 7 | 燃气热水器 | 林内、能率、史密斯、方太、华帝、万家乐 | 国标 |  |
| 8 | 空调 | 美的、海尔、格力、大金、三菱、松下 | 国标 |  |
| 9 | 卫生间马桶、淋浴设备 | 科勒、美标、TOTO、高仪、摩恩、乐家 | 国标 |  |
| 10 | 卫生间洗手盆及龙头、厨房洗菜池及龙头 | 乐家、美标、TOTO、法恩莎、摩恩、高仪 | 国标 |  |
| 11 | 淋浴房 | 德立、朗斯、理想、加枫、玫瑰岛、凯立 | 国标 |  |
| 12 | 厨房、卫生间、淋浴房、阳台小五金 | 九牧卫浴、箭牌卫浴、恒洁卫浴、鹰牌卫浴、英皇卫浴、安华卫浴 | 国标 |  |
| 13 | 木地板 | 圣像、菲林格尔、世友地板、书香门第、大自然、生活家 | 国标 |  |
| 14 | 瓷砖 | 马克波罗瓷砖、能强瓷砖、欧神诺瓷砖、诺贝尔瓷砖、冠珠瓷砖、东鹏瓷砖 | 国标 |  |
| 15 | 乳胶漆 | 多乐士、立邦、华润、大宝、都芬、嘉宝莉 | 国标 |  |
| 16 | 腻子粉 | 美巢、Pattex百得、Weber伟伯、Gyproc杰科、金隅、立邦 | 国标 |  |
| 17 | 石膏板、轻钢龙骨 | 泰山、龙牌、杰森JASON、KNAUF可耐福、优时吉博罗、Gyproc杰科 | 国标 |  |
| 18 | 瓷砖胶 | 东方雨虹、Pattex百得、MAPEI马贝、Bostik波士胶、Sika西卡、圣戈班伟伯 | 国标 |  |
| 19 | 瓷砖填缝剂 | 东方雨虹、Pattex百得、MAPEI马贝、Sika西卡、美巢、德高 | 国标 |  |
| 20 | 防水涂料 | 东方雨虹、卓宝、德高、科顺、宏源、pattex百得 | 国标 |  |
| 21 | 人造石 | 中讯、戈兰迪、万峰、赛凯隆、弗仕通、必图 | 国标 |  |
| 22 | 界面剂 | pattex百得、Sika西卡、圣戈班韦伯、东方雨虹、美巢、MAPEI马贝 | 国标 |  |
| 23 | 水、电线管 | 联塑、伟星、中财、顾地、日丰、亿发 | 国标 |  |
| 24 | 强电线 | 上上电缆、远东电缆、金龙羽电缆、广东电缆、南洋电缆、珠江电缆 | 国标 |  |
| 25 | 网络线 | 飞利浦、PANDUIT泛达、普天、施耐德、罗格朗、飞雕 | 国标 |  |
| 26 | 开关插座 | 西门子、西蒙、松下、飞利浦、ABB、罗格朗 | 国标 |  |
| 27 | 灯具 | 雷士、欧普、三雄激光、TCL、西顿、飞利浦 | 国标 |  |
| 28 | 卫生间排气扇 | 正野、罗格朗、松下、美的、奥普、欧普 | 国标 |  |

备注：

1.上表中涉及到的材料设备，乙方在进场施工报验时须为相应的品牌之一，否则甲方不予认可，直至乙方更换为上表品牌。施工过程中发现乙方未按以上品牌进场施工的材料设备，甲方不予验收，乙方自行拆除返工，由此造成的费用全部由乙方承担。

2.材料设备参数材质要求等具体以相关图纸及物料表为准。

# 第五章 响应文件格式

正本1份、副本1份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：

供应商名称：

佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程合同包响应文件

在 2022年 4 月 20 日 10 时 00 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程合同包询比

响  应  文  件

供应商：            (全称、盖单位章)

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的报价清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、拟委任的主要人员

七、信誉情况

八、施工组织设计

- 一、报价函

- 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 ：

1．我方已仔细研究了佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程合同包询比文件的全部内容(含补遗书)，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，工期暂定 60 天，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到 合格 ，安全目标达到 合格 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                    (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 佛山安联尚璟府项目叠墅区样板房精装修工程 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 三、已标价的报价清单

（请将excel版报价清单粘贴至此，供应商不得修改工程量清单报价格式及内容）

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书、授权代理证明材料（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求： 业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围等相关信息，并加盖公章。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、拟委任的主要人员

拟委任的主要人员资历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 公司单位职 务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __年~__年 |  | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 担任何职 |  | 业主及联系电话 |

注：1、在本表后应附第一章第3条中要求的人员及本项目拟派的主要人员的相关资料复印件。

2、一个人员对应填写一张本资历表。

3、在本表后应附有其有效的身份证、响应文件递交截止时间前一年内连续三个月在供应商本单位的社保缴费记录的复印件。所有证件的扫描件均应清晰可辨，否则，将被认为证书无效。

七、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 施工组织设计

- 供应商应按项目特点编制施工组织计划，包括但不限于以下内容：

- 1.材料下单及生产计划；

- 2.项目组织管理机构设置；

3.确保工程质量、安全生产、文明施工和环保、工期的技术组织措施；

- 4.供应商认为需要提供的其他材料。