采购项目编号：FSAL-CB-XC-2023029

佛山安联尚璟府三网共建工程

询  比  文  件

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

日   期：2023年8月23日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评审办法	15

第四章 合同内容	24

第五章 采购需求及清单	56

第六章 响应文件格式	57

# 第一章  采购公告

- 项目简介

  - 项目名称：佛山安联尚璟府三网共建工程

- 1.2 采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

1.3 项目概况：佛山安联尚璟府三网共建工程，内容包括但不限于从弱电机房至用户末端弱电箱及室内公共区域的布线、安装、验收以及室内分布系统中天线、馈线、光纤、功分器、耦合器、馈线接头、电源线（连接至机房内配电箱） 、机房内桥架的安装、布放与敷设等。

- 2. 采购说明

2.1 采购方式：询比采购-公告邀请

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：施工范围包括佛山安联尚璟府项目1297户（包括高层住宅1132户，叠墅128户，商铺37户）的光纤入户工程及室内分布系统工程。实际施工内容及范围以最终发布的施工图纸及工程量清单为准。

2.4 最高限价：1,087,469.19元（含税）

2.5 计划服务期：工期暂定为100天，具体开工日期以甲方通知为准。

- 3. 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：

①公司必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其分支机构，且持有有效的营业执照。

②具备通信工程施工总承包三级及以上或安全技术防范系统设计、施工、维修四级及以上资质【供应商为分支机构参与比选的,须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书(同一公司的两个分支机构不得同时参与比选,分支机构可引用上级公司或总公司的各项资质】。

（2）业绩最低要求：

近 3 年（指2020年8月1日至响应文件递交截止日期，以合同签订时间为准，具备 1个类似业绩【类似业绩是指合同金额≥50万的三网共建（光纤入户/分布信号覆盖系统）工程施工业绩】，【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围】。

（3）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人未有行贿犯罪行为。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位法人为同一人或者存在关联关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

关联关系定义：是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

- 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽安联高速公路有限公司官方网站（http://www.ahanlian.com/index.php/News/index/cate/168.html），选择所参加的项目，自行下载询比文件及相关资料。未按规定在安徽安联高速公路有限公司官方网站下载询比文件的，后续将不予接受其响应文件。

5. 响应文件的递交

- 响应文件递交的截止时间为2023年8月30日10时30分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于2023年8月       30日10时00分至2023年8月30日10时30分（递交的截止时间）将响应文件递交至佛山市高明大道东492号盈信广场15楼。

- 6. 响应文件启封

采购人将于响应文件的递交截止时间的同一时间，于佛山市高明大道东492号盈信广场15楼组织进行响应文件的启封。供应商的法人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

- 发布公告的媒介

## 本次采购公告在安徽安联高速公路有限公司官方网站（http://www.ahanlian.com/index.php/News/index/cate/168.html）上发布。

- 8. 采购人联系方式

采 购 人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

地    址：佛山市高明区高明大道东盈信广场15F

联 系 人： 徐健乘

电    话： 0757-88685789

电子邮箱： 1483349436@qq.com

2023年8月23日

# 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 质量要求 | 合格 |
| 1.2.2 | 供应商其他资格要求 | 见采购文件第一章3.1款 |
| 3.1 | 响应文件其他材料要求 | / |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价 R总价 |
| 3.2.5 | 报价的其他要求 | / |
| 3.5.3（2） | 响应文件正副本份数 | 2 份（其中正本1份，副本1份），正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。 |
| 5.2.1（3） | 启封公布的其他内容 | / |
| 10需要补充的其他内容 |  | / |

注：供应商须知正文与前附表内容不一致时，以供应商须知前附表的内容为准。

1. 总则

1.1 质量要求

本合同包的质量要求：见供应商须知前附表。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉：见第一章“采购公告”第3.1款要求。

1.2.2 其他要求：见供应商须知前附表。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

1.7 分包

不允许分包。

1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间3日前联系采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的工程量清单；

（4）供应商基本情况；

（5）近年类似业绩情况；

（6）信誉情况；

（7）施工组织计划；

（8）其他材料。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税率和税金。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.4款。

3.2.4本项目的报价方式为（总价）。

3.2.5 报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关工期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本一份数。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

（3）响应文件的正本与副本应分别装订。

4. 响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

佛山安联尚璟府三网共建工程 (项目名称) 合同包响应文件

在2023年8月30日10时30分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、工期及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

6. 评审

6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2若递交响应文件的供应商数量达到3家及以上，但仅有2家供应商通过初步评审，经评审小组评判此2家供应商仍具有竞争性，即可以继续进行评审。

6.2.3评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：3人（如不足3人，可以按实际数量推荐）。

7. 合同授予

7.1成交候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，成交候选人将于               （http://www.ahanlian.com/index.php/News/index/cate/168.html）公示，公示期不得少于2日。

7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人还应对超过部分予以赔偿。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：佛山市安之联房地产开发经营有限公司综合部，0757-88280789。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（综合评分法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按综合得分由高到低的顺序依次推荐成交候选人： R当综合得分相等时，以评审价得分高的优先；评审价得分也相等的，以评审价低的优先；评审价也相等的，以递交响应文件在前的优先。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照、资质证书（如有）一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.5.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”第1.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 工期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1.1项规定 |
|  |  | 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合询比文件规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 没有分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 （5）供应商按采购人提供的书面报价清单填写了报价，且未修改报价清单说明、数量等实质性内容。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成（100分） | 响应文件（商务和技术评分满分30分）： 资质与业绩：10分 施工组织计划：20分 响应文件（报价评分满分70分）： 评审价：70分 |
| 2.2.2 | 评审基准价计算方法 | 评审基准价的计算： 在启封现场，采购人将当场计算并宣布评审基准价。 （1）评审价的确定： 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） （2）评审价平均值的计算（不适用方法三）： 除按第二章“供应商须知”第5.2.2项规定启封过程中被宣布为不进入评审基准价计算的报价之外，所有供应商的评审价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评审价平均值（如果参与评审价平均值计算的有效供应商少于5家时，则计算评审价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评审基准价的确定 ： R方法一：将评审价平均值直接作为评审基准价。 在评审过程中，评审小组应对采购人计算的评审基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评审报告中作出说明。除此之外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评审价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（供应商评审价－评审基准价）/评审基准价 偏差率保留 2 位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 资质与业绩 | 10 分 | 1.资质满足资格审查要求基础上，具备中华人民共和国基础电信业务经营许可证的，得4分。 2.业绩满足资格审查要求基础上，近3年内（2020年8月1日至今，以合同签订日期为准）每增加1项类似项目业绩的加2分，满分6分。 【类似业绩是指合同金额≥50万的三网共建（光纤入户/分布信号覆盖系统）工程施工业绩】，【业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围】。 |  |  |
| 2.2.4（2） | 施工组 织计划 | 20 分 | （1）满足采购文件基本要求，得12分； （2）结合本项目特点，做好施工总体部署，施工进度计划横道图，要求工序划分合理、主导施工工序齐全、人员机具安排合理、工序合理等，加0-3分； （3）写明主要分部分项工程施工方案及技术措施（如：光纤敷设、设备安装等）、安全技术措施、文明技术措施、劳动力供应计划、材料设备供应计划、工程质保措施及半成品保护措施等，加0-3分； （4）提供明确的售后服务措施及紧急故障处理预案等，提供方案应详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方，加0-2分。 |  |  |
| 2.2.4（3） | 评审价 | 70 分 | 评审价得分计算公式示例： （1）如果供应商的评审价>评审基准价，则评审价得分＝F－偏差率×100× E1； （2）如果供应商的评审价≤评审基准价，则评审价得分＝F＋偏差率× 100× E2。 其中：F是评审价所占的权重分值，E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值，E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值；采购人可依据询比项目具体特点和实际需要设置E1、E2，但E1应大于E2。评审价得分最低为0分。 |  |  |
| 需要补充的其他内容： E1=0.5，E2=0.25 |  |  |  |  |  |

- 1. 评审方法

- 本次评审采用综合评分法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件按照本章第2.2款的规定的评分标准进行打分，按照得分由高到低依次推荐成交候选人。如得分相同的，按照评审办法前附表中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

- 2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评审标准

- 2.2.1分值构成：

- （1）资质与业绩：见评审办法前附表；

- （2）施工组织计划：见评审办法前附表；

- （3）评审价：见评审办法前附表。

- 2.2.2 评审基准价计算

- 评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

- 2.2.3 评审价的偏差率计算

- 评审价的偏差率计算公式：见评审办法前附表。

- 2.2.4评分标准：

- （1）资质与业绩评分标准：见评审办法前附表；

- （2）施工组织计划评分标准：见评审办法前附表；

- （3）评审价评分标准：见评审办法前附表。

- 3.评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、服务期、质量标准前后不一致时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.1.3报价存在以下细微偏差的，评审小组按以下原则对报价进行处理，并要求供应商书面澄清确认，供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其报价。

（1）报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（2）工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以供应商所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高限价（如有），评审小组应否决其报价。

3.1.5 修正后的最终报价参与评审价得分的计算，并作为签订合同的依据。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资质与业绩计算出得分I；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对施工组织计划计算出得分II；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对评审价计算出得分III。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评审小组成员对供应商综合评分=I+II+III，供应商最终得分为各评审小组成员评分的算数平均值。

3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

- 1、评审办法

- 2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

- 3、详细评审情况（供应商的综合评分情况）

- 4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

- 5、推荐候选供应商排序

- （五）需要说明的其他事项

- （六）评审附表

- 1、响应文件开启记录表

- 2、评审表格

# 第四章  合同内容

- 合同编号：FSAL-CB-SG-2023029

佛山安联尚璟府三网共建工程合同

发包方：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包方：

日  期：

佛山安联尚璟府三网共建工程合同

发包人（简称甲方）：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人（简称乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用原则，经友好协商，就佛山安联尚璟府三网共建工程（以下简称“本工程”或“工程”）施工等事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。

第一条 工程概况、工程范围及内容

1.工程名称:佛山安联尚璟府三网共建工程。

工程地点:佛山市高明区荷城街道鳌云路300号。

2.工程范围

（一）本工程范围以甲方确认的本工程设计图纸（简称“施工图纸”）及本合同组成文件约定的范围为准【佛山安联尚璟府项目工1297户（包括高层住宅1132户，叠墅128户，商铺37户）的光纤入户工程及室内分布系统工程】。

（二）本工程与其他工程的界限划分为:

（1）除机房内部线槽安装、开凿及挡鼠板设置由乙方负责完成外，本工程光缆安装所需的线管预埋、线槽、桥架的敷设已由甲方委托第三方完成，若根据实际需要整改的，由乙方负责完成，本工程施工后所需的封堵（包括防火封堵等）等均由乙方负责完成。

（2）本工程设备用电从设计预留的接线点（若设计未预留接线点，则从甲方现场指定接线点开始）开始至用电末端均由乙方负责完成。

（3）室分系统部分，甲方负责提供机房空间、红线内管道、配电箱、地线、地排。分布系统由乙方负责完成，包括天线、馈线、光纤、功分器、耦合器、馈线接头、电源线（连接至机房内配电箱）、机房内桥架的安装、布放与敷设。

3.本工程内容（包括但不限于）：

（一）本工程的设计（因乙方设计错、漏、碰、缺等乙方原因导致增加的费用及工期由乙方自行承担）。

（1）乙方应按相关标准规范及当地主管部门（包括佛山市通信建设管理办公室及佛山市住房和城乡建设局等，下同）要求完成本工程设计、施工及验收等工作。

（2）本合同签订后5个日历天内，乙方应向甲方提供经甲方确认的，且由相关人员签字并加盖出图章的施工图一式八份及其可编辑电子文件一份。

（二）本工程的材料及设备等的供应（包括运输、保险、卸货、搬运等）、保护、保管、检测试验（包括第三方检测等）、施工、施工配合、调试、施工及验收资料整理归档至符合工程所在地政府主管部门及总包的备案要求、竣工验收、专业清洁、保修等全部工程内容，包括但不限于以下各项内容:（1）小区机房的总ODF光纤配线架（含光纤配线架）至各用户弱电箱（不含弱电箱）之间的光缆供应及敷设、熔接。（2）小区机房的总ODF 光纤配线架（含光纤线架）至各用广弱电箱（不含弱电箱）之间的光分线箱、光交接箱等设备的供应及安装。（3）除上述内容外，本工程满足至少三家运营商（电信、联通、移动）共同接入所需的其它内容。（4）室内分布系统中天线、馈线、光纤、功分器、耦合器、馈线接头、电源线（连接至机房内配电箱） 、机房内桥架的安装、布放与敷设。

（三）以上虽未述及，但依据本合同组成文件（包括但不限于施工图纸、合同附件报价清单等）还包括的其他施工事项（本合同注明不属乙方承包范围的除外）。

（四）因设计变更或甲方指令而需要增减施工内容（包括但不限于零星工程等）的，乙方必须按照甲方要求及时施工完成，不得以任何理由（包括价格未核定等）拒绝施工，若按合同约定需要增加费用且合同未有适用的单价，则在乙方施工同时由双方按合同的定价原则协商确定单价。否则，甲方有权安排第三方完成，并按合同约定相应扣除乙方的该项施工承包费用，同时，乙方还应按照甲方委托第三方施工的费用总价的30%或人民币伍万元（以两者中最高的金额为准）向甲方支付违约金并赔偿甲方由此产生的损失。

（五）乙方应按《佛山市建筑物移动通信基础设施无线室内分布系统建设指引》中规定的网络覆盖指标、天线布放原则、施工要求、验收及检测标准完成本合同室内分布系统工程的施工。

4.现场条件:

（一）甲方按现场状况及已有的条件移交乙方施工，乙方不能以现场条件或现场状况为由向甲方提出增加费用或延长工期等要求。

（二）乙方的办公、生活场地均由乙方自理。临时水电到甲方指定位置接驳，乙方负责自费装设和维护施工用水用电的线路、管路、计量表等设备设施，并在施工结束后负责自费拆除并恢复原状。乙方应按实际用量、总包单位规定的统一收费单价（此收费单价由市政主管部门收费单价加上管路、线路的损耗分摊部分的价款组成）及交费周期向总包单位交纳用水用电的费用。

第二条 合同总价及结算总价

1.合同总价

按本工程范围、内容及合同相关要求，采用总价包干方式确定的合同总价为人民币        （小写:        元,不含税金额      元，税金    元，增值税率    ）,合同总价及单价已包括设计费(包括修改、变更、晒图费、图纸加盖设计资质章等费用)、人工费、材料及设备费、施工机械及设备使用费、措施费(包括安全文明措施等)、图纸会审及图纸完善费用、检测试验费、成品保护费用、配合相关工程完成有关工作的费用、赶工费、调试费、施工水电费、验收费、培训费、保险费、清洁费、管理费、规费、合同风险费(包括但不限于人工、材料、机械价格上涨，与其他工程配合导致降效，停工，调整工序或施工方案，相关检查引致的影响，意外情况等)、利润、税金、保修费等乙方全面履行本合同责任和义务所需的所有费用，除出现本合同约定的调价因素可以调整合同总价外，合同总价不作任何调整(包括但不限于报价清单存在漏项、错误、数量不足等，总价均不作调整)。

2.结算总价

（一）结算总价的确定：结算价=合同价+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目-罚款。

（二）关于变更估价的约定:

- ①合同中已有清单项，执行原合同综合单价；

- ②合同中有类似清单项，将主材做替换，组成新的综合单价，新综合单价须下浮；

- ③合同中无类似清单项，经双方认价后确定新的综合单价，新综合单价须下浮；

- ④下浮率=1-合同价/控制价；

- ⑤因市场价格和法律变化引起的价格不能作为合同调整依据。

（三）工程量计量规则:本合同涉及的工程量均按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）配套的计量规范计算。

（四）工程结算:乙方承诺遵守甲方的结算管理要求，工程竣工验收合格后，乙方应按甲方的要求办理本工程的结算。

- 付款方式

- 1.进度款支付：

- 工程进度款按【月】实际完成情况支付，具体约定如下：

- （一）工程进度按【月】计量,发包人每月支付已完工程造价的【70】%，并扣除合同约定的相关费用（相关费用包含发包人代扣代缴、违约处罚等费用，下同）；

- （二）工程完工（指经发包人及监理共同确认，承包人工作量已基本完成）后30天内，发包人支付至本合同已完工程造价的【85】%，并扣除合同约定的相关费用。

- （三）乙方工程竣工通过主管部门验收合格，并通过甲方结算审核后，甲方向乙方支付至工程结算价的【97】%（付款前乙方须开具全额结算价的增值税专用发票，包括质量保证金），剩余工程结算价的【3】%作为工程质量保证金。

- （三）二年保修期满后，甲方无息支付工程结算价【3】%的质量保证金（扣除相关责任款）。

- 2.每次请款前，乙方应按照本合同约定及甲方规定提供符合当次付款条件的等额、合法有效增值税专用发票和符合该次付款条件的其它证明资料（如请款申请、甲方和监理确认本工程完成进度的证明文件、甲方确认进度款的文件等）；除事先经甲方书面同意外，甲方不接受乙方委托第三方收款的支付方式。

- 3.每次付款时，甲方有权在当次付款中扣除应由乙方承担或支付的费用（包括违约金、赔偿款等）。

- 4.甲方在付款过程中对乙方完成产值及进度款的审核结果仅作为支付进度款参考使用，不作为本工程结算的依据。

- 第四条 工期

- 1.本工程约定工期如下（此工期已考虑了除合同约定可以顺延工期情况外的所有情况，如天气、季节、节假日，休息日，与其他工程交叉配合而缓慢施工停工的时间等所有可能发生的情况）。本工程工期共100个日历天。

- （一）乙方确保自甲方开工令确定的开工日期起，在100      个日历天内完成本工程，达到验收合格的标准，且按本合同约定完成全部验收工作（包括主管部门及甲方验收），并按甲方要求完成工程移交。

- （二）乙方应需配合其它工程的施工进度完成相关工作，否则视为延误工期

- （三）若甲方未发开工令，则以甲方及监理记录的乙方实际进场日为开工日期。

- 2.甲方有权分批移交场地或工作面，乙方应按移交的场地或工作面进场施工，否则由乙方按延误工期承担违约责任。若甲方分批移交场地或工作面存在时间间隔，该时间间隔不纳入乙方施工工期内。

- 3.在合同履行过程中，出现发生在本工程施工进度关键线路上，影响本工程施工进度的下列情况，经乙方办理工期签证并甲方审批后，方予顺延工期，合同未约定的其他情况不得增加工期:

- （一）甲方原因导致的工程设计变更；

- （二）甲方指令增加施工内容；

- （三）非乙方原因引起停水、停电导致每天累计停工达8小时以上；

- （四）因甲方原因导致乙方无工作面施工；

- （五）不可抗力事项。

- 第五条 材料、设备的供应及进场验收

- 1.乙方应按合同要求采购本工程相关材料、设备及配件，乙方供应的材料、设备应当符合国家标准、行业标准、地方标准、厂家合格标准以及本合同要求（包括但不限于环保标准及电气产品3C认证等）并应按其中最严格的标准执行。

- 2.乙方供应的材料、设备进场时，应提供质量合格证或质量检测报告（其中，如按政府主管部门规定，材料、设备按要求需送检的，除质量合格证及质量检测报告外，还需有送检合格报告才能用于工程，送检费用已包括在合同单价及总价中），以及厂家或供应商的供货证明，并经监理及甲方验收合格后，方可用于工程。

- 3.乙方使用的材料设备应符合本合同约定，否则，乙方应按违约使用的材料设备合同款30%的标准向甲方支付违约金，同时，甲方若不要求拆除，则违约使用材料设备的实际价格由甲方市场调查确定即生效，结算时，违约使用材料设备的价格以甲方调查确定的价格为准;甲方亦有权要求拆除违约使用的材料设备，由此造成工期延误的责任及损失，由乙方自行承担。

- 第六条 设计修改、变更

- 1.未经甲方批准，任何单位均不得对本工程进行设计修改、变更。

- 2.若乙方不按甲方提供的本工程最终施工图（包括设计修改及变更等）进行施工，乙方应向甲方支付未按图施工部分造价30%的违约金，同时甲方有权要求乙方拆除重新按图施工,因此产生的所有费用由乙方承担，工期不予顺延。

- 第七条 工程验收标准

- 本工程以甲方确认的设计文件（包括工程设计变更、修改等）、样板和国家、行业工程所在地现行的施工及验收规范，当地主管部门要求，以及合同相关要求作为质量评定验收标准，并应按其中最严格的标准执行，质量等级为合格。

- 第八条 工程隐蔽验收、中间验收、竣工验收及保修

- 1.工程的各种验收，按本合同相关要求及甲方确认的设计文件等为依据。

- 2.本工程所涉及的隐蔽或中间验收，均需甲方及监理单位验收合格后方可隐蔽或继续施工，否则，甲方有权要求复验，不论复验结果是否合格，一切费用均由乙方承担，工期不予顺延。

- 3.本工程完成，乙方自检合格及完成对甲方人员的本工程使用维护培训，乙方负责向主管部门申请验收。主管部门验收合格后（按规定不用主管部门验收的部分除外），乙方向甲方申请最终验收，甲方收到完整的工程竣工资料及竣工验收申请后，监理单位及甲方对本工程竣工验收合格之日即为本工程竣工验收合格的日期（验收过程中所需的乙方原因导致的整改，均由乙方自费完成）。

- 4.工程保修

- （一）本工程保修期为两年（如果国家法律法规规章或材料设备生产厂家有更长的保修期规定的，则按其规定执行），自本工程经甲方验收合格并正式移交甲方之日起计算。

- （二）本工程出现问题，乙方应在接到通知后8小时内前来处理（情况紧急的，乙方应立即前来处理）好，并经甲方验收合格，否则，甲方有权委托第三方处理，所需费用经甲方确认即生效，由乙方承担，同时，乙方按第三方处理所需费用30%的标准向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失，所需费用及违约金，甲方有权从应付乙方的任何款项中扣除，无款项扣除时，乙方应在收到甲方通知后5天内甲方支付。若乙方提供合法证据证明非乙方原因导致的，则维修所需的成本费用由甲方承担。

- 第九条 双方责任

- 1.甲方责任

- （一）甲方应及时向乙方提供本工程经甲方确认的正式施工图，组织乙方、总包单位、监理单位、设计单位进行设计交底及施工所需的协调工作。

- （二）甲方应按国家的相关标准规范完成甲方责任范围内的设备设施建设，并提供甲方已有的相关资料，配合乙方完成本工程相关工作。

- 2.乙方责任

- （一）乙方委派       （电话           ）为本工程项目经理及本合同乙方执行代表，此执行代表在各种文件上签名的意见（如无异议意见即为对文件的全部确认），并加盖公章后，对乙方产生合同及法律效力，此执行代表或乙方人员接收文件后即为文件送达到乙方，若乙方须变更授权人员时，需提前7天通知甲方，并用经甲方审核同意的人员替换，否则，乙方按每人每次￥10000.00元向甲方支付违约金，由此导致的不利后果由乙方自负。

- （1）乙方的人员应具有相应的资格证书或上岗证书；乙方应按甲方或监理要求参加会议；未经甲方书面同意，乙方不能更换人员；若甲方认为乙方人员不符合要求，有权要求乙方更换。否则，乙方应按每人每次￥5000.00元向甲方支付违约金，因此导致的不利后果概由乙方承担。

- （2）乙方承诺委派的本工程项目经理及执行代表为乙方在职人员，并提交其社保证明，若甲方发现该社保证明不真实或该项目经理非在职人员，则甲方有权解除本合同，并由乙方承担违约责任。

- （二）在本工程开工前7天，乙方应编制正式的施工组织设计（包括进度计划等），经甲方、监理单位、总包单位审核批准后严格执行。但甲方或监理单位或总包单位对施工组织设计的任何批准并不免除乙方的任何责任。

- （三）本工程图纸中错、漏、碰、缺等设计问题（包括不合理或与现场不符的地方等）均由乙方自费解决并承担由此导致的全部费用。

- （四）乙方进场施工时，应对本工程施工涉及的工程、物品等进行检查，发现已有损坏、缺失等情况的，应与相关工程施工单位及甲方、监理一起作好记录，否则，出现相关工程、物品损坏、缺失的，由乙方负责在甲方要求的时间内恢复原状。

- （五）乙方应接受甲方、监理的统一安排、协调和管理，遵守甲方的统一管理制度，遵守工程所在地的建设、环保、消防、交通、城市管理等规定（包括乙方应办理按规定需办理的相关手续），否则，乙方除按甲方要求妥善处理外，还应赔偿甲方的损失（包括但不限于主管部门罚款、扣分等损失等）。

- （六）在本合同履行过程中，出现非甲方原因导致的人身损害和（或）财产损失[包括但不限于乙方人员和（或）财产损失，第三人的入身和（或）财产损失，乙方原因导致的甲方人员和（或）财产损失等]，概由乙方承担责任（若非乙方导致的，但因实际情况需要先垫付费用的，乙方应先行承担，再向责任人追偿）。

- （七）本工程移交前的保护保管责任及毁损、灭失等风险由乙方承担。

- （八）乙方应保持施工场地清洁，做到施工垃圾随时产生随时收集封闭存装，并及时装包密封弃运至市政设置的合法专门垃圾收集点，在工程完工后恢复场地至满足工程交付条件所需进行的所有拆除、清洁、垃圾外运、机械设备退场等。

- （九）工程验收合格或合同解除后4天内，乙方未清退、搬离的物品，经甲方通知后7天内仍未清退、搬离的，如甲方留用的，无偿归甲方所有，甲方不留用的，视为乙方放弃所有权，甲方有权将其作为建筑垃圾予以丢弃。如产生搬运费用，由乙方承担，甲方有权在支付乙方的任一笔款中予以扣除。

- （十）乙方应按时向其聘用的人员（包括管理人员、工人等）支付劳动报酬，若甲方要求提供时，乙方应按甲方要求提供支付劳动报酬的证明给甲方。否则，甲方有权缓付未付的合同款，直至乙方按要求提供为止。若因此导致甲方受到处罚，乙方除应赔偿甲方的罚金损失外，还应按甲方所受处罚金额一倍的标准向甲方支付违约金。

- 违约责任

- （一）甲乙双方均应全面履行合同，否则应承担违约赔偿责任。本合同约定的违约金均为惩罚性违约金，不冲抵损失赔偿金额。

- （二）合同履行过程中，双方都应友好协商解决争议。若出现与乙方相关的人员（包括但不限于管理人员、工人、供应商等与乙方相关的人员）打架或闹事（包括拉电闸、围堵甲方工作或经营场所、影响政府或企事业单位的正常工作秩序等行为），每发生一次，乙方除妥善处理好所出现的事件及承担全部费用外，还应向甲方支付合同总价30%的违约金，甲方亦有权从应付乙方的合同款中扣款支付工人报酬和乙方未付供应商的款项。

- （三）由于乙方的原因导致逾期进场，或造成工期（包括甲方确认的工程详细进度计划中约定的各阶段或工程节点工期等）延误，或未按合同约定移交工程档案及资料，或逾期履行合同约定的其他义务（包括甲方或监理的指令、整改要求等），或合同解除后未按时退场，则每逾期一天，乙方按合同总价的千分之五向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

- （四）乙方应按合同约定和甲方的要求，及时完成相关工作[包括但不限于不符合要求内容的整改、延误工期（包括但不限于阶段工期、节点工期、进度计划中的任何时间点等的延误）的赶工等]，否则，甲方有权安排第三方进场施工本工程的任何内容，第三方施工承包总价经甲方确认后即生效，由乙方承担，甲方有权从应付乙方款项当中扣除直接支付给第三方，同时，乙方还应按照甲方委托第三方施工总价的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失，工期不予顺延，第三方施工工期视为乙方施工工期，造成工期延误的责任由乙方承担，出现无法分清保修责任的情况时，概由乙方进行保修。若乙方不向第三方支付费用，甲方有权从应付乙方款项当中扣除直接支付给第三方。

- （五）乙方未进行半成品及成品保护的，每发现一处，由乙方向甲方支付违约金￥5000.00元，造成工程移交前损坏的后果概由乙方自行承担。

- （六）出现乙方违约情况时，乙方应按合同约定承担违约责任，若合同或相关现场管理规定未对违约事项约定违约金的，乙方按每次每项￥5000.00元或每天￥5000.00元向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。

- （七）因乙方原因导致甲方遭受损失的，由乙方负责赔偿，若甲方的损失额无法准确计算且合同其他条款未明确损失金额的，则由乙方以合同总价的 10%为标准向甲方赔偿。

- 第十一条 合同解除

- 1.有下列情形之一，甲方可解除合同：

- （一）由于乙方的原因，造成工期（包括甲方确认的工程详细进度计划中约定的各阶段或工程节点工期等）延误超过10 个日历天，或造成进场施工逾期超过5个日历天，或造成对工程质量安全问题的整改逾期超过5个日历天，或造成履行其他义务逾期超过5个日历天；

- （二）本工程隐蔽验收、或中间验收、或施工过程中的整改或竣工验收时，经甲方验收不合格，乙方整改两次以上（含两次）仍验收不合格；

- （三）乙方所提供的材料、设备或服务等存在权利瑕疵，侵犯了他人的合法权益；

- （四）乙方不具备承接本工程的条件，或不具备在工程所在地承接本工程的条件（包括但不限于未按当地政府主管部门要求办理承接业务登记，或准入登记，或备案手续等）；

- （五）出现与乙方相关的人员（包括但不限于管理人员、工人、供应商等与乙方相关的人员）打架或闹事（包括拉电闸、围堵甲方工作或经营场所、影响政府或企事业单位的正常工作秩序等行为）发生两次（含）以上；

- （六）因乙方原因造成严重质量或安全事故（如出现人员重伤、或死亡、或经济损失不少于5万元）；

- （七）乙方停工、怠工（包括缓慢施工或不积极施工等低于正常工效的情况），经甲方通知改正而乙方未能在甲方要求的时间内改正；

- 2.出现合同约定或法定的甲方可以解除合同的情形时，如果甲方选择继续履行合同的，乙方应向甲方支付合同总价 30%的违约金、赔偿甲方损失，同时按甲方要求妥善处理好所出现的违约事项并承担全部费用，工期不予顺延。

- 3.若乙方单方解除本合同或不履行本合同或中途停止履行本合同，或甲方依法、依合同约定解除本合同的，乙方应按合同总价的30%向甲方支付违约金、赔偿甲方损失，乙方应在合同解除之日起3个日历天内无条件退场，若实际施工人向甲方主张工程款，则甲方有权直接与实际施工人结算。若合同解除的结算总价少于甲方已支付的金额，则乙方应在收到甲方通知后3 个日历天内退回差额款项及乙方占用该差额款项期间同期银行贷款利息。

- 不可抗力

- 1.不可抗力的确认

- 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

- 不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按合同争议解决的约定处理。

- 2.不可抗力后果的承担

- 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担:

- （1）负责本方人员、财产的损失及乙方照管财产的损失，以及乙方人员、财产和乙方照管的财产导致第三人的人员、财产的损失；

- （2）不可抗力导致发生的停工、窝工损失由乙方自行承担，但延误的工期可相应顺延；

- （3）不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，

- 任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 第十三条 争议解决

- 1.因履行本合同而引起的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向对本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因一方违约导致另一方为解决纠纷产生的诉讼费、律师费、担保费、保全费、鉴定费、公证费、评估费、差旅费等由违约方承担。

- 第十四条 其他

- 1.本工程的询比文件（包括采购答疑及澄清文件等），符合询比要求的响应文件、甲方确认用于本工程施工的图纸（包括设计修改及变更等）、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序:

- （1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

- （2）本合同（不含附件）；

- （3）甲方确认用于工程施工的图纸；

- （4）其他合同附件；

- （5）成交通知书；

- （6）询比文件；

- （7）标准、规范及有关技术文件；

- （8）符合询比要求的响应文件；

- （9）其他合同文件。

- 前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序（但响应文件中高于或严于合同其他组成文件的内容，则以响应文件中的为准）。前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

- 2.本合同附件为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。

- 3.对本合同的任何修改和补充，只有在双方授权的代表在书面文件上签字后有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

- 4.本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，均具同等法律效力，自甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字或盖章之日起生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 委托代理人： （签字） | 法定代表人或 委托代理人： （签字） |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 签订日期：2023年 月 日 |  |
| 签订地点：佛山市高明区盈信广场1501 |  |

- 附件1：

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为抓好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，保证参与建设的管理人员、技术人员廉洁从业， 佛山安联尚璟府三网共建工程 建设工程的项目法人 佛山市安之联房地产开发经营有限公司 （以下称甲方）与施工单位      （以下称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行 佛山安联尚璟府三网共建工程 （合同文件名称）施工合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；除集团公司另有规定外，不得要求和接受乙方为其个人提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方工作人员的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（7）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料、产品、设备；不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（8）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（9）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动；除工程项目建设使用外，不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得与本项目的监理单位、验收单位及其工作人员串通，违反工程计量、资金支付、质量评定、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响项目进度、质量、安全和效益，不得骗取、套取国家资金。

（7）乙方应在项目地的显著位置设立廉政公示牌，公示项目的名称、项目施工单位、项目监理单位、项目开竣工时间，以及项目管理单位和督查单位及廉政建设举报电话。

（8）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予严肃处理。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

6.本合同作为 佛山安联尚璟府三网共建工程 （合同名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，送交双方监督单位各 壹 份。

甲方单位：（盖章）               乙方单位：（盖章）

法定代表人                      法定代表人

或其授权的代理人：              或其授权的代理人：

年  月  日                         年  月  日

甲方监督单位：（签字）           乙方监督单位：（签字）

## 附件2：

安全生产合同

发包人：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全责任，加强安全生产监督管理，确保工程建设安全生产，结合工作实际，按规定搞好安全防护措施，把安全生产落实到实处，双方特签订 佛山安联尚璟府三网共建工程 安全生产合同。主要内容如下：

- 发包人责任

1.严格遵照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全生产规定，依法对承包人进行安全生产监督管理。

2.严格按照有关安全生产法律法规条例规定，建立安全生产管理机构，制定各项安全生产规章制度，建立事故应急救援预案。

3.按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

4.督促、指导并检查承包人安全管理人员的安全培训，依法持证上岗。

5.定期召开安全生产工作会议，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

6.组织对承包人施工现场和安全生产内业资料的检查，监督承包人及时处理各种安全隐患。

7.严肃查处违章、违纪行为，对情节严重的依法给予相应处罚。

8.发包人的上述所有责任的任何缺失，并不免除承包人依照《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规应当承担的安全责任。

二、承包人责任

1.遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及其他相关法律法规的规定，建立安全生产管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产责任制等各项规章制度。

2.建立事故应急救援组织和应急救援预案，并定期组织演练；组织开展事故应急知识培训和宣传工作；班组人员应相对固定，不得随意招用社会闲散人员或不明身份者充入班组，无“三证”人员不得进入施工现场；认真开展“三上岗、一讲评”安全活动，对职工进行定期或不定期的安全教育工作；特殊工作必须由持有本专业有效证件人员操作，禁止擅自操作其它工种的一切设备、支架（如接电、开机、拆架等等）。

3.根据工程危险源分析和重大危险性工程施工方案论证情况，切实做好相应安全预警预防工作。

4.对关键工程、要害部位、施工现场、主要机械设备进行定期或不定期检查，发现问题及时处理，严查各种违章、违规现象。

5.接受地方安监部门监督检查。

6.出现事故，立即上报，不得隐瞒、漏报。

三、责任目标

杜绝较大安全生产责任事故、重大安全生产责任事故、特大安全生产责任事故发生，完成年度安全生产各项工作任务，安全生产各项考核指标满足规范要求。

四、检查、考核、评定

公司安全生产领导小组办公室进行年度考核，具体方法实行月检查打分制，月检查累计分数将作为工程结束后退还质保金、评定工作的重要依据。

五、本合同自签订之日起至项目竣工验收止。

六、本合同作为 佛山安联尚璟府三网共建工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

| 发包人： （盖单位章） | 承包人： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或 其委托代理人： （签名） | 法定代表人 或 其委托代理人： （签名） |
| 年 月 日 |  |

七、本合同一式 陆 份，由甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：佛山市安之联房地产开发经营有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 佛山安联尚璟府三网共建工程 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 本合同约定的所有施工内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： / 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

| 发包人： （盖单位章） | 承包人： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或 其委托代理人： （签名） | 法定代表人 或 其委托代理人： （签名） |
| 年 月 日 |  |

- 附件4：已标价的报价清单

# 第五章 采购需求及清单

工程量清单及图纸详见挂网附件

# 第六章 响应文件格式

正本1份、副本1份，密封包装在一个封套内。同时提供响应文件盖章扫描件U盘1个，封套文字如下：

供应商名称：

佛山安联尚璟府三网共建工程合同包响应文件

s

在 2023 年 8 月 30 日 10 时 30 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

佛山安联尚璟府三网共建工程合同包采购

响  应  文  件

供应商：            （全称、盖单位章）

年        月         日

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、已标价的工程量清单

四、供应商基本情况

五、近年类似业绩情况

六、信誉情况

七、施工组织计划

八、其他材料

一、报价函

佛山市安之联房地产开发经营有限公司：

1．我方已仔细研究了 佛山安联尚璟府三网共建工程 合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （小写：¥       ）的总报价，其中，增值税税率   %，工期100天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量目标达到 合格 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约担保（如有）。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：        （签名）

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年      月      日

2-2 授权委托书

本人             （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 佛山安联尚璟府三网共建工程 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签名）

身份证号码：

委托代理人：                               （签名）

身份证号码：

年      月    日

三、已标价的工程量清单

将已标价的工程量清单粘贴于此处，并加盖公章，报价单内容祥见“第五章-采购需求及清单”。

四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照、资质证书（如有）、安全生产许可证（如有）及资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、近年类似业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 甲方名称 |  |
| 甲方地址 |  |
| 甲方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、业绩证明材料要求：业绩证明须提供含签订日期、合同金额、合同双方盖章的签署页、承包范围等相关信息。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 |  |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为 |  |
| …… |  |

注：本表无需附证明材料。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

- 七、施工组织计划

- 供应商应按项目特点编制施工组织计划，包括但不限于以下内容：

- 1.结合本项目特点，做好施工总体部署，施工进度计划横道图，要求工序划分合理、主导施工工序齐全、人员机具安排合理、工序合理；

- 2.写明主要分部分项工程施工方案及技术措施（如：光纤敷设、设备安装等）、安全技术措施、文明技术措施、劳动力供应计划、材料设备供应计划、工程质保措施及半成品保护措施等；

- 3.提供明确的售后服务措施及紧急故障处理预案等，提供方案应详尽、合理，应急维修时间明确，无含糊不清的地方。

八、其他材料

- 注：此处提交询比文件规定以外，响应人认为需要提交的其他材料。